# Backlog Overzicht (Uitgebreid)

| ID | Titel | Categorie | Doel / Motivatie | Beschrijving | Afhankelijkheden | Implementatiestappen | Acceptatiecriteria | Technische notities | Test / Validatie | Schatting | Prioriteit | Status | Toegewezen aan | Planning | Bron | Organisatorische context | Juridische context | Wettelijke basis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Logviewer individuele woordtests | Feature |  | Logviewer in Tab 3 tonen voor log/verboden_woord_tests.jsonl in een uitklapbare tabel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B2 | Downloadlog woordtest (.jsonl) | Feature |  | Downloadknop voor volledig verboden_woord_tests.jsonl-bestand onder logviewer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B3 | Patchfix fix_overrides() | TechDebt |  | Convert session_state["override_verboden_woorden"] lijst naar string vóór UI-opbouw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B4 | Helper ui_helpers.widget_key() | Refactor |  | Module ui_helpers.py met widget_key(...) voor unieke Streamlit-widgetkeys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B5 | Field-level goedkeuring & export | Feature |  | Per veld akkoord aangeven en volledig akkoord bevonden definities exporteren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B6 | Web_lookup & logging uitbreiden | Feature |  | Expertuitleg en aangepaste aanpassingen loggen in web_lookup- en logging-modules. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B7 | Splitsing type term & vorm | Refactor |  | Ondersteuning voor werkwoord, zelfstandig deelwoord, gerundium. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B8 | Flexibele definitiebronnen | Feature |  | Informele bronnen (biebpasje, ooggetuigen) opnemen met betrouwbaarheidsniveau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B9 | Toetsregels systematisch valideren | Feature |  | Alle toetsregels (focus STR-02 & STR-04) systematisch doorlopen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B10 | Scripts splits/combine toetsregels | Refactor |  | combineer_toetsregels.py & splits_toetsregels.py voor beheer van toetsregels.json. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B11 | Virtuele omgeving & dependencies | Spike |  | Setup .venv, installeer pakketten en leg dependencies vast via requirements.txt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B12 | Tests schrijven vóór refactor | TechDebt |  | Pytest-tests toevoegen voor core/ en io/ modules. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B13 | Projectstructuur herstructureren | Refactor |  | Splits code in app.py, core/, io/, tests/ voor Streamlit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B14 | Risicozones refactoren | Refactor |  | Refactor config_loader.py en centraliseer logging in log_definitie.py. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B15 | Code-stijl & static checks | TechDebt |  | Integratie Black, isort, flake8, mypy na elke refactoringset. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B16 | Continue validatie & smoke-tests | TechDebt |  | Automatiseer pytest-tests en Streamlit-import smoke-test. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B17 | Git init & branchstrategie | Spike |  | Initialiseer git repo en definieer main- en refactor-branches. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B18 | CI-pipeline (GitHub Actions) | Refactor |  | Configureer .github/workflows/ci.yml voor linting, tests en smoke-test. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B19 | Optimalisatie & deployment | Spike |  | Branches per stap, pull requests, Docker of Streamlit sharing deployment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |  |  |  |
| B20 | AI-toetsing definitievoorstel | Feature |  | Mogelijkheid om een aangepaste of ingelezen definitie te toetsen en AI-verbetervoorstel te genereren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gebruikersverzoek |  |  |  |
| B21 | Logging ARAI06/SAM05 | Feature |  | Logging uitbreiden voor ARAI06 en SAM05: foutenlijst, inputwaarden, patroonmatches. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B22 | Regex-aanscherping ARAI06 | TechDebt |  | Verbeter regex-logica voor ARAI06 (voorkom valse positieven). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B23 | Promptversterking ARAI06/SAM05 | Feature |  | Promptwaarschuwingen voor verboden startconstructies en cirkeldefinities. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B24 | UI-feedback ARAI06 | Feature |  | Interface voor regex-testen en debugging ARAI06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B25 | Zelflerend systeem ARAI06/SAM05 | Feature |  | Versterk prompts op basis van faaldata van ARAI06/SAM05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B26 | Log-validatie module | Spike |  | Module log/log_validatie.py voor JSON- en CSV-logvalidatie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B27 | Beheer akkoorddefinities | Feature |  | Gebruik lijst met akkoord bevonden definities als bron bij nieuwe definitievragen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B28 | Bewerkbare voorbeeldzinnen | Feature |  | Korte voorbeeldzinnen bewerkbaar maken met akkoord-knop. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B29 | Aanpassing ESS-03 | TechDebt |  | Regel en toelichting voor “instanties uniek onderscheidbaar” bijwerken. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B30 | Validatietool toetsregels | Spike |  | Script voor JSON vs ai_toetser.py validatie en rapportage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B31 | Verbeterde AI-toetser + logging | Refactor |  | Logging per toetsregel-ID en uitlegregels integreren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B32 | Promptoptimalisatie | Feature |  | Goede/foute voorbeelden en veld-specificaties toevoegen aan prompts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B33 | Verbeterde bronvermelding | Feature |  | Web_lookup aanpassen voor precieze bronverwijzingen in prompts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B34 | RAG-uitbreiding | Feature |  | Automatische contextinjectie met summarizer (max 800 tokens). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B35 | prompt_leraar module | Spike |  | Logs analyseren, prompts versterken en sjablonen bijwerken. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B36 | regel_aanpasser module | Spike |  | Detecteer faalstructuren en pas correcties toe via JSON-mapping. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B37 | feedback_lus module | Spike |  | Implementatie van feedbackknoppen (👍/👎) en loggen van reacties. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B38 | Config & lokaal model | Spike |  | Splits stuur_prompt voor API/lokaal model; config GEBRUIK_LOKAAL_MODEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |  |  |  |
| B39 | Organisatorische context beheren | Feature | In UI multiselect beheren van organisatorische ketens. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gebruikersverzoek | Multiselect: strafrechtketen, opsporing, executieketen, migratieketen, kleine strafrechtketen, Anders |  |  |
| B40 | Juridische context beheren | Feature | In UI multiselect beheren van juridische contexten met toekomstige internationale verbijzonderingen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gebruikersverzoek |  | Multiselect juridische contexten; toekomst internationale verbijzonderingen |  |
| B41 | Wettelijke basis beheren | Feature | In UI multiselect beheren van wettelijke basisopties (zoals PBW). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gebruikersverzoek |  |  | Multiselect wettelijke basisopties (PBW) |