# Gecombineerd Uitvoeringsplan – DefinitieAgent

Dit document bevat een gedetailleerd overzicht van alle te realiseren onderdelen van de DefinitieAgent.
Per component is gespecificeerd wat er nog moet gebeuren, met afhankelijkheden en betrokken bestanden.

## 1. Validatietool toetsregels

🎯 Doel: Detecteer dode regels, ontbrekende functies en inconsistentie tussen prompt en toetsregels.

🛠️ Taken:

• Controleer JSON op niet-gebruikte regels in ai_toetser.py

• Controleer op toets_XXX functies zonder bijbehorende JSON-regel

• Detecteer regels die ontbreken in de gegenereerde prompt

• Exporteer inconsistenties in rapportvorm

• Voeg validatietestset toe (dummydefinities per regel)

🔁 Afhankelijkheden:

• Geen – kan onafhankelijk worden gebouwd

📂 Betrokken bestanden:

• validatie_toetsregels.py

• toetsregels.json

• ai_toetser.py

• bouw_prompt_met_gesplitste_richtlijnen()

## 2. Verbeterde bronvermelding

🎯 Doel: Zorg voor correcte en controleerbare bronnen in web_lookup en promptoutput.

🛠️ Taken:

• Aanpassen web_lookup.py met logica voor artikelniveau (zoals 'Artikel 4 lid 2 AVG')

• Voeg instructies toe in prompt over vereiste bronconcretisering

• Valideer output in testcases op correcte bronconstructie

🔁 Afhankelijkheden:

• Prompt moet al voorbereid zijn voor bronvelden

• web_lookup moet basisfunctionaliteit hebben

📂 Betrokken bestanden:

• web_lookup.py

• prompt_sjabloon.txt

• test_definities.csv

## 3. RAG-uitbreiding

🎯 Doel: Prioriteren van bronnen en samenvatten van contextinfo voor betere contextinjectie.

🛠️ Taken:

• Voeg bronprioritering toe: wetten.nl > overheid.nl > wiki

• Voeg samenvattingsfunctie toe op basis van tokens (max 800)

• Contextblokken alleen opnemen bij >2 hits

• Integreer in promptopbouw

🔁 Afhankelijkheden:

• web_lookup.py moet broninvoer en parsing al ondersteunen

📂 Betrokken bestanden:

• web_lookup.py

• definitie_agent_webinterface_logging.py

• prompt_utils.py