# Onderwerp: En, in, is

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

📝 Backlogitem

🆔 ID: BLG-AUTO-RETOETS

📅 Datum: 2025-06-10

🎯 Doel: Herkeuring na AI-aanpassing automatisch uitvoeren

🔍 Probleem: Alleen oorspronkelijke output wordt getoetst

📈 Impact: Verbeteringen blijven ongetoetst

✅ Acceptatiecriteria: Herkeuring automatisch na wijziging + logging

📦 Bestand: definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

Status: to do

**📋 Geclusterde Projectbacklog – Definitiekwaliteit (v1.9)**

## ✅ Done

### 🔹 Toetsregels & basisfunctionaliteit

🆔 ID: BLG-INT-07-001

📅 Datum: 2025-05-01

🎯 Doel: Implementeer toetsregel INT-07

🔍 Probleem: Regel nog niet geïmplementeerd

📈 Impact: Onvolledige toetsing bij definities

✅ Acceptatiecriteria: Regel correct geïmplementeerd in JSON en ai_toetser.py

📦 Bestand: ai_toetser.py, toetsregels.json

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

Status: done

🆔 ID: BLG-STR-01-002

📅 Datum: 2025-05-01

🎯 Doel: Implementeer toetsregel STR-01

🔍 Probleem: Regel ontbrak in toetsset

📈 Impact: Beperkte toetskwaliteit

✅ Acceptatiecriteria: STR-01 geïmplementeerd + succesvol getest

📦 Bestand: ai_toetser.py, toetsregels.json

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

Status: done

## 📝 To Do

### 🔹 UI-functionaliteit

🆔 ID: BLG-UI-011

📅 Datum: 2025-06-05

🎯 Doel: Voeg UI-feedbackvelden toe per veld voor goedkeuring

🔍 Probleem: Velden zijn read-only

📈 Impact: Geen expliciete goedkeuring mogelijk

✅ Acceptatiecriteria: Elk veld heeft akkoord-knop + logging

📦 Bestand: definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

Status: to do

🆔 ID: BLG-KEY-UNIEK

📅 Datum: 2025-06-14

🎯 Doel: Genereer unieke Streamlit-widget keys automatisch

🔍 Probleem: DuplicateKey-fouten bij dynamische UI

📈 Impact: Interface-fouten en overschrijvingen

✅ Acceptatiecriteria: widget_key('...') werkt zonder conflicts

📦 Bestand: ui_helpers.py

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

Status: to do

## 🔄 In Progress

### 🔹 Promptoptimalisatie

🆔 ID: BLG-PRM-009

📅 Datum: 2025-06-10

🎯 Doel: Verbetering van snelheid bij definitiegeneratie en toetsing

🔍 Probleem: GPT-4 is traag en AI-calls worden sequentieel uitgevoerd

📈 Impact: Vertraagde gebruikerservaring, hogere kosten

✅ Acceptatiecriteria: Parallelle AI-calls, toggles in UI, gpt-4o/gpt-3.5 getest, logging toegevoegd

📦 Bestand: definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

Status: in progress

📝 Backlogitem: Voeg UI-feedbackvelden toe per veld voor goedkeuring

🎯 Doel:

Voeg UI-feedbackvelden toe per veld voor goedkeuring

📌 Aanleiding:

Velden zijn read-only

🔍 Probleem:

Velden zijn read-only

📈 Impact:

Geen expliciete goedkeuring mogelijk

🛠️ Taken:

- Onderzoek de oorzaak van het probleem

- Ontwerp oplossing en implementeer aanpassingen

- Voeg indien nodig documentatie toe

🧪 Tests:

- Unit test voor nieuwe of gewijzigde logica

- Controle op bestaande functionaliteit (regressietest)

- Testresultaat vastleggen in log of testverslag

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk veld heeft akkoord-knop + logging

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-UI-011

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Genereer unieke Streamlit-widget keys automatisch

🎯 Doel:

Genereer unieke Streamlit-widget keys automatisch

📌 Aanleiding:

DuplicateKey-fouten bij dynamische UI

🔍 Probleem:

DuplicateKey-fouten bij dynamische UI

📈 Impact:

Interface-fouten en overschrijvingen

🛠️ Taken:

- Onderzoek de oorzaak van het probleem

- Ontwerp oplossing en implementeer aanpassingen

- Voeg indien nodig documentatie toe

🧪 Tests:

- Unit test voor nieuwe of gewijzigde logica

- Controle op bestaande functionaliteit (regressietest)

- Testresultaat vastleggen in log of testverslag

✅ Acceptatiecriteria:

- widget_key('...') werkt zonder conflicts

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-KEY-UNIEK

📅 Datum: 2025-06-14

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Verbetering van snelheid bij definitiegeneratie en toetsing

🎯 Doel:

Verbetering van snelheid bij definitiegeneratie en toetsing

📌 Aanleiding:

GPT-4 is traag en AI-calls worden sequentieel uitgevoerd

🔍 Probleem:

GPT-4 is traag en AI-calls worden sequentieel uitgevoerd

📈 Impact:

Vertraagde gebruikerservaring, hogere kosten

🛠️ Taken:

- Onderzoek de oorzaak van het probleem

- Ontwerp oplossing en implementeer aanpassingen

- Voeg indien nodig documentatie toe

🧪 Tests:

- Unit test voor nieuwe of gewijzigde logica

- Controle op bestaande functionaliteit (regressietest)

- Testresultaat vastleggen in log of testverslag

✅ Acceptatiecriteria:

- Parallelle AI-calls, toggles in UI, gpt-4o/gpt-3.5 getest, logging toegevoegd

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-PRM-009

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: in progress

📝 Backlogitem: Validatiescript voor plurale tantum-lijst

🎯 Doel:

Ontwikkel een script dat automatisch controleert of de JSON-lijst met meervoudige zelfstandige naamwoorden volledig en correct is opgebouwd.

📌 Aanleiding:

De handmatig aangevulde lijst met plurale tantum-woorden bevat mogelijk fouten of inconsistenties. Er is momenteel geen manier om dit structureel te valideren.

🔍 Probleem:

- De JSON kan ongeldig worden door typefouten.

- Onjuiste entries kunnen leiden tot verkeerde toetsresultaten.

- Geen feedback of waarschuwing bij ontbrekende woorden.

📈 Impact:

- Toetsregels falen of geven foutieve feedback.

- Taalregels blijven onbetrouwbaar zonder controlemechanisme.

🛠️ Taken:

- Bouw Python-script dat lijst inleest, JSON valideert, en ontbrekende woorden signaleert.

- Vergelijk met testset en toon verschillen.

- Integreer feedbacklog (optioneel).

🧪 Tests:

- Script faalt bij ongeldige JSON-structuur.

- Herkent ontbrekende of foutief gespelde woorden.

- Logoutput is duidelijk en gestructureerd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Script detecteert foutieve of ontbrekende entries in JSON.

- Kan lokaal worden uitgevoerd en uitbreidbaar gebruikt worden.

📦 Bestand(en):

- validatie_pluralia.py

- config/taalregels/nl_pluralia_tantum_100.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PLURALIA-VAL-002

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatische toevoeging van begrip aan toetsregel

🎯 Doel:

Zorg dat de centrale dispatcherfunctie in ai_toetser.py automatisch het begrip toevoegt aan een toetsregel waarvoor dat vereist is (zoals SAM-05), indien dit nog niet in de regel zelf is opgenomen.

📌 Aanleiding:

Toetsregel SAM-05 gebruikt het argument begrip om cirkeldefinities te herkennen. Momenteel moet dit handmatig als argument worden toegevoegd. Een automatische toevoeging voorkomt fouten en maakt de toepassing robuuster.

🛠️ Taken:

- Breid toets_op_basis_van_regel() uit met een controle of regel_id in een set zit waarvoor begrip nodig is.

- Voeg het begrip-argument toe aan de regel-data indien het ontbreekt.

- Houd de huidige structuur met regels_met_begrip = {"SAM-05"} aan voor onderhoudbaarheid.

- Voeg duidelijke logging of foutmelding toe als begrip ontbreekt en vereist is.

✅ Acceptatiecriteria:

- Bij uitvoeren van SAM-05 wordt altijd het juiste begrip meegegeven zonder dat dit expliciet hoeft te worden opgegeven.

- Andere regels blijven onaangetast.

- Geen regressie in bestaande functionaliteit.

📝 Backlogitem: Verbeter contexttoets CON-01 met filters en foutmeldingen

🎯 Doel:

Breid toetsregel CON-01 uit met mogelijkheid tot filteren op expliciete contexttermen, inclusief foutmeldingen bij herhaling of mismatch.

📌 Aanleiding:

Definities mogen de opgegeven contexten niet herhalen, maar dat wordt nu niet expliciet gemeld aan de gebruiker. Ook is filtering niet zichtbaar.

🔍 Probleem:

- Herhaling van termen zoals “DJI” wordt niet gesignaleerd.

- Geen uitleg of waarschuwing bij foute herhaling.

- Regel mist specifieke filters.

📈 Impact:

- Slechtere gebruikerservaring.

- Verkeerde indruk van geldigheid bij contextspecifieke definities.

🛠️ Taken:

- Voeg context-filters toe aan toets_CON_01().

- Voeg foutmelding toe bij expliciete herhaling.

- Behoud bestaande patroonstructuur.

🧪 Tests:

- “DJI is de afkorting voor DJI” wordt afgekeurd.

- “Een instantie van DJI die...” wordt gemarkeerd.

- Logging toont fouttype en triggerwoord.

✅ Acceptatiecriteria:

- Herhalingsfouten worden correct gemeld.

- Filters werken op basis van context-invoer.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-CON-01

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Verbeter ARAI06 – detectie van verboden beginconstructies

🎯 Doel:

Zorg dat toetsregel ARAI06 consistent gebruikmaakt van dezelfde detectielogica als de automatische opschoning van GPT-output.

📌 Aanleiding:

De regel ARAI06 en de functie `corrigeer_definitie_op_patronen()` gebruiken verschillende regexlogica, wat leidt tot foutieve detectie en verschillen tussen beoordeling en opschoning.

🔍 Probleem:

- Onbetrouwbare detectie van ‘is’, ‘de’, begrip in AI-uitvoer.

- Verschil tussen wat gecorrigeerd en wat getoetst wordt.

📈 Impact:

- Foute negatieve feedback.

- Verminderde voorspelbaarheid voor gebruikers.

🛠️ Taken:

- Synchroniseer regex tussen toetsregel en opschoner.

- Verplaats centrale logica naar gedeelde regex-module.

- Voeg expliciete testcases toe in log.

🧪 Tests:

- Zelfde definitie wordt identiek herkend in toetsing én opschoning.

- Resultaten worden correct gelogd.

✅ Acceptatiecriteria:

- ARAI06 en corrigeer_definitie_op_patronen gebruiken dezelfde logica.

- Logging toont gelijke matches voor testgevallen.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- verboden_woorden.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-ARAI06

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg contextbeheer toe voor juridische, organisatorische, technische context

🎯 Doel:

Laat gebruikers aangeven welke context op een begrip van toepassing is, via dynamische UI-keuzevelden.

📌 Aanleiding:

Context is belangrijk bij toetsing (zoals CON-01), maar kan nu niet worden vastgelegd of beïnvloed.

🔍 Probleem:

- Geen veld voor contexttype (bijv. strafrecht vs. zorg).

- Prompt + toetsing missen gerichte informatie.

📈 Impact:

- Verlies van relevantie in definities.

- Foute of incomplete toetsresultaten.

🛠️ Taken:

- Voeg meerkeuzeveld toe aan UI: juridische / technische / organisatorische context.

- Implementeer koppeling met prompt + toetsfunctie.

🧪 Tests:

- Contexten worden opgeslagen en correct herladen.

- Filteren werkt bij CON-01 toepassing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan per begrip context selecteren.

- Prompt en toetsing gebruiken dit correct.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, domeinexpert

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-CONTEXTBEHEER-UI

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Controleer verbod op beginwoorden bij definitie (ARAI07)

🎯 Doel:

Zorg dat definities niet beginnen met verboden patronen zoals "is", "de", of het begrip zelf, volgens toetsregel ARAI07.

📌 Aanleiding:

Definities die beginnen met een lidwoord, koppelwerkwoord of herhaling van het begrip zijn taalkundig zwak en worden afgekeurd.

🔍 Probleem:

- AI genereert vaak “is een vorm van...” als openingszin.

- Gebruiker wordt niet gewezen op het foute begin.

- Regel werkt niet bij uitzonderingen met hoofdletter.

📈 Impact:

- Verminderde kwaliteit van definities.

- Gebrek aan correcte signalering en instructie.

🛠️ Taken:

- Breid ARAI07 uit met regexdetectie (case-insensitive).

- Voeg testvoorbeelden toe (“is”, “de”, begrip zelf).

- Voeg foutmelding toe in toetsoutput.

🧪 Tests:

- Definitie die begint met “is een...” wordt afgekeurd.

- Begrip “organisatie” gevolgd door “is...” wordt gedetecteerd.

- Correcte openingszinnen worden goedgekeurd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel detecteert alle verboden beginconstructies.

- Logging bevat uitleg bij afwijzing.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- toetsregels.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-ARAI07

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg toetsregels toe aan AI-prompt

🎯 Doel:

Zorg dat de AI-definitiegenerator expliciet instructies krijgt vanuit de toetsregels, om de kans op goed scorende output te verhogen.

📌 Aanleiding:

Momenteel is de prompt voor GPT beperkt tot enkele algemene richtlijnen. Toetsregels zoals ARAI07, STR-01 of CON-01 worden niet benoemd in de prompt.

🔍 Probleem:

- AI genereert inhoud die direct in strijd is met toetsregels.

- Gebruiker moet te vaak bijsturen.

📈 Impact:

- Inefficiënte cyclus van genereren en corrigeren.

- Geen leermechanisme of preventie op basis van toetsregels.

🛠️ Taken:

- Verwerk samenvattingen van toetsregels in `bouw_prompt_met_gesplitste_richtlijnen`.

- Voeg instructieblokken toe: "Vermijd...", "Let op..."

- Markeer belangrijke regels zoals ARAI06/ARAI07 met voorbeelden.

🧪 Tests:

- Prompt bevat samengevatte toetsregels.

- AI-output voldoet vaker aan STR/ARAI/CON/ESS-richtlijnen.

- Logging toont verbeterde scores.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-output scoort beter op toetsregels.

- Prompt is transparant en herleidbaar.

- Verboden constructies komen aantoonbaar minder voor.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

- toetsregels.json

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-AI-TOETSING-001

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg flexibele bronvermelding toe (meerdere bronnen per begrip)

🎯 Doel:

Laat gebruikers meerdere bronnen opgeven per begrip (bijv. Wikipedia, DJI-handboek, jurisprudentie).

📌 Aanleiding:

Definities komen vaak uit samengestelde bronnen, maar er is nu slechts één veld beschikbaar.

🔍 Probleem:

- Gebrek aan brondiversiteit.

- Onjuiste weergave of onderspecificatie.

📈 Impact:

- Juridische validatie moeilijk.

- Gebruikers vertrouwen de herkomst minder.

🛠️ Taken:

- Maak multi-select veld in UI.

- Sta vrije tekstinvoer + suggesties toe.

- Toon alle bronnen in export.

🧪 Tests:

- Meerdere bronnen worden opgeslagen.

- Logging + export tonen volledige lijst.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan meerdere bronnen toevoegen per begrip.

- Bronnen zijn zichtbaar bij export en in logging.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, jurist

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-BRON-BEHEER-UI

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg contexttemplate toe aan promptgenerator

🎯 Doel:

Voeg een template-invulveld toe aan de promptopbouw waarin keten- of contextinformatie structureel kan worden ingevoegd.

📌 Aanleiding:

De huidige prompt bevat geen dynamisch veld voor contextinformatie, waardoor deze ontbreekt of inconsistent is.

🔍 Probleem:

- Prompt blijft generiek voor verschillende domeinen.

- Contextspecifieke richtlijnen ontbreken.

📈 Impact:

- Slechtere kwaliteit in ketens zoals DJI of Reclassering.

- Prompt moet steeds handmatig worden aangepast.

🛠️ Taken:

- Voeg veld toe aan prompttemplate: "Context: [...]".

- Vul automatisch met opgegeven waarden.

- Voeg validatie toe bij ontbrekende context.

🧪 Tests:

- Prompt bevat correcte contextinformatie.

- Output verschilt tussen verschillende contexten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt bevat altijd context als dit is ingevoerd.

- Geen prompt zonder veld als context vereist is.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-CONTEXT-TEMPLATE

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg veld toe voor herkomst/bron van begrip

🎯 Doel:

Laat gebruikers aangeven wat de herkomst of bron is van een definitie, bijvoorbeeld “DJI-handboek” of “Overheid.nl”.

📌 Aanleiding:

Definities worden nu gegenereerd of handmatig ingevoerd zonder herleidbare oorsprong, wat validatie en juridische waarde vermindert.

🔍 Probleem:

- Geen zicht op bron van definitie.

- Geen filtermogelijkheid op basis van oorsprong.

📈 Impact:

- Risico op foutieve interpretatie.

- Onbruikbaarheid in juridische context zonder bronvermelding.

🛠️ Taken:

- Voeg veld toe in UI: “Bron / herkomst”.

- Maak veld optioneel maar zichtbaar.

- Sla waarde op in log en bij export.

🧪 Tests:

- Veld is zichtbaar en bewerkbaar.

- Export bevat veldinhoud correct.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan per begrip bron opgeven.

- Export toont herkomstveld.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-BRONNEN-01

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatische hertoetsing na definitieaanpassing

🎯 Doel:

Zorg dat een aangepaste definitie automatisch opnieuw getoetst wordt volgens alle relevante regels zodra deze wordt gewijzigd in de UI.

📌 Aanleiding:

Na het aanpassen van een AI-gegenereerde definitie wordt momenteel alleen de oorspronkelijke versie getoetst. Hierdoor kunnen verbeteringen ten onrechte als correct worden aangenomen zonder controle.

🔍 Probleem:

- Huidige flow toetst alleen eerste versie van een definitie.

- Verbeteringen worden niet opnieuw geëvalueerd.

- Gebruiker krijgt geen zicht op de kwaliteit van aangepaste tekst.

📈 Impact:

- Onbetrouwbare toetsresultaten.

- Gebrek aan transparantie voor eindgebruiker.

- Slechte feedbacklus bij correcties.

🛠️ Taken:

- Detecteer wijziging in aangepaste definitieveld.

- Trigger automatisch `toets_definitie()` na wijziging.

- Update testresultaten live in UI.

- Voeg visuele melding toe ("Definitie opnieuw getoetst").

🧪 Tests:

- Aangepaste definitie triggert hertoetsing.

- Resultaten verschillen van oorspronkelijke indien tekst gewijzigd.

- Logging bevat zowel originele als hergetoetste score.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elke wijziging aan een definitie leidt tot een nieuwe toetsing.

- Gebruiker krijgt visuele bevestiging van nieuwe test.

- Logging bevat resultaten voor beide versies.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-AUTO-RETOETS

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Controle op abstracte openingen in definities (ARAI05)

🎯 Doel:

Implementeer detectie van vage constructies zoals "handeling die", "vorm van", "proces waarbij" aan het begin van een definitie.

📌 Aanleiding:

Deze vage openers verlagen de begrijpelijkheid en directheid van definities, en zijn niet toegelaten in het kwaliteitsmodel.

🔍 Probleem:

- AI start definities vaak met abstracte zinnen.

- Gebruiker weet niet waarom definitie wordt afgekeurd.

📈 Impact:

- Onbegrip bij eindgebruiker.

- Verminderde duidelijkheid bij juridische toetsing.

🛠️ Taken:

- Voeg regexdetectie toe aan ARAI05.

- Pas uitleg toe in foutmeldingen (UI en log).

- Verwijder abstracte start via corrigeer_definitie_op_patronen.

🧪 Tests:

- “Een proces waarbij...” wordt afgekeurd.

- “Handeling die...” wordt gedetecteerd.

- Heldere definities blijven ongemoeid.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel ARAI05 werkt parallel met opschoningsfunctie.

- Resultaat is traceerbaar in toetsing én correctie.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- verboden_woorden.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-ARAI05

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel INT-07

🎯 Doel:

Voeg toetsregel INT-07 toe aan de AI-toetser om interne consistentie tussen begrippen in definities te controleren.

📌 Aanleiding:

Zonder deze regel worden contradicties of inconsistent gebruik van termen binnen één definitie niet automatisch gesignaleerd.

🔍 Probleem:

- Gebruiker krijgt geen waarschuwing bij interne inconsistenties.

- AI kan onjuiste semantiek genereren zonder correctiemechanisme.

📈 Impact:

- Lagere betrouwbaarheid van gegenereerde definities.

- Problemen bij hergebruik in juridische of formele documenten.

🛠️ Taken:

- Voeg INT-07 toe aan `toetsregels.json` met uitleg, patronen en voorbeelden.

- Implementeer toets_INT_07() in ai_toetser.py.

- Voeg logging en testresultaten toe aan output.

🧪 Tests:

- Foutieve interne logica wordt herkend (bijv. “persoon” ≠ “instantie”).

- Correcte definities worden goedgekeurd.

- Logging bevat gemarkeerde tegenstrijdigheden.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel is zichtbaar in UI en wordt correct toegepast.

- Logging bevat testoutput.

- Geen foutmeldingen bij uitvoering.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-INT-07-001

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done

📝 Backlogitem: Synchroniseer definitiecorrectie tussen UI en backend

🎯 Doel:

Zorg dat alle correcties die worden uitgevoerd in corrigeer_definitie_op_patronen() ook zichtbaar worden gemaakt in de gebruikersinterface.

📌 Aanleiding:

Hoewel de backend definities corrigeert op verboden patronen, ziet de gebruiker alleen het oorspronkelijke resultaat. Dit creëert verwarring en onduidelijkheid.

🔍 Probleem:

- Gecorrigeerde definitie is niet zichtbaar in UI.

- Gebruiker krijgt geen feedback op wat er is aangepast.

📈 Impact:

- Gebrek aan transparantie in gegenereerde output.

- Risico dat gebruikers de verkeerde versie beoordelen.

🛠️ Taken:

- Toon beide versies (origineel en gecorrigeerd) in UI.

- Label duidelijk welke versie is gecorrigeerd.

- Voeg toggle toe om verschil te tonen/verbergen.

🧪 Tests:

- Beide versies worden correct weergegeven.

- Annotatie toont welke correctie is toegepast.

- Geen regressie in layout of performance.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI toont originele én opgeschoonde versie.

- Logging bevat beide versies gescheiden.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-CORRIGEER-UI-SYNC

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Feedbackknoppen integreren en koppelen aan AI-verbetering

🎯 Doel:

Implementeer een feedbackmechanisme waarmee gebruikers een definitie kunnen beoordelen (👍/👎), en gebruik deze input om AI-prompts te versterken.

📌 Aanleiding:

De app genereert veel definities, maar gebruikt geen feedback om ze te verbeteren of bij te sturen.

🔍 Probleem:

- Feedback wordt nergens geregistreerd.

- AI-prompts blijven statisch en niet lerend.

- Gebruikerservaring is niet interactief.

📈 Impact:

- Gebrek aan adaptief systeem.

- Geen inzicht in gebruikersvoorkeuren.

- Gemiste kans op automatische kwaliteitsverbetering.

🛠️ Taken:

- Voeg 👍👎-knoppen toe onder elke definitie.

- Log feedback in JSONL-bestand met begrip-ID, score en timestamp.

- Voeg functie toe in prompt_leraar.py om scores te verwerken.

🧪 Tests:

- Feedback wordt correct gelogd.

- Score heeft impact op herformulering bij volgende generatie.

- Logbestand blijft leesbaar en consistent.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruikers kunnen feedback geven op elke definitie.

- Feedback wordt automatisch opgeslagen.

- Promptaanpassing gebeurt via lerend subsysteem.

📦 Bestand(en):

- feedback_lus.py

- prompt_leraar.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-FB-LOOP

📅 Datum: 2025-06-15

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg Excel-export toe per begrip en als totaalbestand

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om definities te exporteren naar Excel, met één tabblad per begrip of één overzichtsbestand.

📌 Aanleiding:

Voor analyse of vergelijking willen gebruikers werken in Excel. Momenteel is dit alleen mogelijk via handmatig kopiëren.

🔍 Probleem:

- Geen downloadmogelijkheid naar Excel.

- Informatie wordt versnipperd over meerdere schermen.

📈 Impact:

- Beperkte doorzoekbaarheid en analyseerbaarheid.

- Gebruikerservaring wordt slechter voor exportflows.

🛠️ Taken:

- Bouw functie voor `export_to_excel()` in export_definities.py.

- Voeg toggle toe in UI: per begrip of totaalbestand.

- Voorzie Excel van metadata, toelichting, toetsresultaten.

🧪 Tests:

- Elk tabblad bevat exact 1 begrip.

- Exportbestand is direct openbaar in Excel zonder fouten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan Excel-bestand downloaden met alle informatie.

- Layout is leesbaar en correct gestructureerd.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-EXPORT-EXCEL

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Optimaliseer promptstructuur voor GPT-4-definitiegeneratie

🎯 Doel:

Verbeter de promptopbouw voor GPT-4 om consistentere, toetsbare en contextspecifieke definities te genereren.

📌 Aanleiding:

De huidige prompt mist expliciete waarschuwingen tegen verboden constructies en bevat te weinig instructie over semantische nauwkeurigheid.

🔍 Probleem:

- Output varieert sterk.

- Foutieve formuleringen worden niet voorkomen.

📈 Impact:

- Slechte definitiekwaliteit.

- Meer afkeuring bij toetsing.

🛠️ Taken:

- Voeg blokken toe: ‘Veelgemaakte fouten’, ‘Verboden beginconstructies’.

- Voeg toetsregels als instructiefragmenten toe.

- Integreer dynamische contextinvoer.

🧪 Tests:

- Definitie bevat geen 'is', 'de', of herhaling.

- AI-output scoort >80% goed bij toetsing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt bevat duidelijke, toetsbare instructie.

- GPT-4-output is direct toetsbaar op 40+ regels.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-GPT4-PROMPTOPTIMALISATIE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg veldniveau-goedkeuring toe voor UI-definities

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om elk afzonderlijk veld in een definitie (zoals toelichting, bron, context) individueel goed te keuren.

📌 Aanleiding:

Sommige velden zijn correct, andere vragen herziening. Volledige goed- of afkeuring is te grofmazig.

🔍 Probleem:

- Geen nuance mogelijk in accordering.

- Geen zicht op goedgekeurde onderdelen.

📈 Impact:

- Overbodige revisie.

- Verlies van werkbare tussenstappen.

🛠️ Taken:

- Voeg checkbox toe bij elk veld in tabblad 1.

- Log accordering per veld.

- Voeg veldspecifieke status toe aan export.

🧪 Tests:

- Elk veld kan apart gemarkeerd worden.

- UI herkent status bij herladen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Export toont per veld of het goedgekeurd is.

- Logging bevat accordering per veld.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, reviewer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-FIELD-UI-APPROVAL

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg PDF-export toe per begrip

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om een volledige definitie (inclusief toelichting en metadata) als PDF te exporteren, per begrip.

📌 Aanleiding:

Er is vraag naar een printklare versie van een enkele definitie, vooral in contexten zoals documentatie of overleg.

🔍 Probleem:

- Exportoptie biedt nu alleen batchfunctionaliteit.

- Geen gestructureerde layout per begrip.

📈 Impact:

- Minder bruikbaar in werkgroepcontext.

- Geen duidelijke documentversie beschikbaar.

🛠️ Taken:

- Genereer PDF per begrip via knop in UI.

- Gebruik html-pdf converter met stijltemplate.

- Opslaan met bestandsnaam: begrip-titel + datum.

🧪 Tests:

- PDF toont begrip, definitie, toelichting, synoniemen.

- Layout is consistent en afdrukbaar.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk begrip is met 1 klik te downloaden als PDF.

- Layout is professioneel en foutloos.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-EXPORT-PDF

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Finalisatievinkje voor afgewerkte begrippen

🎯 Doel:

Markeer een begrip als definitief goedgekeurd (bijv. met ✅) zodra alle velden en toetsing zijn afgerond.

📌 Aanleiding:

Er is geen overzicht welke begrippen definitief klaar zijn. Dit leidt tot herwerk of onduidelijkheid bij export.

🔍 Probleem:

- Geen aanduiding van ‘klaar’ of ‘afgewerkt’.

- Exports bevatten onvolledige of conceptdefinities.

📈 Impact:

- Lage betrouwbaarheid van documentatie.

- Gebrek aan workflowbeheersing.

🛠️ Taken:

- Voeg ‘finalisatie’ checkbox toe aan UI.

- Toon alleen afgewerkte begrippen in eindexport.

🧪 Tests:

- Alleen gemarkeerde begrippen worden geëxporteerd.

- Checkbox behoudt status bij herladen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Finalisatie zichtbaar per begrip.

- Export filtert correct op afgewerkte items.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-FINALISATIE-VINK

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Session override automatisch herstellen

🎯 Doel:

Implementeer een functie die automatisch fouten herstelt wanneer Streamlit session state wordt overschreven door verkeerd datatype (bijv. lijst i.p.v. string).

📌 Aanleiding:

Tijdens het wisselen van scherm of testwoorden in tab 3 kan Streamlit crashen door typeconflicten in session state.

🔍 Probleem:

- String wordt soms overschreven met lijst.

- Foutmelding is niet informatief.

- UI kan blokkeren of onbruikbaar worden.

📈 Impact:

- App crasht of geeft onbruikbare interface.

- Testfunctionaliteit wordt onbetrouwbaar.

🛠️ Taken:

- Implementeer functie `fix_overrides()` die datatypes controleert en converteert.

- Roep deze functie aan vóór sessie-initialisatie.

- Voeg logging toe bij herstelactie.

🧪 Tests:

- Lijst → string wordt correct geconverteerd.

- App crasht niet bij typefout in sessie.

- Logging toont herstelactie.

✅ Acceptatiecriteria:

- App blijft stabiel, ook bij foutieve overrides.

- fix_overrides() wordt standaard toegepast in UI-tab 3.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-FIX-OVERRIDE

📅 Datum: 2025-06-14

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Pas toetsregel ESS-03 aan voor modernere formuleringen

🎯 Doel:

Werk toetsregel ESS-03 bij met bredere patronen en voorbeelden, waaronder eigentijdse taal en AI-gegenereerde varianten.

📌 Aanleiding:

ESS-03 herkent nu te weinig ‘negatief afgebakende definities’ zoals “is niet ...”, of “zonder ...”.

🔍 Probleem:

- Te strakke regex of beperkte voorbeelden.

- Veel moderne formuleringen worden gemist.

📈 Impact:

- Foutpositieven of foutnegatieven in toetsing.

- Gebrekkige betrouwbaarheid van feedback.

🛠️ Taken:

- Voeg patronen toe: “bevat geen”, “zonder”, “geen sprake van”.

- Herstructureer voorbeeldblok.

- Pas JSON en toetslogica aan.

🧪 Tests:

- Definitie “is zonder X” wordt correct herkend.

- Geen regressie bij bestaande gevallen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel is breder maar veilig.

- Output bevat heldere foutmelding.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, taalkundige

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-ESS03-AANPASSING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel INT-07

🎯 Doel:

Implementeer toetsregel INT-07

📌 Aanleiding:

Regel nog niet geïmplementeerd

🔍 Probleem:

Regel nog niet geïmplementeerd

📈 Impact:

Onvolledige toetsing bij definities

🛠️ Taken:

- Onderzoek de oorzaak van het probleem

- Ontwerp oplossing en implementeer aanpassingen

- Voeg indien nodig documentatie toe

🧪 Tests:

- Unit test voor nieuwe of gewijzigde logica

- Controle op bestaande functionaliteit (regressietest)

- Testresultaat vastleggen in log of testverslag

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel correct geïmplementeerd in JSON en ai_toetser.py

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py, toetsregels.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-INT-07-001

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done

📝 Backlogitem: Logging uitbreiden voor toetsregel ARAI06

🎯 Doel:

Voeg gedetailleerde logging toe aan toetsregel ARAI06, zodat zichtbaar is welke verboden patronen zijn gedetecteerd en waarom de definitie werd afgekeurd.

📌 Aanleiding:

Bij afkeuring op basis van ARAI06 ontbreekt informatie over de precieze reden. Dit maakt evaluatie en verbetering lastig voor gebruikers en ontwikkelaars.

🔍 Probleem:

- Gebruiker krijgt alleen een generieke foutmelding.

- Geen inzicht in welke constructie (bijv. 'is', 'de', begrip) het probleem veroorzaakte.

📈 Impact:

- Onbegrip of frustratie bij gebruiker.

- Lastiger te debuggen voor ontwikkelaar.

🛠️ Taken:

- Voeg logstructuur toe per patroon (matchtype, locatie).

- Voeg voorbeeldmatch toe aan logresultaat.

- Implementeer bijbehorende testcaselog.

🧪 Tests:

- Logging toont “match: 'is' op positie 0”.

- Geen logging bij correcte definities.

✅ Acceptatiecriteria:

- Logging verklaart afkeuring volledig.

- Loggingstructuur is machineleesbaar.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- toetsresultaten_logger.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-LOG-ARAI06

📅 Datum: 2025-06-11

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Uitbreiding van plurale tantum-lijst met meervoudsvormen

🎯 Doel:

Voeg foutgevoelige meervoudige zelfstandige naamwoorden toe aan de JSON-lijst voor plurale tantum om grammaticale fouten in AI-toetsregels te voorkomen.

📌 Aanleiding:

Bepaalde woorden zoals "gegevens" worden onterecht als enkelvoud behandeld, terwijl ze uitsluitend in meervoud bestaan.

🔍 Probleem:

- Onjuiste grammaticale feedback bij toetsing.

- Lijst van uitzonderingen is onvolledig.

- Matching is hoofdlettergevoelig.

📈 Impact:

- Foute AI-beoordelingen op correct geschreven definities.

- Onterecht afkeuren van correcte input.

🛠️ Taken:

- Voeg ontbrekende woorden toe aan `nl_pluralia_tantum_100.json` onder "plurale_tantum".

- Controleer lijst op redundantie en schrijfwijze.

- Maak lookup-functie case-insensitive.

🧪 Tests:

- Lookup faalt niet op woorden als “Gegevens” vs “gegevens”.

- Alle woorden in testset worden correct herkend.

- JSON blijft geldig na uitbreiding.

✅ Acceptatiecriteria:

- JSON bevat de vereiste meervoudige uitzonderingen.

- Controle verloopt correct bij toetsregels met grammaticale analyse.

📦 Bestand(en):

- config/taalregels/nl_pluralia_tantum_100.json

- taalregels/validatie_pluralia.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PLURALIA-001

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg goedkeuringsveld per ketenpartner toe

🎯 Doel:

Laat per begrip zien welke ketenpartners akkoord zijn met de definitie, via een meerkeuzeveld in de UI.

📌 Aanleiding:

Definities worden vaak door meerdere partijen beoordeeld. Deze accordering is nu niet zichtbaar of bewaarbaar.

🔍 Probleem:

- Geen consensuslog zichtbaar.

- Geen controle op herkomst goedkeuring.

📈 Impact:

- Gebruikers vertrouwen de inhoud minder.

- Juridische accordering mist.

🛠️ Taken:

- Voeg UI-veld toe: “Akkoord door: [selectievakjes]”.

- Log elke accordering + wie/wanneer.

🧪 Tests:

- Accordering is zichtbaar per partner.

- Logging bevat geschiedenis per begrip.

✅ Acceptatiecriteria:

- Accordering is zichtbaar in UI + export.

- Historiek is raadpleegbaar.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, ketenpartners

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-KETENPARTNER-UI

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Dynamisch beheer van contexten, ketens en bronnen via UI

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om waarden zoals ketenpartners, contexten en herkomstbronnen te beheren via een dynamische UI (toevoegen, verwijderen, selecteren).

📌 Aanleiding:

Context- en ketenvelden zijn nu hardcoded in dropdowns, wat beheer bemoeilijkt en niet schaalbaar is bij groeiende behoefte.

🔍 Probleem:

- Gebruiker kan geen nieuwe waarden toevoegen zonder codeaanpassing.

- Keuzelijsten zijn statisch en verouderd.

📈 Impact:

- Frustratie bij domeinspecialisten.

- Onvolledige of foutieve metadatering.

🛠️ Taken:

- Bouw dynamische lijstbeheer-component (multiselect + toevoegen/wegklikken).

- Sla waarden op in JSON-config of dynamische opslag.

- Voeg UI-sectie toe in tab 1: "Beheer waarden".

🧪 Tests:

- Toegevoegde waarden verschijnen direct in dropdown.

- Verwijderde waarden worden niet meer getoond.

- Sessie-overdracht tussen tabs werkt zonder foutmelding.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan eigen waarden toevoegen aan context-, bron- en ketenvelden.

- Alle waarden zijn persistent en dynamisch.

- UI-fouttolerantie is gegarandeerd.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-MULTISELECT

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg visuele viewer toe voor testlog verboden woorden

🎯 Doel:

Bied gebruikers de mogelijkheid om testresultaten van individuele woorden te bekijken via een overzichtelijke tabelweergave in de UI.

📌 Aanleiding:

Tests met verboden woorden (zoals “gegevens” of “is”) worden momenteel gelogd naar JSONL, maar zijn niet zichtbaar voor de gebruiker.

🔍 Probleem:

- Testresultaten zijn alleen terug te vinden in backend-bestanden.

- Gebruikers kunnen eerdere resultaten niet herzien of vergelijken.

📈 Impact:

- Analyse en debugging zijn lastig.

- Ontwikkelaars missen transparantie bij detectie.

🛠️ Taken:

- Voeg tabblad 3 toe in Streamlit-app met logviewer.

- Gebruik Pandas DataFrame + Streamlit-table.

- Voeg downloadknop toe voor `verboden_woord_tests.jsonl`.

🧪 Tests:

- Bestand wordt correct geladen en weergegeven.

- Filtering en export werken zonder foutmeldingen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Logbestand is zichtbaar en doorzoekbaar.

- Gebruiker kan log downloaden met 1 klik.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-LOG-VIEWER-001

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg downloadmogelijkheid toe voor testlog als JSONL

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe het logbestand met resultaten van verboden-woordtests als `.jsonl` te downloaden voor externe analyse.

📌 Aanleiding:

Het logbestand wordt wel aangemaakt, maar is niet beschikbaar buiten de app.

🔍 Probleem:

- Geen toegang tot testdata buiten Streamlit.

- Analyse, archivering en debugging zijn niet mogelijk.

📈 Impact:

- Gebrek aan inzicht in detectiekwaliteit.

- Niet compatibel met externe tooling.

🛠️ Taken:

- Voeg downloadknop toe aan tabblad 3.

- Zet juiste headers en mime type.

- Beperk bestand tot 1MB of voeg waarschuwing toe.

🧪 Tests:

- Downloadbare `.jsonl` is correct opgebouwd.

- Bestand opent in JSON-viewer of teksteditor.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan testlog downloaden zonder fout.

- Bestandsformaat is standaard `.jsonl`.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-JSONL-DOWNLOAD-002

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatisch genereren van unieke Streamlit-widget keys

🎯 Doel:

Voorkom `DuplicateElementID`-fouten in de Streamlit-interface door automatisch unieke widget keys te genereren.

📌 Aanleiding:

Wanneer meerdere elementen dezelfde key gebruiken, crasht de app of geeft foutmeldingen in dynamische UI-componenten.

🔍 Probleem:

- Handmatige keys zijn foutgevoelig bij hergebruik.

- Bij iteratie of conditionele rendering ontstaan conflicten.

📈 Impact:

- Crashes bij formulierherlaad of dynamische lijstverwerking.

- Moeilijker onderhoud van componenten in complexe layout.

🛠️ Taken:

- Bouw `widget_key(prefix: str)` functie die unieke sleutel genereert.

- Voeg logica toe op basis van uuid, timestamp of tellers.

- Pas toe op kritieke knoppen, forms en velden.

🧪 Tests:

- Geen DuplicateKey-fouten bij herladen.

- Componenten renderen correct in for-loops en condities.

- Unieke key is reproduceerbaar bij herstart.

✅ Acceptatiecriteria:

- Geen fouten in Streamlit-UI door dubbele keys.

- Functie is herbruikbaar en consistent.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-KEY-UNIEK

📅 Datum: 2025-06-14

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Versnellen van definitiegeneratie en AI-toetsing

🎯 Doel:

Verkort de wachttijd voor gebruikers bij het genereren en toetsen van definities door optimalisatie van AI-calls, caching van regels en betere controle over UI-opties.

📌 Aanleiding:

Gebruikers ervaren momenteel een lange wachttijd (45–60 seconden) bij het genereren en toetsen van definities. Dit frustreert iteratief werken en leidt tot onnodige kosten bij gebruik van GPT-4.

🔍 Probleem:

- AI-aanroepen worden momenteel sequentieel uitgevoerd.

- GPT-4 is relatief traag vergeleken met gpt-4o of gpt-3.5.

- Elke actie laadt toetsregels opnieuw i.p.v. te cachen.

- Geen mogelijkheid om optionele onderdelen (zoals voorbeelden of toelichting) uit te schakelen.

📈 Impact:

- Gebruikers haken sneller af bij meerdere definities.

- Hogere kosten bij OpenAI-gebruik.

- Slechtere UX voor iteratief verbeteren.

🛠️ Taken:

- Meet de verwerkingstijd per fase (generatie, toelichting, toetsing).

- Implementeer `asyncio.gather()` of `ThreadPoolExecutor` voor parallelle AI-aanroepen.

- Introduceer UI-toggles:

- "⚙️ Alleen definitie genereren"

- "⚙️ Inclusief toelichting en voorbeelden"

- Vervang `GPT-4` door `gpt-4o` of `gpt-3.5-turbo` als standaardoptie.

- Cache toetsregels na eerste parse in geheugen.

- Voeg in Streamlit een statusindicator toe ("⏳ Definitie wordt opgesteld...").

🧪 Tests:

- Tijdmetingen worden gelogd per fase.

- Meerdere async-taken worden in <5s afgehandeld.

- UI-toggles schakelen effectief logica uit.

- Er is geen regressie in output of foutafhandeling.

✅ Acceptatiecriteria:

- Totale laadtijd per definitie ≤ 15 seconden.

- Logging bevat tijd per AI-fase.

- Gebruiker kan AI-deelprocessen afzonderlijk in-/uitschakelen.

- Geen foutmeldingen bij wisselen van model of bij caching.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ai_toetser.py

- config/.env of settings.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

- Product Owner

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-PRM-009

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: in progress

📝 Backlogitem: Verbeter zelflerende promptaanpassing op basis van toetsresultaten

🎯 Doel:

Laat de applicatie zelfstandig verboden constructies toevoegen aan de prompt op basis van eerdere toetsfouten.

📌 Aanleiding:

Fouten zoals “proces waarbij” of “handeling die” blijven terugkomen. Handmatige correctie is traag en foutgevoelig.

🔍 Probleem:

- Prompt groeit niet mee met feedback.

- Lerende werking ontbreekt.

📈 Impact:

- Definities blijven dezelfde fouten herhalen.

- Gebrek aan adaptief gedrag.

🛠️ Taken:

- Breid `prompt_leraar.py` uit met analyse van toetslogs.

- Voeg geautomatiseerde updates toe aan forbidden_patterns.

- Log elke toevoeging.

🧪 Tests:

- Nieuwe patronen verschijnen in prompt na foutherhaling.

- Geen overaanpassing op incidentele fouten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt groeit mee met foutpatronen.

- Logging is transparant en uitlegbaar.

📦 Bestand(en):

- prompt_leraar.py

- forbidden_patterns.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, AI engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-PROMPTLERAAR-UPDATE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Bouw prompt_leraar.py voor lerend AI-systeem

🎯 Doel:

Ontwikkel een module die feedback gebruikt om AI-prompts automatisch aan te passen en fouten te vermijden.

📌 Aanleiding:

AI maakt regelmatig dezelfde fouten (zoals 'is een...' of 'de definitie van...'). Feedback wordt nog niet structureel benut om prompts te verbeteren.

🔍 Probleem:

- Geen leereffect op basis van toetsresultaten of gebruikersfeedback.

- Prompt blijft generiek en vatbaar voor bekende fouten.

📈 Impact:

- Trage verbeteringscyclus.

- Onnodige afkeur op herhaalde fouten.

🛠️ Taken:

- Bouw prompt_leraar.py met functie `update_prompt_met_verboden_constructies(...)`.

- Gebruik log van foutmatches.

- Voeg systeem toe voor toevoegen/verwijderen van zinnen in prompt.

🧪 Tests:

- Feedback op fout type “is een” wordt opgenomen.

- Prompt wordt versterkt met instructie “Vermijd begin met ‘is’”.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt leert van fouten en versterkt zichzelf.

- Logica is herbruikbaar en uitbreidbaar.

📦 Bestand(en):

- prompt_leraar.py

- verboden_woorden.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PROMPTLEREN-001

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Opsplitsen toetsregels in losse JSON-bestanden

🎯 Doel:

Structureer het beheer van toetsregels door de centrale `toetsregels.json` op te splitsen in één bestand per toetsregel-ID.

📌 Aanleiding:

De huidige structuur met één groot JSON-bestand leidt tot merge-conflicten, onoverzichtelijke commits en foutgevoelige bewerking.

🔍 Probleem:

- Kleine wijzigingen veroorzaken grote diffs.

- Moeilijk te onderhouden bij 40+ regels.

- Individuele toetsregels zijn lastig los te testen.

📈 Impact:

- Slechtere samenwerking en versiebeheer.

- Hoger risico op foutieve of incomplete regels.

🛠️ Taken:

- Bouw script `split_toetsregels.py` dat regels opsplitst.

- Bouw `combine_toetsregels.py` om ze weer samen te voegen.

- Gebruik mappenstructuur op basis van type of ID-prefix.

🧪 Tests:

- Opsplitsing is lossless: combine == origineel.

- Scripts werken ook als 1 regel ontbreekt.

- Output is altijd geldig JSON-formaat.

✅ Acceptatiecriteria:

- Opsplitsing van regels leidt tot betere bewerkbaarheid.

- Toetsregels blijven bruikbaar in app en AI.

📦 Bestand(en):

- tools/toetsregels/split_toetsregels.py

- tools/toetsregels/combine_toetsregels.py

- data/toetsregels/*.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-SPLITJSON

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Simulatietest toevoegen voor hoofdfunctionaliteiten

🎯 Doel:

Voeg een simulatietest toe die automatisch de hele keten test van definitiegeneratie t/m toetsing en UI-export, voor kwaliteitscontrole.

📌 Aanleiding:

Wijzigingen aan promptopbouw of toetsregels worden soms doorgevoerd zonder controle van neveneffecten op UI of logica.

🔍 Probleem:

- Geen regressietest over de volledige keten.

- Fouten ontstaan pas bij gebruik.

📈 Impact:

- Verlies van vertrouwen in output.

- Oplevering zonder testvergelijk mogelijk.

🛠️ Taken:

- Maak simulatietestbestand met testbegrip(“voorbeeld”).

- Trigger alle hoofdmodules: prompt, AI-call, correctie, toetsing, UI-output.

- Log verwachte outputs en tijdsduur.

🧪 Tests:

- Uitvoer is volledig en gestructureerd.

- Bij foutmelding worden modules afzonderlijk gelogd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Simulatietest dekt >90% van de ketenlogica.

- Bij elke wijziging opnieuw uitvoerbaar.

📦 Bestand(en):

- test_simulatie.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, QA

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-SIMULATIE-TEST

📅 Datum: 2025-06-15

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer RAG-opzet voor definitiegeneratie

🎯 Doel:

Gebruik een Retrieval-Augmented Generation (RAG) architectuur om achtergrondinformatie te betrekken bij het genereren van definities.

📌 Aanleiding:

Definities missen soms inhoudelijke onderbouwing of formele bronverwijzingen. RAG kan hierbij ondersteunen met relevante fragmenten uit Wikipedia of Overheid.nl.

🔍 Probleem:

- AI werkt zonder directe toegang tot betrouwbare externe bronnen.

- Generaties zijn niet altijd feitelijk of relevant.

📈 Impact:

- Lagere kwaliteit van definitievoorstellen.

- Gebruiker moet zelf handmatig bijsturen.

🛠️ Taken:

- Bouw module `web_lookup.py` die info ophaalt uit Wikipedia / overheid.nl.

- Integreer lookup in promptopbouw (webinformatie als input).

- Voeg caching en foutafhandeling toe.

🧪 Tests:

- Prompt bevat verwerkte tekstfragmenten.

- Lookup faalt niet bij ontbrekende zoekterm.

- Resultaten verhogen informatiedichtheid van definitie.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-output is verrijkt met feitelijke achtergrondinformatie.

- Prompt toont duidelijk de gebruikte externe input.

📦 Bestand(en):

- web_lookup.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-RAG-001

📅 Datum: 2025-06-03

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatische toevoeging van begrip aan toetsregel SAM-05

🎯 Doel:

Zorg dat de centrale dispatcherfunctie in ai_toetser.py automatisch het begrip toevoegt aan toetsregel SAM-05, als dat nog niet is opgenomen.

📌 Aanleiding:

Toetsregel SAM-05 vereist het begrip als apart argument. Zonder dit faalt de detectie van cirkeldefinities.

🔍 Probleem:

- Functie faalt zonder het begrip.

- Moeilijk te debuggen bij vergeten parameter.

📈 Impact:

- Foutmeldingen zonder duidelijke oorzaak.

- Verminderde betrouwbaarheid bij regressietests.

🛠️ Taken:

- Voeg controle toe of regel_id == “SAM-05”.

- Injecteer begrip in toetsingsdict als het ontbreekt.

- Log expliciete melding bij vervanging.

🧪 Tests:

- SAM-05 werkt automatisch met alleen definitie + begrip.

- Andere regels blijven onaangetast.

✅ Acceptatiecriteria:

- Geen fouten bij SAM-05 zonder handmatige parameter.

- Logging toont toegevoegde waarde.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-SAM-05-AUTO-BEGRIP

📅 Datum: 2025-06-20

📌 Status: to do

📝 Backlogitem

🆔 ID: BLG-STR-01-002

📅 Datum: 2025-05-01

🎯 Doel: Implementeer toetsregel STR-01

🔍 Probleem: Regel ontbrak in toetsset

📈 Impact: Beperkte toetskwaliteit

✅ Acceptatiecriteria: STR-01 geïmplementeerd + succesvol getest

📦 Bestand: ai_toetser.py, toetsregels.json

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

Status: done

## 📝 To Do

### 🔹 UI-functionaliteit

📝 Backlogitem: Bouw regel_aanpasser module voor automatische definitiecorrecties

🎯 Doel:

Voeg een centrale module toe waarmee gegenereerde definities automatisch worden aangepast op basis van herkende toetsfouten.

📌 Aanleiding:

Veel voorkomende fouten zoals ‘is een’ of ‘betekent’ kunnen automatisch worden verbeterd.

🔍 Probleem:

- Feedback wordt alleen gelogd, niet toegepast.

- Gebruikers blijven zelf corrigeren.

📈 Impact:

- Trage iteratie.

- Overbodig werk voor gebruiker.

🛠️ Taken:

- Bouw `regel_aanpasser.py` met detectie + correctie per toetsregel.

- Koppel aan toetsfeedback.

- Voeg preview toe in UI.

🧪 Tests:

- Fout “is een ...” wordt automatisch herschreven.

- Logging toont wat is aangepast.

✅ Acceptatiecriteria:

- Herkende fouten worden automatisch herschreven.

- Gebruiker kan correcties controleren.

📦 Bestand(en):

- regel_aanpasser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-REGEL-AANPASSER-MODULE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel STR-01

🎯 Doel:

Zorg dat definities altijd in één complete zin worden geformuleerd, zonder fragmenten of losse elementen.

📌 Aanleiding:

Veel definities zijn niet grammaticaal volledig of bestaan uit onvolledige zinsdelen. STR-01 moet dit opsporen.

🔍 Probleem:

- Incomplete definities worden niet als fout herkend.

- Gebruikers denken ten onrechte dat ze voldoen.

📈 Impact:

- Lagere tekstuele kwaliteit.

- Verwarring bij formele interpretatie.

🛠️ Taken:

- Voeg STR-01 toe aan toetsregels.json.

- Implementeer toets_STR_01() in ai_toetser.py.

- Voorzie de UI van visuele feedback.

🧪 Tests:

- Fragmenten zoals “omvang van gegevens” worden afgekeurd.

- Volledige zinnen met onderwerp + werkwoord worden goedgekeurd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel herkent incomplete zinnen correct.

- Feedback wordt duidelijk weergegeven in de toetsoutput.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-STR-01-002

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done

📝 Backlogitem: Voeg automatische smoke-tests toe bij elke build

🎯 Doel:

Voorkom regressies door bij elke wijziging automatisch een snelle test op kernfunctionaliteiten te draaien.

📌 Aanleiding:

Wijzigingen aan toetsregels, UI of logging leiden soms tot onopgemerkte fouten.

🔍 Probleem:

- Geen continue kwaliteitsborging.

- Testen is handmatig en onregelmatig.

📈 Impact:

- Fouten komen laat boven.

- Traag verbeterproces.

🛠️ Taken:

- Stel CI in met `pytest` of custom testrunner.

- Smoke-test op: definitiegeneratie, AI-toetsing, exports.

- Log testtijd en fouten.

🧪 Tests:

- Fout in promptgenerator breekt build.

- Geen false positives.

✅ Acceptatiecriteria:

- CI draait automatisch bij wijziging.

- Belangrijkste ketens zijn gedekt.

📦 Bestand(en):

- test_smoke.py

- .github/workflows/smoke.yml

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, QA

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-SMOKETEST-CI

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatische toevoeging van synoniemen en antoniemen

🎯 Doel:

Voorzie elke definitie van relevante synoniemen en antoniemen die gegenereerd worden door AI, om de semantische rijkdom te vergroten.

📌 Aanleiding:

Gebruikers missen soms context of vergelijkbare termen bij een begrip. Dit belemmert correcte interpretatie of hergebruik.

🔍 Probleem:

- Begrippen zijn semantisch te beperkt in de huidige interface.

- Geen AI-ondersteuning voor aanvullende betekenisvelden.

📈 Impact:

- Lagere bruikbaarheid voor redactie, hergebruik of juridische interpretatie.

- Gebrek aan taalvariatie bij automatische verwerking.

🛠️ Taken:

- Genereer 3–5 synoniemen en 1–3 antoniemen via AI-model.

- Integreer deze automatisch in metadata-velden.

- Voeg visuele weergave toe in UI + toggle voor verbergen.

🧪 Tests:

- AI-output bevat altijd max. 5 synoniemen en 3 antoniemen.

- Veld vult zich automatisch bij nieuwe definitie.

- Synoniemen beïnvloeden de prompt niet.

✅ Acceptatiecriteria:

- Bij elke definitie worden relevante synoniemen en antoniemen automatisch gegenereerd.

- Velden zijn zichtbaar en exporteerbaar.

- Logging bevat inhoud per begrip.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-SYN-EX

📅 Datum: 2025-06-08

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg paginering toe aan lange resultaatschermen

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om UI-secties met veel regels of begrippen te verdelen over meerdere pagina’s, voor leesbaarheid en performance.

📌 Aanleiding:

Bij uitgebreide invoer (zoals >30 toetsregels) wordt het tweede tabblad onoverzichtelijk en traag.

🔍 Probleem:

- Slechte performance bij grote aantallen resultaten.

- Scrollen en zoeken is onhandig voor gebruiker.

📈 Impact:

- Gebruikers raken de context kwijt.

- Applicatie reageert trager dan gewenst.

🛠️ Taken:

- Implementeer paginering (bijv. 10 regels per pagina).

- Voeg navigatieknoppen toe (volgende, vorige).

- Houd context/tabs gesynchroniseerd.

🧪 Tests:

- Weergave blijft snel bij grote datasets.

- Navigatie werkt intuïtief.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI laadt snel, zelfs met >40 toetsregels.

- Navigatie is logisch en stabiel.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-UI-PAGINATION

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg AI-spellingcontrole toe voor handmatige invoer

🎯 Doel:

Laat de applicatie automatisch spellingfouten opsporen en voorstellen doen bij handmatige invoer van definities.

📌 Aanleiding:

Zelf ingevoerde definities bevatten regelmatig typfouten die niet worden herkend of gemeld.

🔍 Probleem:

- Geen spellingscontrole op handmatige invoer.

- Foutieve tekst komt direct in log of export.

📈 Impact:

- Slechte kwaliteit van definities.

- Slechte eerste indruk bij gebruikers of lezers.

🛠️ Taken:

- Voeg spellingcheck toe via OpenAI of externe API.

- Highlight foute woorden of stel vervanging voor.

- Voeg optie “corrigeer automatisch” toe.

🧪 Tests:

- Typfouten worden gesignaleerd in testcase.

- Correcte tekst wordt gesuggereerd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Spellingcontrole werkt op handmatige invoer.

- Gebruiker krijgt directe feedback of suggestie.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- spellingcheck.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, eindgebruiker

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-UI-SPELLING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg validatiemodule toe voor toetsregels.json

🎯 Doel:

Voeg een automatisch controlescript toe dat de JSON-definitie van toetsregels valideert op structuur, verplichte velden, en patroonconsistentie.

📌 Aanleiding:

Bij het bewerken van toetsregels ontstaan regelmatig fouten in JSON-indeling of ontbrekende velden.

🔍 Probleem:

- JSON wordt niet automatisch gecontroleerd.

- Applicatie crasht of gedraagt zich onvoorspelbaar bij foute syntax.

📈 Impact:

- Hoge foutgevoeligheid.

- Geen waarborg van correcte toetsregels.

🛠️ Taken:

- Bouw validator met schema- of handmatige check.

- Check presence van velden zoals id, uitleg, voorbeelden, patronen.

- Log alle fouten met regelnummer en beschrijving.

🧪 Tests:

- Fout bij ontbrekend veld wordt correct gemeld.

- Correcte JSON levert geen waarschuwing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Script detecteert syntaxis- én inhoudsfouten.

- Valideert alle regels uit toetsregels.json afzonderlijk.

📦 Bestand(en):

- validatie_toetsregels.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, tester

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-VALIDATIE-TOETSREGELS

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Exporteer definities als losse .txt-bestanden

🎯 Doel:

Voorzie elk begrip in de app van een aparte exportknop waarmee het als los .txt-bestand kan worden opgeslagen.

📌 Aanleiding:

Gebruikers willen definities extern kunnen hergebruiken zonder afhankelijk te zijn van Excel of PDF-export.

🔍 Probleem:

- Geen mogelijkheid tot snelle, lichte export per begrip.

- Alleen verzamelexports zijn nu beschikbaar.

📈 Impact:

- Verminderde flexibiliteit in verwerking of archivering.

- Gebruikers moeten handmatig kopiëren.

🛠️ Taken:

- Voeg exportknop toe onder elk begrip.

- Genereer naamvolgend `.txt`-bestand per begrip.

- Bied download direct aan in Streamlit-interface.

🧪 Tests:

- Bestand bevat de juiste inhoud per begrip.

- Bestandsnaam bevat begrip-ID of slug.

- Download werkt zonder foutmelding in verschillende browsers.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elke definitie is met één klik te exporteren naar .txt.

- Bestandsinhoud is correct en bevat definitie + metadata.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-TXT-EXP

📅 Datum: 2025-06-01

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Filter toetsresultaten per regel in UI

🎯 Doel:

Geef gebruikers de mogelijkheid om toetsresultaten per individuele toetsregel te filteren of op te vragen in tabblad 2 van de app.

📌 Aanleiding:

Gebruikers willen specifieke toetsregels inspecteren, zoals ARAI06 of CON-01. Momenteel worden alle resultaten tegelijk weergegeven.

🔍 Probleem:

- Geen mogelijkheid om toetsregels afzonderlijk te tonen.

- Overzicht is te lang en verwarrend bij 40+ regels.

📈 Impact:

- Moeilijker analyseren van fouten.

- Minder controle over interpretatie.

🛠️ Taken:

- Voeg selectievakje toe: "Toon resultaten voor regel [ID]".

- Herstructureer weergave in tabblad 2.

- Voeg foutuitleg toe bij individuele regelweergave.

🧪 Tests:

- Per regel wordt resultaat afzonderlijk getoond.

- Regels zonder resultaat worden verborgen of leeg weergegeven.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan resultaten filteren op toetsregel-ID.

- UI blijft overzichtelijk bij grote aantallen regels.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-TOETSREGEL-FILTER-UI

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Integreer verboden_woorden.py als uitbreidbare module

🎯 Doel:

Zorg dat verboden_woorden.py als centrale blokkadelijst wordt gebruikt in de hele app en uitbreidbaar is vanuit UI of scripts.

📌 Aanleiding:

Verboden beginconstructies worden in meerdere scripts apart beheerd. Dit veroorzaakt duplicatie en inconsistente detectie.

🔍 Probleem:

- Opschoningsfunctie gebruikt andere regex dan toetsregel.

- Geen centrale structuur voor beheer.

📈 Impact:

- Onderhoudslast bij updates.

- Inconsistent gedrag tussen UI, toetsing en logging.

🛠️ Taken:

- Centraliseer alle regex in verboden_woorden.py.

- Maak functie die lijst ophaalt en gebruikt in UI + toetsing.

- Voeg importeerbare module toe in config/.

🧪 Tests:

- Regexlijst wordt exact 1x geladen.

- Output is consistent bij gebruik in meerdere modules.

✅ Acceptatiecriteria:

- Lijst met verboden woorden is herbruikbaar en centraal.

- Gebruikt door corrigeer_definitie_op_patronen én toetsing.

📦 Bestand(en):

- verboden_woorden.py

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-VERB-WORD-MODULE

📅 Datum: 2025-06-11

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Log individuele woordtests van verboden woorden

🎯 Doel:

Sla resultaten van UI-testacties op (zoals 'Test dit woord') om inzicht te krijgen in patroonherkenning en detectiekwaliteit.

📌 Aanleiding:

De UI biedt een testknop om woorden te controleren op verboden constructies, maar deze resultaten worden niet opgeslagen.

🔍 Probleem:

- Geen terugblik mogelijk op eerdere testen.

- Geen feedback over patroonkwaliteit of fouten.

📈 Impact:

- Analyse van detectiefouten wordt onmogelijk.

- Zelflerend systeem mist data.

🛠️ Taken:

- Maak JSONL-logbestand met testdata per klik.

- Log word, timestamp, patroonhits en gebruiker (optioneel).

- Voeg viewer toe in UI (tabblad 3).

🧪 Tests:

- Elke testactie voegt 1 regel toe aan logbestand.

- Viewer toont geschiedenis correct.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI-tests worden automatisch gelogd.

- Log kan geëxporteerd of ingezien worden.

📦 Bestand(en):

- verboden_woorden.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-VB-TESTLOG

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg goedkeuringsknoppen toe per veld

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om per metadata- of definitieveld een expliciete goedkeuring te geven via een ✔️-knop, zodat goedkeuring traceerbaar en visueel duidelijk is.

📌 Aanleiding:

Momenteel is er geen zicht op welke onderdelen van een definitie wel/niet zijn beoordeeld door de gebruiker.

🔍 Probleem:

- Gebrek aan controleerbare bevestiging.

- Geen logging van individuele veldgoedkeuringen.

📈 Impact:

- Onvolledige accordering van definities.

- Risico op interpretatieverschillen bij revisie.

🛠️ Taken:

- Voeg ✔️-knoppen toe naast alle belangrijke velden.

- Sla goedkeuringen op per begrip en veld.

- Toon status in interface en in logbestand.

🧪 Tests:

- Elke knop activeert logging voor dat specifieke veld.

- Bij herladen blijft status behouden.

- ✔️ kan ingetrokken worden indien nodig.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk veld kan individueel goedgekeurd worden.

- Logging bevat wie, wat en wanneer.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-UI-011

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg AI-toelichting toe per definitie

🎯 Doel:

Laat de AI bij elke gegenereerde definitie automatisch een korte toelichting geven waarin wordt uitgelegd waarom deze formulering correct of wenselijk is.

📌 Aanleiding:

Gebruikers missen inzicht in de keuzes van de AI en begrijpen soms niet waarom een bepaalde formulering gekozen werd.

🔍 Probleem:

- Geen context of motivatie bij de definitie.

- AI blijft een ‘black box’.

📈 Impact:

- Onbegrip bij evaluatie.

- Vertrouwen daalt zonder uitleg.

🛠️ Taken:

- Voeg toelichtingsregel toe aan prompt.

- Toon toelichting in aparte sectie onder definitie.

🧪 Tests:

- Elke definitie bevat begeleidende AI-uitleg.

- Logging toont toelichtingsveld.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-toelichting is zichtbaar per definitie.

- Export bevat toelichtingen correct.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-TOELICHTING-UITLEG

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Splits type term en begripsvorm in aparte velden

🎯 Doel:

Voeg aparte velden toe voor ‘type term’ (bijv. juridisch, operationeel) en ‘vorm’ (bijv. zelfstandig naamwoord, procesomschrijving).

📌 Aanleiding:

Alle informatie staat nu in één tekstveld, wat analyse en filtering belemmert.

🔍 Probleem:

- Geen semantische differentiatie.

- Geen filtermogelijkheden of validatie op termtype.

📈 Impact:

- Slechtere classificatie van definities.

- Problemen bij export en externe matching.

🛠️ Taken:

- Voeg 2 nieuwe velden toe aan UI en logging.

- Maak dropdownselectie voor bekende waarden.

- Voeg validatie + hints toe.

🧪 Tests:

- Velden worden correct opgeslagen.

- Export bevat beide velden per begrip.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk begrip is verrijkt met type + vorm.

- Filtering is mogelijk op basis van deze velden.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-TERM-SCHEIDING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg dynamische contextinjectie toe via web_lookup

🎯 Doel:

Verrijk de prompt automatisch met achtergrondinformatie van Wikipedia en Overheid.nl voor nauwkeuriger begrip van het onderwerp.

📌 Aanleiding:

De AI weet soms te weinig van het begrip, waardoor het te algemeen of foutief gedefinieerd wordt.

🔍 Probleem:

- Geen feitelijke achtergrondinformatie.

- Onnauwkeurige of vage definitie-output.

📈 Impact:

- Gebruikers moeten meerdere keren opnieuw genereren.

- AI-output is inhoudelijk zwak.

🛠️ Taken:

- Integreer `web_lookup.py` met promptgenerator.

- Voeg samenvatting van scrapingresultaat toe aan prompt.

- Log welke bron is gebruikt.

🧪 Tests:

- Prompt bevat contextsamenvatting van juiste bron.

- Output bevat bronverwijzing indien relevant.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt gebruikt scrapinginformatie automatisch.

- Logging toont welke bron is toegepast.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

- web_lookup.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-WEBLOOKUP-INJECTIE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Maak voorbeeldzinnen bewerkbaar in UI

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om AI-gegenereerde voorbeeldzinnen handmatig te bewerken vóór export of log.

📌 Aanleiding:

Voorbeelden zijn niet altijd representatief of moeten afgestemd worden op het werkveld.

🔍 Probleem:

- Geen editmogelijkheid in tabblad 1.

- Onjuiste voorbeelden komen in export terecht.

📈 Impact:

- Slechtere documentkwaliteit.

- Verminderde bruikbaarheid in communicatie.

🛠️ Taken:

- Voeg editable textareas toe voor voorbeelden.

- Synchroniseer met logging en export.

- Voeg optioneel ‘Reset naar AI-versie’-knop toe.

🧪 Tests:

- Gebruiker kan elk voorbeeld aanpassen.

- Export toont bewerkte versie.

✅ Acceptatiecriteria:

- Voorbeelden zijn bewerkbaar en persistent.

- Logging bevat originele én aangepaste variant.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-VOORBEELDZINNEN-BEWERK

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Bouw prompt_leraar.py voor lerend AI-systeem

🎯 Doel:

Ontwikkel een module die feedback gebruikt om AI-prompts automatisch aan te passen en fouten te vermijden.

📌 Aanleiding:

AI maakt regelmatig dezelfde fouten (zoals 'is een...' of 'de definitie van...'). Feedback wordt nog niet structureel benut om prompts te verbeteren.

🔍 Probleem:

- Geen leereffect op basis van toetsresultaten of gebruikersfeedback.

- Prompt blijft generiek en vatbaar voor bekende fouten.

📈 Impact:

- Trage verbeteringscyclus.

- Onnodige afkeur op herhaalde fouten.

🛠️ Taken:

- Bouw prompt_leraar.py met functie `update_prompt_met_verboden_constructies(...)`.

- Gebruik log van foutmatches.

- Voeg systeem toe voor toevoegen/verwijderen van zinnen in prompt.

🧪 Tests:

- Feedback op fout type “is een” wordt opgenomen.

- Prompt wordt versterkt met instructie “Vermijd begin met ‘is’”.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt leert van fouten en versterkt zichzelf.

- Logica is herbruikbaar en uitbreidbaar.

📦 Bestand(en):

- prompt_leraar.py

- verboden_woorden.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PROMPTLEREN-001

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer RAG-opzet voor definitiegeneratie

🎯 Doel:

Gebruik een Retrieval-Augmented Generation (RAG) architectuur om achtergrondinformatie te betrekken bij het genereren van definities.

📌 Aanleiding:

Definities missen soms inhoudelijke onderbouwing of formele bronverwijzingen. RAG kan hierbij ondersteunen met relevante fragmenten uit Wikipedia of Overheid.nl.

🔍 Probleem:

- AI werkt zonder directe toegang tot betrouwbare externe bronnen.

- Generaties zijn niet altijd feitelijk of relevant.

📈 Impact:

- Lagere kwaliteit van definitievoorstellen.

- Gebruiker moet zelf handmatig bijsturen.

🛠️ Taken:

- Bouw module `web_lookup.py` die info ophaalt uit Wikipedia / overheid.nl.

- Integreer lookup in promptopbouw (webinformatie als input).

- Voeg caching en foutafhandeling toe.

🧪 Tests:

- Prompt bevat verwerkte tekstfragmenten.

- Lookup faalt niet bij ontbrekende zoekterm.

- Resultaten verhogen informatiedichtheid van definitie.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-output is verrijkt met feitelijke achtergrondinformatie.

- Prompt toont duidelijk de gebruikte externe input.

📦 Bestand(en):

- web_lookup.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-RAG-001

📅 Datum: 2025-06-03

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Bouw regel_aanpasser module voor automatische definitiecorrecties

🎯 Doel:

Voeg een centrale module toe waarmee gegenereerde definities automatisch worden aangepast op basis van herkende toetsfouten.

📌 Aanleiding:

Veel voorkomende fouten zoals ‘is een’ of ‘betekent’ kunnen automatisch worden verbeterd.

🔍 Probleem:

- Feedback wordt alleen gelogd, niet toegepast.

- Gebruikers blijven zelf corrigeren.

📈 Impact:

- Trage iteratie.

- Overbodig werk voor gebruiker.

🛠️ Taken:

- Bouw `regel_aanpasser.py` met detectie + correctie per toetsregel.

- Koppel aan toetsfeedback.

- Voeg preview toe in UI.

🧪 Tests:

- Fout “is een ...” wordt automatisch herschreven.

- Logging toont wat is aangepast.

✅ Acceptatiecriteria:

- Herkende fouten worden automatisch herschreven.

- Gebruiker kan correcties controleren.

📦 Bestand(en):

- regel_aanpasser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-REGEL-AANPASSER-MODULE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatische toevoeging van begrip aan toetsregel SAM-05

🎯 Doel:

Zorg dat de centrale dispatcherfunctie in ai_toetser.py automatisch het begrip toevoegt aan toetsregel SAM-05, als dat nog niet is opgenomen.

📌 Aanleiding:

Toetsregel SAM-05 vereist het begrip als apart argument. Zonder dit faalt de detectie van cirkeldefinities.

🔍 Probleem:

- Functie faalt zonder het begrip.

- Moeilijk te debuggen bij vergeten parameter.

📈 Impact:

- Foutmeldingen zonder duidelijke oorzaak.

- Verminderde betrouwbaarheid bij regressietests.

🛠️ Taken:

- Voeg controle toe of regel_id == “SAM-05”.

- Injecteer begrip in toetsingsdict als het ontbreekt.

- Log expliciete melding bij vervanging.

🧪 Tests:

- SAM-05 werkt automatisch met alleen definitie + begrip.

- Andere regels blijven onaangetast.

✅ Acceptatiecriteria:

- Geen fouten bij SAM-05 zonder handmatige parameter.

- Logging toont toegevoegde waarde.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-SAM-05-AUTO-BEGRIP

📅 Datum: 2025-06-20

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Simulatietest toevoegen voor hoofdfunctionaliteiten

🎯 Doel:

Voeg een simulatietest toe die automatisch de hele keten test van definitiegeneratie t/m toetsing en UI-export, voor kwaliteitscontrole.

📌 Aanleiding:

Wijzigingen aan promptopbouw of toetsregels worden soms doorgevoerd zonder controle van neveneffecten op UI of logica.

🔍 Probleem:

- Geen regressietest over de volledige keten.

- Fouten ontstaan pas bij gebruik.

📈 Impact:

- Verlies van vertrouwen in output.

- Oplevering zonder testvergelijk mogelijk.

🛠️ Taken:

- Maak simulatietestbestand met testbegrip(“voorbeeld”).

- Trigger alle hoofdmodules: prompt, AI-call, correctie, toetsing, UI-output.

- Log verwachte outputs en tijdsduur.

🧪 Tests:

- Uitvoer is volledig en gestructureerd.

- Bij foutmelding worden modules afzonderlijk gelogd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Simulatietest dekt >90% van de ketenlogica.

- Bij elke wijziging opnieuw uitvoerbaar.

📦 Bestand(en):

- test_simulatie.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, QA

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-SIMULATIE-TEST

📅 Datum: 2025-06-15

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg automatische smoke-tests toe bij elke build

🎯 Doel:

Voorkom regressies door bij elke wijziging automatisch een snelle test op kernfunctionaliteiten te draaien.

📌 Aanleiding:

Wijzigingen aan toetsregels, UI of logging leiden soms tot onopgemerkte fouten.

🔍 Probleem:

- Geen continue kwaliteitsborging.

- Testen is handmatig en onregelmatig.

📈 Impact:

- Fouten komen laat boven.

- Traag verbeterproces.

🛠️ Taken:

- Stel CI in met `pytest` of custom testrunner.

- Smoke-test op: definitiegeneratie, AI-toetsing, exports.

- Log testtijd en fouten.

🧪 Tests:

- Fout in promptgenerator breekt build.

- Geen false positives.

✅ Acceptatiecriteria:

- CI draait automatisch bij wijziging.

- Belangrijkste ketens zijn gedekt.

📦 Bestand(en):

- test_smoke.py

- .github/workflows/smoke.yml

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, QA

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-SMOKETEST-CI

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Opsplitsen toetsregels in losse JSON-bestanden

🎯 Doel:

Structureer het beheer van toetsregels door de centrale `toetsregels.json` op te splitsen in één bestand per toetsregel-ID.

📌 Aanleiding:

De huidige structuur met één groot JSON-bestand leidt tot merge-conflicten, onoverzichtelijke commits en foutgevoelige bewerking.

🔍 Probleem:

- Kleine wijzigingen veroorzaken grote diffs.

- Moeilijk te onderhouden bij 40+ regels.

- Individuele toetsregels zijn lastig los te testen.

📈 Impact:

- Slechtere samenwerking en versiebeheer.

- Hoger risico op foutieve of incomplete regels.

🛠️ Taken:

- Bouw script `split_toetsregels.py` dat regels opsplitst.

- Bouw `combine_toetsregels.py` om ze weer samen te voegen.

- Gebruik mappenstructuur op basis van type of ID-prefix.

🧪 Tests:

- Opsplitsing is lossless: combine == origineel.

- Scripts werken ook als 1 regel ontbreekt.

- Output is altijd geldig JSON-formaat.

✅ Acceptatiecriteria:

- Opsplitsing van regels leidt tot betere bewerkbaarheid.

- Toetsregels blijven bruikbaar in app en AI.

📦 Bestand(en):

- tools/toetsregels/split_toetsregels.py

- tools/toetsregels/combine_toetsregels.py

- data/toetsregels/*.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-SPLITJSON

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel STR-01

🎯 Doel:

Zorg dat definities altijd in één complete zin worden geformuleerd, zonder fragmenten of losse elementen.

📌 Aanleiding:

Veel definities zijn niet grammaticaal volledig of bestaan uit onvolledige zinsdelen. STR-01 moet dit opsporen.

🔍 Probleem:

- Incomplete definities worden niet als fout herkend.

- Gebruikers denken ten onrechte dat ze voldoen.

📈 Impact:

- Lagere tekstuele kwaliteit.

- Verwarring bij formele interpretatie.

🛠️ Taken:

- Voeg STR-01 toe aan toetsregels.json.

- Implementeer toets_STR_01() in ai_toetser.py.

- Voorzie de UI van visuele feedback.

🧪 Tests:

- Fragmenten zoals “omvang van gegevens” worden afgekeurd.

- Volledige zinnen met onderwerp + werkwoord worden goedgekeurd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel herkent incomplete zinnen correct.

- Feedback wordt duidelijk weergegeven in de toetsoutput.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-STR-01-002

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done

📝 Backlogitem

🆔 ID: BLG-STR-01-002

📅 Datum: 2025-05-01

🎯 Doel: Implementeer toetsregel STR-01

🔍 Probleem: Regel ontbrak in toetsset

📈 Impact: Beperkte toetskwaliteit

✅ Acceptatiecriteria: STR-01 geïmplementeerd + succesvol getest

📦 Bestand: ai_toetser.py, toetsregels.json

👥 Betrokkenen: Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

Status: done

## 📝 To Do

### 🔹 UI-functionaliteit

📝 Backlogitem: Automatische toevoeging van synoniemen en antoniemen

🎯 Doel:

Voorzie elke definitie van relevante synoniemen en antoniemen die gegenereerd worden door AI, om de semantische rijkdom te vergroten.

📌 Aanleiding:

Gebruikers missen soms context of vergelijkbare termen bij een begrip. Dit belemmert correcte interpretatie of hergebruik.

🔍 Probleem:

- Begrippen zijn semantisch te beperkt in de huidige interface.

- Geen AI-ondersteuning voor aanvullende betekenisvelden.

📈 Impact:

- Lagere bruikbaarheid voor redactie, hergebruik of juridische interpretatie.

- Gebrek aan taalvariatie bij automatische verwerking.

🛠️ Taken:

- Genereer 3–5 synoniemen en 1–3 antoniemen via AI-model.

- Integreer deze automatisch in metadata-velden.

- Voeg visuele weergave toe in UI + toggle voor verbergen.

🧪 Tests:

- AI-output bevat altijd max. 5 synoniemen en 3 antoniemen.

- Veld vult zich automatisch bij nieuwe definitie.

- Synoniemen beïnvloeden de prompt niet.

✅ Acceptatiecriteria:

- Bij elke definitie worden relevante synoniemen en antoniemen automatisch gegenereerd.

- Velden zijn zichtbaar en exporteerbaar.

- Logging bevat inhoud per begrip.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-SYN-EX

📅 Datum: 2025-06-08

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Splits type term en begripsvorm in aparte velden

🎯 Doel:

Voeg aparte velden toe voor ‘type term’ (bijv. juridisch, operationeel) en ‘vorm’ (bijv. zelfstandig naamwoord, procesomschrijving).

📌 Aanleiding:

Alle informatie staat nu in één tekstveld, wat analyse en filtering belemmert.

🔍 Probleem:

- Geen semantische differentiatie.

- Geen filtermogelijkheden of validatie op termtype.

📈 Impact:

- Slechtere classificatie van definities.

- Problemen bij export en externe matching.

🛠️ Taken:

- Voeg 2 nieuwe velden toe aan UI en logging.

- Maak dropdownselectie voor bekende waarden.

- Voeg validatie + hints toe.

🧪 Tests:

- Velden worden correct opgeslagen.

- Export bevat beide velden per begrip.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk begrip is verrijkt met type + vorm.

- Filtering is mogelijk op basis van deze velden.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-TERM-SCHEIDING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg AI-toelichting toe per definitie

🎯 Doel:

Laat de AI bij elke gegenereerde definitie automatisch een korte toelichting geven waarin wordt uitgelegd waarom deze formulering correct of wenselijk is.

📌 Aanleiding:

Gebruikers missen inzicht in de keuzes van de AI en begrijpen soms niet waarom een bepaalde formulering gekozen werd.

🔍 Probleem:

- Geen context of motivatie bij de definitie.

- AI blijft een ‘black box’.

📈 Impact:

- Onbegrip bij evaluatie.

- Vertrouwen daalt zonder uitleg.

🛠️ Taken:

- Voeg toelichtingsregel toe aan prompt.

- Toon toelichting in aparte sectie onder definitie.

🧪 Tests:

- Elke definitie bevat begeleidende AI-uitleg.

- Logging toont toelichtingsveld.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-toelichting is zichtbaar per definitie.

- Export bevat toelichtingen correct.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-TOELICHTING-UITLEG

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Filter toetsresultaten per regel in UI

🎯 Doel:

Geef gebruikers de mogelijkheid om toetsresultaten per individuele toetsregel te filteren of op te vragen in tabblad 2 van de app.

📌 Aanleiding:

Gebruikers willen specifieke toetsregels inspecteren, zoals ARAI06 of CON-01. Momenteel worden alle resultaten tegelijk weergegeven.

🔍 Probleem:

- Geen mogelijkheid om toetsregels afzonderlijk te tonen.

- Overzicht is te lang en verwarrend bij 40+ regels.

📈 Impact:

- Moeilijker analyseren van fouten.

- Minder controle over interpretatie.

🛠️ Taken:

- Voeg selectievakje toe: "Toon resultaten voor regel [ID]".

- Herstructureer weergave in tabblad 2.

- Voeg foutuitleg toe bij individuele regelweergave.

🧪 Tests:

- Per regel wordt resultaat afzonderlijk getoond.

- Regels zonder resultaat worden verborgen of leeg weergegeven.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan resultaten filteren op toetsregel-ID.

- UI blijft overzichtelijk bij grote aantallen regels.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-TOETSREGEL-FILTER-UI

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Exporteer definities als losse .txt-bestanden

🎯 Doel:

Voorzie elk begrip in de app van een aparte exportknop waarmee het als los .txt-bestand kan worden opgeslagen.

📌 Aanleiding:

Gebruikers willen definities extern kunnen hergebruiken zonder afhankelijk te zijn van Excel of PDF-export.

🔍 Probleem:

- Geen mogelijkheid tot snelle, lichte export per begrip.

- Alleen verzamelexports zijn nu beschikbaar.

📈 Impact:

- Verminderde flexibiliteit in verwerking of archivering.

- Gebruikers moeten handmatig kopiëren.

🛠️ Taken:

- Voeg exportknop toe onder elk begrip.

- Genereer naamvolgend `.txt`-bestand per begrip.

- Bied download direct aan in Streamlit-interface.

🧪 Tests:

- Bestand bevat de juiste inhoud per begrip.

- Bestandsnaam bevat begrip-ID of slug.

- Download werkt zonder foutmelding in verschillende browsers.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elke definitie is met één klik te exporteren naar .txt.

- Bestandsinhoud is correct en bevat definitie + metadata.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-TXT-EXP

📅 Datum: 2025-06-01

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg goedkeuringsknoppen toe per veld

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om per metadata- of definitieveld een expliciete goedkeuring te geven via een ✔️-knop, zodat goedkeuring traceerbaar en visueel duidelijk is.

📌 Aanleiding:

Momenteel is er geen zicht op welke onderdelen van een definitie wel/niet zijn beoordeeld door de gebruiker.

🔍 Probleem:

- Gebrek aan controleerbare bevestiging.

- Geen logging van individuele veldgoedkeuringen.

📈 Impact:

- Onvolledige accordering van definities.

- Risico op interpretatieverschillen bij revisie.

🛠️ Taken:

- Voeg ✔️-knoppen toe naast alle belangrijke velden.

- Sla goedkeuringen op per begrip en veld.

- Toon status in interface en in logbestand.

🧪 Tests:

- Elke knop activeert logging voor dat specifieke veld.

- Bij herladen blijft status behouden.

- ✔️ kan ingetrokken worden indien nodig.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk veld kan individueel goedgekeurd worden.

- Logging bevat wie, wat en wanneer.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-UI-011

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg paginering toe aan lange resultaatschermen

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om UI-secties met veel regels of begrippen te verdelen over meerdere pagina’s, voor leesbaarheid en performance.

📌 Aanleiding:

Bij uitgebreide invoer (zoals >30 toetsregels) wordt het tweede tabblad onoverzichtelijk en traag.

🔍 Probleem:

- Slechte performance bij grote aantallen resultaten.

- Scrollen en zoeken is onhandig voor gebruiker.

📈 Impact:

- Gebruikers raken de context kwijt.

- Applicatie reageert trager dan gewenst.

🛠️ Taken:

- Implementeer paginering (bijv. 10 regels per pagina).

- Voeg navigatieknoppen toe (volgende, vorige).

- Houd context/tabs gesynchroniseerd.

🧪 Tests:

- Weergave blijft snel bij grote datasets.

- Navigatie werkt intuïtief.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI laadt snel, zelfs met >40 toetsregels.

- Navigatie is logisch en stabiel.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-UI-PAGINATION

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg AI-spellingcontrole toe voor handmatige invoer

🎯 Doel:

Laat de applicatie automatisch spellingfouten opsporen en voorstellen doen bij handmatige invoer van definities.

📌 Aanleiding:

Zelf ingevoerde definities bevatten regelmatig typfouten die niet worden herkend of gemeld.

🔍 Probleem:

- Geen spellingscontrole op handmatige invoer.

- Foutieve tekst komt direct in log of export.

📈 Impact:

- Slechte kwaliteit van definities.

- Slechte eerste indruk bij gebruikers of lezers.

🛠️ Taken:

- Voeg spellingcheck toe via OpenAI of externe API.

- Highlight foute woorden of stel vervanging voor.

- Voeg optie “corrigeer automatisch” toe.

🧪 Tests:

- Typfouten worden gesignaleerd in testcase.

- Correcte tekst wordt gesuggereerd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Spellingcontrole werkt op handmatige invoer.

- Gebruiker krijgt directe feedback of suggestie.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- spellingcheck.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, eindgebruiker

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-UI-SPELLING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg validatiemodule toe voor toetsregels.json

🎯 Doel:

Voeg een automatisch controlescript toe dat de JSON-definitie van toetsregels valideert op structuur, verplichte velden, en patroonconsistentie.

📌 Aanleiding:

Bij het bewerken van toetsregels ontstaan regelmatig fouten in JSON-indeling of ontbrekende velden.

🔍 Probleem:

- JSON wordt niet automatisch gecontroleerd.

- Applicatie crasht of gedraagt zich onvoorspelbaar bij foute syntax.

📈 Impact:

- Hoge foutgevoeligheid.

- Geen waarborg van correcte toetsregels.

🛠️ Taken:

- Bouw validator met schema- of handmatige check.

- Check presence van velden zoals id, uitleg, voorbeelden, patronen.

- Log alle fouten met regelnummer en beschrijving.

🧪 Tests:

- Fout bij ontbrekend veld wordt correct gemeld.

- Correcte JSON levert geen waarschuwing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Script detecteert syntaxis- én inhoudsfouten.

- Valideert alle regels uit toetsregels.json afzonderlijk.

📦 Bestand(en):

- validatie_toetsregels.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, tester

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-VALIDATIE-TOETSREGELS

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Log individuele woordtests van verboden woorden

🎯 Doel:

Sla resultaten van UI-testacties op (zoals 'Test dit woord') om inzicht te krijgen in patroonherkenning en detectiekwaliteit.

📌 Aanleiding:

De UI biedt een testknop om woorden te controleren op verboden constructies, maar deze resultaten worden niet opgeslagen.

🔍 Probleem:

- Geen terugblik mogelijk op eerdere testen.

- Geen feedback over patroonkwaliteit of fouten.

📈 Impact:

- Analyse van detectiefouten wordt onmogelijk.

- Zelflerend systeem mist data.

🛠️ Taken:

- Maak JSONL-logbestand met testdata per klik.

- Log word, timestamp, patroonhits en gebruiker (optioneel).

- Voeg viewer toe in UI (tabblad 3).

🧪 Tests:

- Elke testactie voegt 1 regel toe aan logbestand.

- Viewer toont geschiedenis correct.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI-tests worden automatisch gelogd.

- Log kan geëxporteerd of ingezien worden.

📦 Bestand(en):

- verboden_woorden.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-VB-TESTLOG

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Integreer verboden_woorden.py als uitbreidbare module

🎯 Doel:

Zorg dat verboden_woorden.py als centrale blokkadelijst wordt gebruikt in de hele app en uitbreidbaar is vanuit UI of scripts.

📌 Aanleiding:

Verboden beginconstructies worden in meerdere scripts apart beheerd. Dit veroorzaakt duplicatie en inconsistente detectie.

🔍 Probleem:

- Opschoningsfunctie gebruikt andere regex dan toetsregel.

- Geen centrale structuur voor beheer.

📈 Impact:

- Onderhoudslast bij updates.

- Inconsistent gedrag tussen UI, toetsing en logging.

🛠️ Taken:

- Centraliseer alle regex in verboden_woorden.py.

- Maak functie die lijst ophaalt en gebruikt in UI + toetsing.

- Voeg importeerbare module toe in config/.

🧪 Tests:

- Regexlijst wordt exact 1x geladen.

- Output is consistent bij gebruik in meerdere modules.

✅ Acceptatiecriteria:

- Lijst met verboden woorden is herbruikbaar en centraal.

- Gebruikt door corrigeer_definitie_op_patronen én toetsing.

📦 Bestand(en):

- verboden_woorden.py

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-VERB-WORD-MODULE

📅 Datum: 2025-06-11

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Maak voorbeeldzinnen bewerkbaar in UI

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om AI-gegenereerde voorbeeldzinnen handmatig te bewerken vóór export of log.

📌 Aanleiding:

Voorbeelden zijn niet altijd representatief of moeten afgestemd worden op het werkveld.

🔍 Probleem:

- Geen editmogelijkheid in tabblad 1.

- Onjuiste voorbeelden komen in export terecht.

📈 Impact:

- Slechtere documentkwaliteit.

- Verminderde bruikbaarheid in communicatie.

🛠️ Taken:

- Voeg editable textareas toe voor voorbeelden.

- Synchroniseer met logging en export.

- Voeg optioneel ‘Reset naar AI-versie’-knop toe.

🧪 Tests:

- Gebruiker kan elk voorbeeld aanpassen.

- Export toont bewerkte versie.

✅ Acceptatiecriteria:

- Voorbeelden zijn bewerkbaar en persistent.

- Logging bevat originele én aangepaste variant.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-VOORBEELDZINNEN-BEWERK

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg dynamische contextinjectie toe via web_lookup

🎯 Doel:

Verrijk de prompt automatisch met achtergrondinformatie van Wikipedia en Overheid.nl voor nauwkeuriger begrip van het onderwerp.

📌 Aanleiding:

De AI weet soms te weinig van het begrip, waardoor het te algemeen of foutief gedefinieerd wordt.

🔍 Probleem:

- Geen feitelijke achtergrondinformatie.

- Onnauwkeurige of vage definitie-output.

📈 Impact:

- Gebruikers moeten meerdere keren opnieuw genereren.

- AI-output is inhoudelijk zwak.

🛠️ Taken:

- Integreer `web_lookup.py` met promptgenerator.

- Voeg samenvatting van scrapingresultaat toe aan prompt.

- Log welke bron is gebruikt.

🧪 Tests:

- Prompt bevat contextsamenvatting van juiste bron.

- Output bevat bronverwijzing indien relevant.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt gebruikt scrapinginformatie automatisch.

- Logging toont welke bron is toegepast.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

- web_lookup.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-WEBLOOKUP-INJECTIE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel INT-07

🎯 Doel:

Implementeer toetsregel INT-07

📌 Aanleiding:

Regel nog niet geïmplementeerd

🔍 Probleem:

Regel nog niet geïmplementeerd

📈 Impact:

Onvolledige toetsing bij definities

🛠️ Taken:

- Onderzoek de oorzaak van het probleem

- Ontwerp oplossing en implementeer aanpassingen

- Voeg indien nodig documentatie toe

🧪 Tests:

- Unit test voor nieuwe of gewijzigde logica

- Controle op bestaande functionaliteit (regressietest)

- Testresultaat vastleggen in log of testverslag

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel correct geïmplementeerd in JSON en ai_toetser.py

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py, toetsregels.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-INT-07-001

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done

📝 Backlogitem: Voeg downloadmogelijkheid toe voor testlog als JSONL

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe het logbestand met resultaten van verboden-woordtests als `.jsonl` te downloaden voor externe analyse.

📌 Aanleiding:

Het logbestand wordt wel aangemaakt, maar is niet beschikbaar buiten de app.

🔍 Probleem:

- Geen toegang tot testdata buiten Streamlit.

- Analyse, archivering en debugging zijn niet mogelijk.

📈 Impact:

- Gebrek aan inzicht in detectiekwaliteit.

- Niet compatibel met externe tooling.

🛠️ Taken:

- Voeg downloadknop toe aan tabblad 3.

- Zet juiste headers en mime type.

- Beperk bestand tot 1MB of voeg waarschuwing toe.

🧪 Tests:

- Downloadbare `.jsonl` is correct opgebouwd.

- Bestand opent in JSON-viewer of teksteditor.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan testlog downloaden zonder fout.

- Bestandsformaat is standaard `.jsonl`.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-JSONL-DOWNLOAD-002

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg goedkeuringsveld per ketenpartner toe

🎯 Doel:

Laat per begrip zien welke ketenpartners akkoord zijn met de definitie, via een meerkeuzeveld in de UI.

📌 Aanleiding:

Definities worden vaak door meerdere partijen beoordeeld. Deze accordering is nu niet zichtbaar of bewaarbaar.

🔍 Probleem:

- Geen consensuslog zichtbaar.

- Geen controle op herkomst goedkeuring.

📈 Impact:

- Gebruikers vertrouwen de inhoud minder.

- Juridische accordering mist.

🛠️ Taken:

- Voeg UI-veld toe: “Akkoord door: [selectievakjes]”.

- Log elke accordering + wie/wanneer.

🧪 Tests:

- Accordering is zichtbaar per partner.

- Logging bevat geschiedenis per begrip.

✅ Acceptatiecriteria:

- Accordering is zichtbaar in UI + export.

- Historiek is raadpleegbaar.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, ketenpartners

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-KETENPARTNER-UI

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatisch genereren van unieke Streamlit-widget keys

🎯 Doel:

Voorkom `DuplicateElementID`-fouten in de Streamlit-interface door automatisch unieke widget keys te genereren.

📌 Aanleiding:

Wanneer meerdere elementen dezelfde key gebruiken, crasht de app of geeft foutmeldingen in dynamische UI-componenten.

🔍 Probleem:

- Handmatige keys zijn foutgevoelig bij hergebruik.

- Bij iteratie of conditionele rendering ontstaan conflicten.

📈 Impact:

- Crashes bij formulierherlaad of dynamische lijstverwerking.

- Moeilijker onderhoud van componenten in complexe layout.

🛠️ Taken:

- Bouw `widget_key(prefix: str)` functie die unieke sleutel genereert.

- Voeg logica toe op basis van uuid, timestamp of tellers.

- Pas toe op kritieke knoppen, forms en velden.

🧪 Tests:

- Geen DuplicateKey-fouten bij herladen.

- Componenten renderen correct in for-loops en condities.

- Unieke key is reproduceerbaar bij herstart.

✅ Acceptatiecriteria:

- Geen fouten in Streamlit-UI door dubbele keys.

- Functie is herbruikbaar en consistent.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-KEY-UNIEK

📅 Datum: 2025-06-14

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Logging uitbreiden voor toetsregel ARAI06

🎯 Doel:

Voeg gedetailleerde logging toe aan toetsregel ARAI06, zodat zichtbaar is welke verboden patronen zijn gedetecteerd en waarom de definitie werd afgekeurd.

📌 Aanleiding:

Bij afkeuring op basis van ARAI06 ontbreekt informatie over de precieze reden. Dit maakt evaluatie en verbetering lastig voor gebruikers en ontwikkelaars.

🔍 Probleem:

- Gebruiker krijgt alleen een generieke foutmelding.

- Geen inzicht in welke constructie (bijv. 'is', 'de', begrip) het probleem veroorzaakte.

📈 Impact:

- Onbegrip of frustratie bij gebruiker.

- Lastiger te debuggen voor ontwikkelaar.

🛠️ Taken:

- Voeg logstructuur toe per patroon (matchtype, locatie).

- Voeg voorbeeldmatch toe aan logresultaat.

- Implementeer bijbehorende testcaselog.

🧪 Tests:

- Logging toont “match: 'is' op positie 0”.

- Geen logging bij correcte definities.

✅ Acceptatiecriteria:

- Logging verklaart afkeuring volledig.

- Loggingstructuur is machineleesbaar.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- toetsresultaten_logger.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-LOG-ARAI06

📅 Datum: 2025-06-11

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg visuele viewer toe voor testlog verboden woorden

🎯 Doel:

Bied gebruikers de mogelijkheid om testresultaten van individuele woorden te bekijken via een overzichtelijke tabelweergave in de UI.

📌 Aanleiding:

Tests met verboden woorden (zoals “gegevens” of “is”) worden momenteel gelogd naar JSONL, maar zijn niet zichtbaar voor de gebruiker.

🔍 Probleem:

- Testresultaten zijn alleen terug te vinden in backend-bestanden.

- Gebruikers kunnen eerdere resultaten niet herzien of vergelijken.

📈 Impact:

- Analyse en debugging zijn lastig.

- Ontwikkelaars missen transparantie bij detectie.

🛠️ Taken:

- Voeg tabblad 3 toe in Streamlit-app met logviewer.

- Gebruik Pandas DataFrame + Streamlit-table.

- Voeg downloadknop toe voor `verboden_woord_tests.jsonl`.

🧪 Tests:

- Bestand wordt correct geladen en weergegeven.

- Filtering en export werken zonder foutmeldingen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Logbestand is zichtbaar en doorzoekbaar.

- Gebruiker kan log downloaden met 1 klik.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-LOG-VIEWER-001

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Dynamisch beheer van contexten, ketens en bronnen via UI

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om waarden zoals ketenpartners, contexten en herkomstbronnen te beheren via een dynamische UI (toevoegen, verwijderen, selecteren).

📌 Aanleiding:

Context- en ketenvelden zijn nu hardcoded in dropdowns, wat beheer bemoeilijkt en niet schaalbaar is bij groeiende behoefte.

🔍 Probleem:

- Gebruiker kan geen nieuwe waarden toevoegen zonder codeaanpassing.

- Keuzelijsten zijn statisch en verouderd.

📈 Impact:

- Frustratie bij domeinspecialisten.

- Onvolledige of foutieve metadatering.

🛠️ Taken:

- Bouw dynamische lijstbeheer-component (multiselect + toevoegen/wegklikken).

- Sla waarden op in JSON-config of dynamische opslag.

- Voeg UI-sectie toe in tab 1: "Beheer waarden".

🧪 Tests:

- Toegevoegde waarden verschijnen direct in dropdown.

- Verwijderde waarden worden niet meer getoond.

- Sessie-overdracht tussen tabs werkt zonder foutmelding.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan eigen waarden toevoegen aan context-, bron- en ketenvelden.

- Alle waarden zijn persistent en dynamisch.

- UI-fouttolerantie is gegarandeerd.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-MULTISELECT

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Uitbreiding van plurale tantum-lijst met meervoudsvormen

🎯 Doel:

Voeg foutgevoelige meervoudige zelfstandige naamwoorden toe aan de JSON-lijst voor plurale tantum om grammaticale fouten in AI-toetsregels te voorkomen.

📌 Aanleiding:

Bepaalde woorden zoals "gegevens" worden onterecht als enkelvoud behandeld, terwijl ze uitsluitend in meervoud bestaan.

🔍 Probleem:

- Onjuiste grammaticale feedback bij toetsing.

- Lijst van uitzonderingen is onvolledig.

- Matching is hoofdlettergevoelig.

📈 Impact:

- Foute AI-beoordelingen op correct geschreven definities.

- Onterecht afkeuren van correcte input.

🛠️ Taken:

- Voeg ontbrekende woorden toe aan `nl_pluralia_tantum_100.json` onder "plurale_tantum".

- Controleer lijst op redundantie en schrijfwijze.

- Maak lookup-functie case-insensitive.

🧪 Tests:

- Lookup faalt niet op woorden als “Gegevens” vs “gegevens”.

- Alle woorden in testset worden correct herkend.

- JSON blijft geldig na uitbreiding.

✅ Acceptatiecriteria:

- JSON bevat de vereiste meervoudige uitzonderingen.

- Controle verloopt correct bij toetsregels met grammaticale analyse.

📦 Bestand(en):

- config/taalregels/nl_pluralia_tantum_100.json

- taalregels/validatie_pluralia.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PLURALIA-001

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Versnellen van definitiegeneratie en AI-toetsing

🎯 Doel:

Verkort de wachttijd voor gebruikers bij het genereren en toetsen van definities door optimalisatie van AI-calls, caching van regels en betere controle over UI-opties.

📌 Aanleiding:

Gebruikers ervaren momenteel een lange wachttijd (45–60 seconden) bij het genereren en toetsen van definities. Dit frustreert iteratief werken en leidt tot onnodige kosten bij gebruik van GPT-4.

🔍 Probleem:

- AI-aanroepen worden momenteel sequentieel uitgevoerd.

- GPT-4 is relatief traag vergeleken met gpt-4o of gpt-3.5.

- Elke actie laadt toetsregels opnieuw i.p.v. te cachen.

- Geen mogelijkheid om optionele onderdelen (zoals voorbeelden of toelichting) uit te schakelen.

📈 Impact:

- Gebruikers haken sneller af bij meerdere definities.

- Hogere kosten bij OpenAI-gebruik.

- Slechtere UX voor iteratief verbeteren.

🛠️ Taken:

- Meet de verwerkingstijd per fase (generatie, toelichting, toetsing).

- Implementeer `asyncio.gather()` of `ThreadPoolExecutor` voor parallelle AI-aanroepen.

- Introduceer UI-toggles:

- "⚙️ Alleen definitie genereren"

- "⚙️ Inclusief toelichting en voorbeelden"

- Vervang `GPT-4` door `gpt-4o` of `gpt-3.5-turbo` als standaardoptie.

- Cache toetsregels na eerste parse in geheugen.

- Voeg in Streamlit een statusindicator toe ("⏳ Definitie wordt opgesteld...").

🧪 Tests:

- Tijdmetingen worden gelogd per fase.

- Meerdere async-taken worden in <5s afgehandeld.

- UI-toggles schakelen effectief logica uit.

- Er is geen regressie in output of foutafhandeling.

✅ Acceptatiecriteria:

- Totale laadtijd per definitie ≤ 15 seconden.

- Logging bevat tijd per AI-fase.

- Gebruiker kan AI-deelprocessen afzonderlijk in-/uitschakelen.

- Geen foutmeldingen bij wisselen van model of bij caching.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ai_toetser.py

- config/.env of settings.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

- Product Owner

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-PRM-009

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: in progress

📝 Backlogitem: Verbeter zelflerende promptaanpassing op basis van toetsresultaten

🎯 Doel:

Laat de applicatie zelfstandig verboden constructies toevoegen aan de prompt op basis van eerdere toetsfouten.

📌 Aanleiding:

Fouten zoals “proces waarbij” of “handeling die” blijven terugkomen. Handmatige correctie is traag en foutgevoelig.

🔍 Probleem:

- Prompt groeit niet mee met feedback.

- Lerende werking ontbreekt.

📈 Impact:

- Definities blijven dezelfde fouten herhalen.

- Gebrek aan adaptief gedrag.

🛠️ Taken:

- Breid `prompt_leraar.py` uit met analyse van toetslogs.

- Voeg geautomatiseerde updates toe aan forbidden_patterns.

- Log elke toevoeging.

🧪 Tests:

- Nieuwe patronen verschijnen in prompt na foutherhaling.

- Geen overaanpassing op incidentele fouten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt groeit mee met foutpatronen.

- Logging is transparant en uitlegbaar.

📦 Bestand(en):

- prompt_leraar.py

- forbidden_patterns.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, AI engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-PROMPTLERAAR-UPDATE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg toetsregels toe aan AI-prompt

🎯 Doel:

Zorg dat de AI-definitiegenerator expliciet instructies krijgt vanuit de toetsregels, om de kans op goed scorende output te verhogen.

📌 Aanleiding:

Momenteel is de prompt voor GPT beperkt tot enkele algemene richtlijnen. Toetsregels zoals ARAI07, STR-01 of CON-01 worden niet benoemd in de prompt.

🔍 Probleem:

- AI genereert inhoud die direct in strijd is met toetsregels.

- Gebruiker moet te vaak bijsturen.

📈 Impact:

- Inefficiënte cyclus van genereren en corrigeren.

- Geen leermechanisme of preventie op basis van toetsregels.

🛠️ Taken:

- Verwerk samenvattingen van toetsregels in `bouw_prompt_met_gesplitste_richtlijnen`.

- Voeg instructieblokken toe: "Vermijd...", "Let op..."

- Markeer belangrijke regels zoals ARAI06/ARAI07 met voorbeelden.

🧪 Tests:

- Prompt bevat samengevatte toetsregels.

- AI-output voldoet vaker aan STR/ARAI/CON/ESS-richtlijnen.

- Logging toont verbeterde scores.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-output scoort beter op toetsregels.

- Prompt is transparant en herleidbaar.

- Verboden constructies komen aantoonbaar minder voor.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

- toetsregels.json

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-AI-TOETSING-001

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Controle op abstracte openingen in definities (ARAI05)

🎯 Doel:

Implementeer detectie van vage constructies zoals "handeling die", "vorm van", "proces waarbij" aan het begin van een definitie.

📌 Aanleiding:

Deze vage openers verlagen de begrijpelijkheid en directheid van definities, en zijn niet toegelaten in het kwaliteitsmodel.

🔍 Probleem:

- AI start definities vaak met abstracte zinnen.

- Gebruiker weet niet waarom definitie wordt afgekeurd.

📈 Impact:

- Onbegrip bij eindgebruiker.

- Verminderde duidelijkheid bij juridische toetsing.

🛠️ Taken:

- Voeg regexdetectie toe aan ARAI05.

- Pas uitleg toe in foutmeldingen (UI en log).

- Verwijder abstracte start via corrigeer_definitie_op_patronen.

🧪 Tests:

- “Een proces waarbij...” wordt afgekeurd.

- “Handeling die...” wordt gedetecteerd.

- Heldere definities blijven ongemoeid.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel ARAI05 werkt parallel met opschoningsfunctie.

- Resultaat is traceerbaar in toetsing én correctie.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- verboden_woorden.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-ARAI05

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Verbeter ARAI06 – detectie van verboden beginconstructies

🎯 Doel:

Zorg dat toetsregel ARAI06 consistent gebruikmaakt van dezelfde detectielogica als de automatische opschoning van GPT-output.

📌 Aanleiding:

De regel ARAI06 en de functie `corrigeer_definitie_op_patronen()` gebruiken verschillende regexlogica, wat leidt tot foutieve detectie en verschillen tussen beoordeling en opschoning.

🔍 Probleem:

- Onbetrouwbare detectie van ‘is’, ‘de’, begrip in AI-uitvoer.

- Verschil tussen wat gecorrigeerd en wat getoetst wordt.

📈 Impact:

- Foute negatieve feedback.

- Verminderde voorspelbaarheid voor gebruikers.

🛠️ Taken:

- Synchroniseer regex tussen toetsregel en opschoner.

- Verplaats centrale logica naar gedeelde regex-module.

- Voeg expliciete testcases toe in log.

🧪 Tests:

- Zelfde definitie wordt identiek herkend in toetsing én opschoning.

- Resultaten worden correct gelogd.

✅ Acceptatiecriteria:

- ARAI06 en corrigeer_definitie_op_patronen gebruiken dezelfde logica.

- Logging toont gelijke matches voor testgevallen.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- verboden_woorden.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-ARAI06

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Controleer verbod op beginwoorden bij definitie (ARAI07)

🎯 Doel:

Zorg dat definities niet beginnen met verboden patronen zoals "is", "de", of het begrip zelf, volgens toetsregel ARAI07.

📌 Aanleiding:

Definities die beginnen met een lidwoord, koppelwerkwoord of herhaling van het begrip zijn taalkundig zwak en worden afgekeurd.

🔍 Probleem:

- AI genereert vaak “is een vorm van...” als openingszin.

- Gebruiker wordt niet gewezen op het foute begin.

- Regel werkt niet bij uitzonderingen met hoofdletter.

📈 Impact:

- Verminderde kwaliteit van definities.

- Gebrek aan correcte signalering en instructie.

🛠️ Taken:

- Breid ARAI07 uit met regexdetectie (case-insensitive).

- Voeg testvoorbeelden toe (“is”, “de”, begrip zelf).

- Voeg foutmelding toe in toetsoutput.

🧪 Tests:

- Definitie die begint met “is een...” wordt afgekeurd.

- Begrip “organisatie” gevolgd door “is...” wordt gedetecteerd.

- Correcte openingszinnen worden goedgekeurd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel detecteert alle verboden beginconstructies.

- Logging bevat uitleg bij afwijzing.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- toetsregels.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-ARAI07

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatische hertoetsing na definitieaanpassing

🎯 Doel:

Zorg dat een aangepaste definitie automatisch opnieuw getoetst wordt volgens alle relevante regels zodra deze wordt gewijzigd in de UI.

📌 Aanleiding:

Na het aanpassen van een AI-gegenereerde definitie wordt momenteel alleen de oorspronkelijke versie getoetst. Hierdoor kunnen verbeteringen ten onrechte als correct worden aangenomen zonder controle.

🔍 Probleem:

- Huidige flow toetst alleen eerste versie van een definitie.

- Verbeteringen worden niet opnieuw geëvalueerd.

- Gebruiker krijgt geen zicht op de kwaliteit van aangepaste tekst.

📈 Impact:

- Onbetrouwbare toetsresultaten.

- Gebrek aan transparantie voor eindgebruiker.

- Slechte feedbacklus bij correcties.

🛠️ Taken:

- Detecteer wijziging in aangepaste definitieveld.

- Trigger automatisch `toets_definitie()` na wijziging.

- Update testresultaten live in UI.

- Voeg visuele melding toe ("Definitie opnieuw getoetst").

🧪 Tests:

- Aangepaste definitie triggert hertoetsing.

- Resultaten verschillen van oorspronkelijke indien tekst gewijzigd.

- Logging bevat zowel originele als hergetoetste score.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elke wijziging aan een definitie leidt tot een nieuwe toetsing.

- Gebruiker krijgt visuele bevestiging van nieuwe test.

- Logging bevat resultaten voor beide versies.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-AUTO-RETOETS

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg flexibele bronvermelding toe (meerdere bronnen per begrip)

🎯 Doel:

Laat gebruikers meerdere bronnen opgeven per begrip (bijv. Wikipedia, DJI-handboek, jurisprudentie).

📌 Aanleiding:

Definities komen vaak uit samengestelde bronnen, maar er is nu slechts één veld beschikbaar.

🔍 Probleem:

- Gebrek aan brondiversiteit.

- Onjuiste weergave of onderspecificatie.

📈 Impact:

- Juridische validatie moeilijk.

- Gebruikers vertrouwen de herkomst minder.

🛠️ Taken:

- Maak multi-select veld in UI.

- Sta vrije tekstinvoer + suggesties toe.

- Toon alle bronnen in export.

🧪 Tests:

- Meerdere bronnen worden opgeslagen.

- Logging + export tonen volledige lijst.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan meerdere bronnen toevoegen per begrip.

- Bronnen zijn zichtbaar bij export en in logging.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, jurist

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-BRON-BEHEER-UI

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg veld toe voor herkomst/bron van begrip

🎯 Doel:

Laat gebruikers aangeven wat de herkomst of bron is van een definitie, bijvoorbeeld “DJI-handboek” of “Overheid.nl”.

📌 Aanleiding:

Definities worden nu gegenereerd of handmatig ingevoerd zonder herleidbare oorsprong, wat validatie en juridische waarde vermindert.

🔍 Probleem:

- Geen zicht op bron van definitie.

- Geen filtermogelijkheid op basis van oorsprong.

📈 Impact:

- Risico op foutieve interpretatie.

- Onbruikbaarheid in juridische context zonder bronvermelding.

🛠️ Taken:

- Voeg veld toe in UI: “Bron / herkomst”.

- Maak veld optioneel maar zichtbaar.

- Sla waarde op in log en bij export.

🧪 Tests:

- Veld is zichtbaar en bewerkbaar.

- Export bevat veldinhoud correct.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan per begrip bron opgeven.

- Export toont herkomstveld.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-BRONNEN-01

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Verbeter contexttoets CON-01 met filters en foutmeldingen

🎯 Doel:

Breid toetsregel CON-01 uit met mogelijkheid tot filteren op expliciete contexttermen, inclusief foutmeldingen bij herhaling of mismatch.

📌 Aanleiding:

Definities mogen de opgegeven contexten niet herhalen, maar dat wordt nu niet expliciet gemeld aan de gebruiker. Ook is filtering niet zichtbaar.

🔍 Probleem:

- Herhaling van termen zoals “DJI” wordt niet gesignaleerd.

- Geen uitleg of waarschuwing bij foute herhaling.

- Regel mist specifieke filters.

📈 Impact:

- Slechtere gebruikerservaring.

- Verkeerde indruk van geldigheid bij contextspecifieke definities.

🛠️ Taken:

- Voeg context-filters toe aan toets_CON_01().

- Voeg foutmelding toe bij expliciete herhaling.

- Behoud bestaande patroonstructuur.

🧪 Tests:

- “DJI is de afkorting voor DJI” wordt afgekeurd.

- “Een instantie van DJI die...” wordt gemarkeerd.

- Logging toont fouttype en triggerwoord.

✅ Acceptatiecriteria:

- Herhalingsfouten worden correct gemeld.

- Filters werken op basis van context-invoer.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-CON-01

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg contexttemplate toe aan promptgenerator

🎯 Doel:

Voeg een template-invulveld toe aan de promptopbouw waarin keten- of contextinformatie structureel kan worden ingevoegd.

📌 Aanleiding:

De huidige prompt bevat geen dynamisch veld voor contextinformatie, waardoor deze ontbreekt of inconsistent is.

🔍 Probleem:

- Prompt blijft generiek voor verschillende domeinen.

- Contextspecifieke richtlijnen ontbreken.

📈 Impact:

- Slechtere kwaliteit in ketens zoals DJI of Reclassering.

- Prompt moet steeds handmatig worden aangepast.

🛠️ Taken:

- Voeg veld toe aan prompttemplate: "Context: [...]".

- Vul automatisch met opgegeven waarden.

- Voeg validatie toe bij ontbrekende context.

🧪 Tests:

- Prompt bevat correcte contextinformatie.

- Output verschilt tussen verschillende contexten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt bevat altijd context als dit is ingevoerd.

- Geen prompt zonder veld als context vereist is.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-CONTEXT-TEMPLATE

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg contextbeheer toe voor juridische, organisatorische, technische context

🎯 Doel:

Laat gebruikers aangeven welke context op een begrip van toepassing is, via dynamische UI-keuzevelden.

📌 Aanleiding:

Context is belangrijk bij toetsing (zoals CON-01), maar kan nu niet worden vastgelegd of beïnvloed.

🔍 Probleem:

- Geen veld voor contexttype (bijv. strafrecht vs. zorg).

- Prompt + toetsing missen gerichte informatie.

📈 Impact:

- Verlies van relevantie in definities.

- Foute of incomplete toetsresultaten.

🛠️ Taken:

- Voeg meerkeuzeveld toe aan UI: juridische / technische / organisatorische context.

- Implementeer koppeling met prompt + toetsfunctie.

🧪 Tests:

- Contexten worden opgeslagen en correct herladen.

- Filteren werkt bij CON-01 toepassing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan per begrip context selecteren.

- Prompt en toetsing gebruiken dit correct.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, domeinexpert

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-CONTEXTBEHEER-UI

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Synchroniseer definitiecorrectie tussen UI en backend

🎯 Doel:

Zorg dat alle correcties die worden uitgevoerd in corrigeer_definitie_op_patronen() ook zichtbaar worden gemaakt in de gebruikersinterface.

📌 Aanleiding:

Hoewel de backend definities corrigeert op verboden patronen, ziet de gebruiker alleen het oorspronkelijke resultaat. Dit creëert verwarring en onduidelijkheid.

🔍 Probleem:

- Gecorrigeerde definitie is niet zichtbaar in UI.

- Gebruiker krijgt geen feedback op wat er is aangepast.

📈 Impact:

- Gebrek aan transparantie in gegenereerde output.

- Risico dat gebruikers de verkeerde versie beoordelen.

🛠️ Taken:

- Toon beide versies (origineel en gecorrigeerd) in UI.

- Label duidelijk welke versie is gecorrigeerd.

- Voeg toggle toe om verschil te tonen/verbergen.

🧪 Tests:

- Beide versies worden correct weergegeven.

- Annotatie toont welke correctie is toegepast.

- Geen regressie in layout of performance.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI toont originele én opgeschoonde versie.

- Logging bevat beide versies gescheiden.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-CORRIGEER-UI-SYNC

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Pas toetsregel ESS-03 aan voor modernere formuleringen

🎯 Doel:

Werk toetsregel ESS-03 bij met bredere patronen en voorbeelden, waaronder eigentijdse taal en AI-gegenereerde varianten.

📌 Aanleiding:

ESS-03 herkent nu te weinig ‘negatief afgebakende definities’ zoals “is niet ...”, of “zonder ...”.

🔍 Probleem:

- Te strakke regex of beperkte voorbeelden.

- Veel moderne formuleringen worden gemist.

📈 Impact:

- Foutpositieven of foutnegatieven in toetsing.

- Gebrekkige betrouwbaarheid van feedback.

🛠️ Taken:

- Voeg patronen toe: “bevat geen”, “zonder”, “geen sprake van”.

- Herstructureer voorbeeldblok.

- Pas JSON en toetslogica aan.

🧪 Tests:

- Definitie “is zonder X” wordt correct herkend.

- Geen regressie bij bestaande gevallen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel is breder maar veilig.

- Output bevat heldere foutmelding.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, taalkundige

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-ESS03-AANPASSING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg Excel-export toe per begrip en als totaalbestand

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om definities te exporteren naar Excel, met één tabblad per begrip of één overzichtsbestand.

📌 Aanleiding:

Voor analyse of vergelijking willen gebruikers werken in Excel. Momenteel is dit alleen mogelijk via handmatig kopiëren.

🔍 Probleem:

- Geen downloadmogelijkheid naar Excel.

- Informatie wordt versnipperd over meerdere schermen.

📈 Impact:

- Beperkte doorzoekbaarheid en analyseerbaarheid.

- Gebruikerservaring wordt slechter voor exportflows.

🛠️ Taken:

- Bouw functie voor `export_to_excel()` in export_definities.py.

- Voeg toggle toe in UI: per begrip of totaalbestand.

- Voorzie Excel van metadata, toelichting, toetsresultaten.

🧪 Tests:

- Elk tabblad bevat exact 1 begrip.

- Exportbestand is direct openbaar in Excel zonder fouten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan Excel-bestand downloaden met alle informatie.

- Layout is leesbaar en correct gestructureerd.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-EXPORT-EXCEL

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg PDF-export toe per begrip

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om een volledige definitie (inclusief toelichting en metadata) als PDF te exporteren, per begrip.

📌 Aanleiding:

Er is vraag naar een printklare versie van een enkele definitie, vooral in contexten zoals documentatie of overleg.

🔍 Probleem:

- Exportoptie biedt nu alleen batchfunctionaliteit.

- Geen gestructureerde layout per begrip.

📈 Impact:

- Minder bruikbaar in werkgroepcontext.

- Geen duidelijke documentversie beschikbaar.

🛠️ Taken:

- Genereer PDF per begrip via knop in UI.

- Gebruik html-pdf converter met stijltemplate.

- Opslaan met bestandsnaam: begrip-titel + datum.

🧪 Tests:

- PDF toont begrip, definitie, toelichting, synoniemen.

- Layout is consistent en afdrukbaar.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk begrip is met 1 klik te downloaden als PDF.

- Layout is professioneel en foutloos.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-EXPORT-PDF

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Feedbackknoppen integreren en koppelen aan AI-verbetering

🎯 Doel:

Implementeer een feedbackmechanisme waarmee gebruikers een definitie kunnen beoordelen (👍/👎), en gebruik deze input om AI-prompts te versterken.

📌 Aanleiding:

De app genereert veel definities, maar gebruikt geen feedback om ze te verbeteren of bij te sturen.

🔍 Probleem:

- Feedback wordt nergens geregistreerd.

- AI-prompts blijven statisch en niet lerend.

- Gebruikerservaring is niet interactief.

📈 Impact:

- Gebrek aan adaptief systeem.

- Geen inzicht in gebruikersvoorkeuren.

- Gemiste kans op automatische kwaliteitsverbetering.

🛠️ Taken:

- Voeg 👍👎-knoppen toe onder elke definitie.

- Log feedback in JSONL-bestand met begrip-ID, score en timestamp.

- Voeg functie toe in prompt_leraar.py om scores te verwerken.

🧪 Tests:

- Feedback wordt correct gelogd.

- Score heeft impact op herformulering bij volgende generatie.

- Logbestand blijft leesbaar en consistent.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruikers kunnen feedback geven op elke definitie.

- Feedback wordt automatisch opgeslagen.

- Promptaanpassing gebeurt via lerend subsysteem.

📦 Bestand(en):

- feedback_lus.py

- prompt_leraar.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-FB-LOOP

📅 Datum: 2025-06-15

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg veldniveau-goedkeuring toe voor UI-definities

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om elk afzonderlijk veld in een definitie (zoals toelichting, bron, context) individueel goed te keuren.

📌 Aanleiding:

Sommige velden zijn correct, andere vragen herziening. Volledige goed- of afkeuring is te grofmazig.

🔍 Probleem:

- Geen nuance mogelijk in accordering.

- Geen zicht op goedgekeurde onderdelen.

📈 Impact:

- Overbodige revisie.

- Verlies van werkbare tussenstappen.

🛠️ Taken:

- Voeg checkbox toe bij elk veld in tabblad 1.

- Log accordering per veld.

- Voeg veldspecifieke status toe aan export.

🧪 Tests:

- Elk veld kan apart gemarkeerd worden.

- UI herkent status bij herladen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Export toont per veld of het goedgekeurd is.

- Logging bevat accordering per veld.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, reviewer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-FIELD-UI-APPROVAL

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Finalisatievinkje voor afgewerkte begrippen

🎯 Doel:

Markeer een begrip als definitief goedgekeurd (bijv. met ✅) zodra alle velden en toetsing zijn afgerond.

📌 Aanleiding:

Er is geen overzicht welke begrippen definitief klaar zijn. Dit leidt tot herwerk of onduidelijkheid bij export.

🔍 Probleem:

- Geen aanduiding van ‘klaar’ of ‘afgewerkt’.

- Exports bevatten onvolledige of conceptdefinities.

📈 Impact:

- Lage betrouwbaarheid van documentatie.

- Gebrek aan workflowbeheersing.

🛠️ Taken:

- Voeg ‘finalisatie’ checkbox toe aan UI.

- Toon alleen afgewerkte begrippen in eindexport.

🧪 Tests:

- Alleen gemarkeerde begrippen worden geëxporteerd.

- Checkbox behoudt status bij herladen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Finalisatie zichtbaar per begrip.

- Export filtert correct op afgewerkte items.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-FINALISATIE-VINK

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Session override automatisch herstellen

🎯 Doel:

Implementeer een functie die automatisch fouten herstelt wanneer Streamlit session state wordt overschreven door verkeerd datatype (bijv. lijst i.p.v. string).

📌 Aanleiding:

Tijdens het wisselen van scherm of testwoorden in tab 3 kan Streamlit crashen door typeconflicten in session state.

🔍 Probleem:

- String wordt soms overschreven met lijst.

- Foutmelding is niet informatief.

- UI kan blokkeren of onbruikbaar worden.

📈 Impact:

- App crasht of geeft onbruikbare interface.

- Testfunctionaliteit wordt onbetrouwbaar.

🛠️ Taken:

- Implementeer functie `fix_overrides()` die datatypes controleert en converteert.

- Roep deze functie aan vóór sessie-initialisatie.

- Voeg logging toe bij herstelactie.

🧪 Tests:

- Lijst → string wordt correct geconverteerd.

- App crasht niet bij typefout in sessie.

- Logging toont herstelactie.

✅ Acceptatiecriteria:

- App blijft stabiel, ook bij foutieve overrides.

- fix_overrides() wordt standaard toegepast in UI-tab 3.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-FIX-OVERRIDE

📅 Datum: 2025-06-14

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Optimaliseer promptstructuur voor GPT-4-definitiegeneratie

🎯 Doel:

Verbeter de promptopbouw voor GPT-4 om consistentere, toetsbare en contextspecifieke definities te genereren.

📌 Aanleiding:

De huidige prompt mist expliciete waarschuwingen tegen verboden constructies en bevat te weinig instructie over semantische nauwkeurigheid.

🔍 Probleem:

- Output varieert sterk.

- Foutieve formuleringen worden niet voorkomen.

📈 Impact:

- Slechte definitiekwaliteit.

- Meer afkeuring bij toetsing.

🛠️ Taken:

- Voeg blokken toe: ‘Veelgemaakte fouten’, ‘Verboden beginconstructies’.

- Voeg toetsregels als instructiefragmenten toe.

- Integreer dynamische contextinvoer.

🧪 Tests:

- Definitie bevat geen 'is', 'de', of herhaling.

- AI-output scoort >80% goed bij toetsing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt bevat duidelijke, toetsbare instructie.

- GPT-4-output is direct toetsbaar op 40+ regels.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-GPT4-PROMPTOPTIMALISATIE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel INT-07

🎯 Doel:

Voeg toetsregel INT-07 toe aan de AI-toetser om interne consistentie tussen begrippen in definities te controleren.

📌 Aanleiding:

Zonder deze regel worden contradicties of inconsistent gebruik van termen binnen één definitie niet automatisch gesignaleerd.

🔍 Probleem:

- Gebruiker krijgt geen waarschuwing bij interne inconsistenties.

- AI kan onjuiste semantiek genereren zonder correctiemechanisme.

📈 Impact:

- Lagere betrouwbaarheid van gegenereerde definities.

- Problemen bij hergebruik in juridische of formele documenten.

🛠️ Taken:

- Voeg INT-07 toe aan `toetsregels.json` met uitleg, patronen en voorbeelden.

- Implementeer toets_INT_07() in ai_toetser.py.

- Voeg logging en testresultaten toe aan output.

🧪 Tests:

- Foutieve interne logica wordt herkend (bijv. “persoon” ≠ “instantie”).

- Correcte definities worden goedgekeurd.

- Logging bevat gemarkeerde tegenstrijdigheden.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel is zichtbaar in UI en wordt correct toegepast.

- Logging bevat testoutput.

- Geen foutmeldingen bij uitvoering.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-INT-07-001

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done

📝 Backlogitem: Voeg downloadmogelijkheid toe voor testlog als JSONL

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe het logbestand met resultaten van verboden-woordtests als `.jsonl` te downloaden voor externe analyse.

📌 Aanleiding:

Het logbestand wordt wel aangemaakt, maar is niet beschikbaar buiten de app.

🔍 Probleem:

- Geen toegang tot testdata buiten Streamlit.

- Analyse, archivering en debugging zijn niet mogelijk.

📈 Impact:

- Gebrek aan inzicht in detectiekwaliteit.

- Niet compatibel met externe tooling.

🛠️ Taken:

- Voeg downloadknop toe aan tabblad 3.

- Zet juiste headers en mime type.

- Beperk bestand tot 1MB of voeg waarschuwing toe.

🧪 Tests:

- Downloadbare `.jsonl` is correct opgebouwd.

- Bestand opent in JSON-viewer of teksteditor.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan testlog downloaden zonder fout.

- Bestandsformaat is standaard `.jsonl`.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-JSONL-DOWNLOAD-002

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg goedkeuringsveld per ketenpartner toe

🎯 Doel:

Laat per begrip zien welke ketenpartners akkoord zijn met de definitie, via een meerkeuzeveld in de UI.

📌 Aanleiding:

Definities worden vaak door meerdere partijen beoordeeld. Deze accordering is nu niet zichtbaar of bewaarbaar.

🔍 Probleem:

- Geen consensuslog zichtbaar.

- Geen controle op herkomst goedkeuring.

📈 Impact:

- Gebruikers vertrouwen de inhoud minder.

- Juridische accordering mist.

🛠️ Taken:

- Voeg UI-veld toe: “Akkoord door: [selectievakjes]”.

- Log elke accordering + wie/wanneer.

🧪 Tests:

- Accordering is zichtbaar per partner.

- Logging bevat geschiedenis per begrip.

✅ Acceptatiecriteria:

- Accordering is zichtbaar in UI + export.

- Historiek is raadpleegbaar.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, ketenpartners

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-KETENPARTNER-UI

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatisch genereren van unieke Streamlit-widget keys

🎯 Doel:

Voorkom `DuplicateElementID`-fouten in de Streamlit-interface door automatisch unieke widget keys te genereren.

📌 Aanleiding:

Wanneer meerdere elementen dezelfde key gebruiken, crasht de app of geeft foutmeldingen in dynamische UI-componenten.

🔍 Probleem:

- Handmatige keys zijn foutgevoelig bij hergebruik.

- Bij iteratie of conditionele rendering ontstaan conflicten.

📈 Impact:

- Crashes bij formulierherlaad of dynamische lijstverwerking.

- Moeilijker onderhoud van componenten in complexe layout.

🛠️ Taken:

- Bouw `widget_key(prefix: str)` functie die unieke sleutel genereert.

- Voeg logica toe op basis van uuid, timestamp of tellers.

- Pas toe op kritieke knoppen, forms en velden.

🧪 Tests:

- Geen DuplicateKey-fouten bij herladen.

- Componenten renderen correct in for-loops en condities.

- Unieke key is reproduceerbaar bij herstart.

✅ Acceptatiecriteria:

- Geen fouten in Streamlit-UI door dubbele keys.

- Functie is herbruikbaar en consistent.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-KEY-UNIEK

📅 Datum: 2025-06-14

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Logging uitbreiden voor toetsregel ARAI06

🎯 Doel:

Voeg gedetailleerde logging toe aan toetsregel ARAI06, zodat zichtbaar is welke verboden patronen zijn gedetecteerd en waarom de definitie werd afgekeurd.

📌 Aanleiding:

Bij afkeuring op basis van ARAI06 ontbreekt informatie over de precieze reden. Dit maakt evaluatie en verbetering lastig voor gebruikers en ontwikkelaars.

🔍 Probleem:

- Gebruiker krijgt alleen een generieke foutmelding.

- Geen inzicht in welke constructie (bijv. 'is', 'de', begrip) het probleem veroorzaakte.

📈 Impact:

- Onbegrip of frustratie bij gebruiker.

- Lastiger te debuggen voor ontwikkelaar.

🛠️ Taken:

- Voeg logstructuur toe per patroon (matchtype, locatie).

- Voeg voorbeeldmatch toe aan logresultaat.

- Implementeer bijbehorende testcaselog.

🧪 Tests:

- Logging toont “match: 'is' op positie 0”.

- Geen logging bij correcte definities.

✅ Acceptatiecriteria:

- Logging verklaart afkeuring volledig.

- Loggingstructuur is machineleesbaar.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

- toetsresultaten_logger.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-LOG-ARAI06

📅 Datum: 2025-06-11

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg visuele viewer toe voor testlog verboden woorden

🎯 Doel:

Bied gebruikers de mogelijkheid om testresultaten van individuele woorden te bekijken via een overzichtelijke tabelweergave in de UI.

📌 Aanleiding:

Tests met verboden woorden (zoals “gegevens” of “is”) worden momenteel gelogd naar JSONL, maar zijn niet zichtbaar voor de gebruiker.

🔍 Probleem:

- Testresultaten zijn alleen terug te vinden in backend-bestanden.

- Gebruikers kunnen eerdere resultaten niet herzien of vergelijken.

📈 Impact:

- Analyse en debugging zijn lastig.

- Ontwikkelaars missen transparantie bij detectie.

🛠️ Taken:

- Voeg tabblad 3 toe in Streamlit-app met logviewer.

- Gebruik Pandas DataFrame + Streamlit-table.

- Voeg downloadknop toe voor `verboden_woord_tests.jsonl`.

🧪 Tests:

- Bestand wordt correct geladen en weergegeven.

- Filtering en export werken zonder foutmeldingen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Logbestand is zichtbaar en doorzoekbaar.

- Gebruiker kan log downloaden met 1 klik.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-LOG-VIEWER-001

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Dynamisch beheer van contexten, ketens en bronnen via UI

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om waarden zoals ketenpartners, contexten en herkomstbronnen te beheren via een dynamische UI (toevoegen, verwijderen, selecteren).

📌 Aanleiding:

Context- en ketenvelden zijn nu hardcoded in dropdowns, wat beheer bemoeilijkt en niet schaalbaar is bij groeiende behoefte.

🔍 Probleem:

- Gebruiker kan geen nieuwe waarden toevoegen zonder codeaanpassing.

- Keuzelijsten zijn statisch en verouderd.

📈 Impact:

- Frustratie bij domeinspecialisten.

- Onvolledige of foutieve metadatering.

🛠️ Taken:

- Bouw dynamische lijstbeheer-component (multiselect + toevoegen/wegklikken).

- Sla waarden op in JSON-config of dynamische opslag.

- Voeg UI-sectie toe in tab 1: "Beheer waarden".

🧪 Tests:

- Toegevoegde waarden verschijnen direct in dropdown.

- Verwijderde waarden worden niet meer getoond.

- Sessie-overdracht tussen tabs werkt zonder foutmelding.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan eigen waarden toevoegen aan context-, bron- en ketenvelden.

- Alle waarden zijn persistent en dynamisch.

- UI-fouttolerantie is gegarandeerd.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-MULTISELECT

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Uitbreiding van plurale tantum-lijst met meervoudsvormen

🎯 Doel:

Voeg foutgevoelige meervoudige zelfstandige naamwoorden toe aan de JSON-lijst voor plurale tantum om grammaticale fouten in AI-toetsregels te voorkomen.

📌 Aanleiding:

Bepaalde woorden zoals "gegevens" worden onterecht als enkelvoud behandeld, terwijl ze uitsluitend in meervoud bestaan.

🔍 Probleem:

- Onjuiste grammaticale feedback bij toetsing.

- Lijst van uitzonderingen is onvolledig.

- Matching is hoofdlettergevoelig.

📈 Impact:

- Foute AI-beoordelingen op correct geschreven definities.

- Onterecht afkeuren van correcte input.

🛠️ Taken:

- Voeg ontbrekende woorden toe aan `nl_pluralia_tantum_100.json` onder "plurale_tantum".

- Controleer lijst op redundantie en schrijfwijze.

- Maak lookup-functie case-insensitive.

🧪 Tests:

- Lookup faalt niet op woorden als “Gegevens” vs “gegevens”.

- Alle woorden in testset worden correct herkend.

- JSON blijft geldig na uitbreiding.

✅ Acceptatiecriteria:

- JSON bevat de vereiste meervoudige uitzonderingen.

- Controle verloopt correct bij toetsregels met grammaticale analyse.

📦 Bestand(en):

- config/taalregels/nl_pluralia_tantum_100.json

- taalregels/validatie_pluralia.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PLURALIA-001

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Validatiescript voor plurale tantum-lijst

🎯 Doel:

Ontwikkel een script dat automatisch controleert of de JSON-lijst met meervoudige zelfstandige naamwoorden volledig en correct is opgebouwd.

📌 Aanleiding:

De handmatig aangevulde lijst met plurale tantum-woorden bevat mogelijk fouten of inconsistenties. Er is momenteel geen manier om dit structureel te valideren.

🔍 Probleem:

- De JSON kan ongeldig worden door typefouten.

- Onjuiste entries kunnen leiden tot verkeerde toetsresultaten.

- Geen feedback of waarschuwing bij ontbrekende woorden.

📈 Impact:

- Toetsregels falen of geven foutieve feedback.

- Taalregels blijven onbetrouwbaar zonder controlemechanisme.

🛠️ Taken:

- Bouw Python-script dat lijst inleest, JSON valideert, en ontbrekende woorden signaleert.

- Vergelijk met testset en toon verschillen.

- Integreer feedbacklog (optioneel).

🧪 Tests:

- Script faalt bij ongeldige JSON-structuur.

- Herkent ontbrekende of foutief gespelde woorden.

- Logoutput is duidelijk en gestructureerd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Script detecteert foutieve of ontbrekende entries in JSON.

- Kan lokaal worden uitgevoerd en uitbreidbaar gebruikt worden.

📦 Bestand(en):

- validatie_pluralia.py

- config/taalregels/nl_pluralia_tantum_100.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PLURALIA-VAL-002

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Verbeter zelflerende promptaanpassing op basis van toetsresultaten

🎯 Doel:

Laat de applicatie zelfstandig verboden constructies toevoegen aan de prompt op basis van eerdere toetsfouten.

📌 Aanleiding:

Fouten zoals “proces waarbij” of “handeling die” blijven terugkomen. Handmatige correctie is traag en foutgevoelig.

🔍 Probleem:

- Prompt groeit niet mee met feedback.

- Lerende werking ontbreekt.

📈 Impact:

- Definities blijven dezelfde fouten herhalen.

- Gebrek aan adaptief gedrag.

🛠️ Taken:

- Breid `prompt_leraar.py` uit met analyse van toetslogs.

- Voeg geautomatiseerde updates toe aan forbidden_patterns.

- Log elke toevoeging.

🧪 Tests:

- Nieuwe patronen verschijnen in prompt na foutherhaling.

- Geen overaanpassing op incidentele fouten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt groeit mee met foutpatronen.

- Logging is transparant en uitlegbaar.

📦 Bestand(en):

- prompt_leraar.py

- forbidden_patterns.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, AI engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-PROMPTLERAAR-UPDATE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Bouw prompt_leraar.py voor lerend AI-systeem

🎯 Doel:

Ontwikkel een module die feedback gebruikt om AI-prompts automatisch aan te passen en fouten te vermijden.

📌 Aanleiding:

AI maakt regelmatig dezelfde fouten (zoals 'is een...' of 'de definitie van...'). Feedback wordt nog niet structureel benut om prompts te verbeteren.

🔍 Probleem:

- Geen leereffect op basis van toetsresultaten of gebruikersfeedback.

- Prompt blijft generiek en vatbaar voor bekende fouten.

📈 Impact:

- Trage verbeteringscyclus.

- Onnodige afkeur op herhaalde fouten.

🛠️ Taken:

- Bouw prompt_leraar.py met functie `update_prompt_met_verboden_constructies(...)`.

- Gebruik log van foutmatches.

- Voeg systeem toe voor toevoegen/verwijderen van zinnen in prompt.

🧪 Tests:

- Feedback op fout type “is een” wordt opgenomen.

- Prompt wordt versterkt met instructie “Vermijd begin met ‘is’”.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt leert van fouten en versterkt zichzelf.

- Logica is herbruikbaar en uitbreidbaar.

📦 Bestand(en):

- prompt_leraar.py

- verboden_woorden.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-PROMPTLEREN-001

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer RAG-opzet voor definitiegeneratie

🎯 Doel:

Gebruik een Retrieval-Augmented Generation (RAG) architectuur om achtergrondinformatie te betrekken bij het genereren van definities.

📌 Aanleiding:

Definities missen soms inhoudelijke onderbouwing of formele bronverwijzingen. RAG kan hierbij ondersteunen met relevante fragmenten uit Wikipedia of Overheid.nl.

🔍 Probleem:

- AI werkt zonder directe toegang tot betrouwbare externe bronnen.

- Generaties zijn niet altijd feitelijk of relevant.

📈 Impact:

- Lagere kwaliteit van definitievoorstellen.

- Gebruiker moet zelf handmatig bijsturen.

🛠️ Taken:

- Bouw module `web_lookup.py` die info ophaalt uit Wikipedia / overheid.nl.

- Integreer lookup in promptopbouw (webinformatie als input).

- Voeg caching en foutafhandeling toe.

🧪 Tests:

- Prompt bevat verwerkte tekstfragmenten.

- Lookup faalt niet bij ontbrekende zoekterm.

- Resultaten verhogen informatiedichtheid van definitie.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-output is verrijkt met feitelijke achtergrondinformatie.

- Prompt toont duidelijk de gebruikte externe input.

📦 Bestand(en):

- web_lookup.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-RAG-001

📅 Datum: 2025-06-03

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Bouw regel_aanpasser module voor automatische definitiecorrecties

🎯 Doel:

Voeg een centrale module toe waarmee gegenereerde definities automatisch worden aangepast op basis van herkende toetsfouten.

📌 Aanleiding:

Veel voorkomende fouten zoals ‘is een’ of ‘betekent’ kunnen automatisch worden verbeterd.

🔍 Probleem:

- Feedback wordt alleen gelogd, niet toegepast.

- Gebruikers blijven zelf corrigeren.

📈 Impact:

- Trage iteratie.

- Overbodig werk voor gebruiker.

🛠️ Taken:

- Bouw `regel_aanpasser.py` met detectie + correctie per toetsregel.

- Koppel aan toetsfeedback.

- Voeg preview toe in UI.

🧪 Tests:

- Fout “is een ...” wordt automatisch herschreven.

- Logging toont wat is aangepast.

✅ Acceptatiecriteria:

- Herkende fouten worden automatisch herschreven.

- Gebruiker kan correcties controleren.

📦 Bestand(en):

- regel_aanpasser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-REGEL-AANPASSER-MODULE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Automatische toevoeging van begrip aan toetsregel SAM-05

🎯 Doel:

Zorg dat de centrale dispatcherfunctie in ai_toetser.py automatisch het begrip toevoegt aan toetsregel SAM-05, als dat nog niet is opgenomen.

📌 Aanleiding:

Toetsregel SAM-05 vereist het begrip als apart argument. Zonder dit faalt de detectie van cirkeldefinities.

🔍 Probleem:

- Functie faalt zonder het begrip.

- Moeilijk te debuggen bij vergeten parameter.

📈 Impact:

- Foutmeldingen zonder duidelijke oorzaak.

- Verminderde betrouwbaarheid bij regressietests.

🛠️ Taken:

- Voeg controle toe of regel_id == “SAM-05”.

- Injecteer begrip in toetsingsdict als het ontbreekt.

- Log expliciete melding bij vervanging.

🧪 Tests:

- SAM-05 werkt automatisch met alleen definitie + begrip.

- Andere regels blijven onaangetast.

✅ Acceptatiecriteria:

- Geen fouten bij SAM-05 zonder handmatige parameter.

- Logging toont toegevoegde waarde.

📦 Bestand(en):

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-SAM-05-AUTO-BEGRIP

📅 Datum: 2025-06-20

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Simulatietest toevoegen voor hoofdfunctionaliteiten

🎯 Doel:

Voeg een simulatietest toe die automatisch de hele keten test van definitiegeneratie t/m toetsing en UI-export, voor kwaliteitscontrole.

📌 Aanleiding:

Wijzigingen aan promptopbouw of toetsregels worden soms doorgevoerd zonder controle van neveneffecten op UI of logica.

🔍 Probleem:

- Geen regressietest over de volledige keten.

- Fouten ontstaan pas bij gebruik.

📈 Impact:

- Verlies van vertrouwen in output.

- Oplevering zonder testvergelijk mogelijk.

🛠️ Taken:

- Maak simulatietestbestand met testbegrip(“voorbeeld”).

- Trigger alle hoofdmodules: prompt, AI-call, correctie, toetsing, UI-output.

- Log verwachte outputs en tijdsduur.

🧪 Tests:

- Uitvoer is volledig en gestructureerd.

- Bij foutmelding worden modules afzonderlijk gelogd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Simulatietest dekt >90% van de ketenlogica.

- Bij elke wijziging opnieuw uitvoerbaar.

📦 Bestand(en):

- test_simulatie.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, QA

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-SIMULATIE-TEST

📅 Datum: 2025-06-15

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg automatische smoke-tests toe bij elke build

🎯 Doel:

Voorkom regressies door bij elke wijziging automatisch een snelle test op kernfunctionaliteiten te draaien.

📌 Aanleiding:

Wijzigingen aan toetsregels, UI of logging leiden soms tot onopgemerkte fouten.

🔍 Probleem:

- Geen continue kwaliteitsborging.

- Testen is handmatig en onregelmatig.

📈 Impact:

- Fouten komen laat boven.

- Traag verbeterproces.

🛠️ Taken:

- Stel CI in met `pytest` of custom testrunner.

- Smoke-test op: definitiegeneratie, AI-toetsing, exports.

- Log testtijd en fouten.

🧪 Tests:

- Fout in promptgenerator breekt build.

- Geen false positives.

✅ Acceptatiecriteria:

- CI draait automatisch bij wijziging.

- Belangrijkste ketens zijn gedekt.

📦 Bestand(en):

- test_smoke.py

- .github/workflows/smoke.yml

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, QA

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-SMOKETEST-CI

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Opsplitsen toetsregels in losse JSON-bestanden

🎯 Doel:

Structureer het beheer van toetsregels door de centrale `toetsregels.json` op te splitsen in één bestand per toetsregel-ID.

📌 Aanleiding:

De huidige structuur met één groot JSON-bestand leidt tot merge-conflicten, onoverzichtelijke commits en foutgevoelige bewerking.

🔍 Probleem:

- Kleine wijzigingen veroorzaken grote diffs.

- Moeilijk te onderhouden bij 40+ regels.

- Individuele toetsregels zijn lastig los te testen.

📈 Impact:

- Slechtere samenwerking en versiebeheer.

- Hoger risico op foutieve of incomplete regels.

🛠️ Taken:

- Bouw script `split_toetsregels.py` dat regels opsplitst.

- Bouw `combine_toetsregels.py` om ze weer samen te voegen.

- Gebruik mappenstructuur op basis van type of ID-prefix.

🧪 Tests:

- Opsplitsing is lossless: combine == origineel.

- Scripts werken ook als 1 regel ontbreekt.

- Output is altijd geldig JSON-formaat.

✅ Acceptatiecriteria:

- Opsplitsing van regels leidt tot betere bewerkbaarheid.

- Toetsregels blijven bruikbaar in app en AI.

📦 Bestand(en):

- tools/toetsregels/split_toetsregels.py

- tools/toetsregels/combine_toetsregels.py

- data/toetsregels/*.json

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-SPLITJSON

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel STR-01

🎯 Doel:

Zorg dat definities altijd in één complete zin worden geformuleerd, zonder fragmenten of losse elementen.

📌 Aanleiding:

Veel definities zijn niet grammaticaal volledig of bestaan uit onvolledige zinsdelen. STR-01 moet dit opsporen.

🔍 Probleem:

- Incomplete definities worden niet als fout herkend.

- Gebruikers denken ten onrechte dat ze voldoen.

📈 Impact:

- Lagere tekstuele kwaliteit.

- Verwarring bij formele interpretatie.

🛠️ Taken:

- Voeg STR-01 toe aan toetsregels.json.

- Implementeer toets_STR_01() in ai_toetser.py.

- Voorzie de UI van visuele feedback.

🧪 Tests:

- Fragmenten zoals “omvang van gegevens” worden afgekeurd.

- Volledige zinnen met onderwerp + werkwoord worden goedgekeurd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel herkent incomplete zinnen correct.

- Feedback wordt duidelijk weergegeven in de toetsoutput.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-STR-01-002

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done

📝 Backlogitem: Automatische toevoeging van synoniemen en antoniemen

🎯 Doel:

Voorzie elke definitie van relevante synoniemen en antoniemen die gegenereerd worden door AI, om de semantische rijkdom te vergroten.

📌 Aanleiding:

Gebruikers missen soms context of vergelijkbare termen bij een begrip. Dit belemmert correcte interpretatie of hergebruik.

🔍 Probleem:

- Begrippen zijn semantisch te beperkt in de huidige interface.

- Geen AI-ondersteuning voor aanvullende betekenisvelden.

📈 Impact:

- Lagere bruikbaarheid voor redactie, hergebruik of juridische interpretatie.

- Gebrek aan taalvariatie bij automatische verwerking.

🛠️ Taken:

- Genereer 3–5 synoniemen en 1–3 antoniemen via AI-model.

- Integreer deze automatisch in metadata-velden.

- Voeg visuele weergave toe in UI + toggle voor verbergen.

🧪 Tests:

- AI-output bevat altijd max. 5 synoniemen en 3 antoniemen.

- Veld vult zich automatisch bij nieuwe definitie.

- Synoniemen beïnvloeden de prompt niet.

✅ Acceptatiecriteria:

- Bij elke definitie worden relevante synoniemen en antoniemen automatisch gegenereerd.

- Velden zijn zichtbaar en exporteerbaar.

- Logging bevat inhoud per begrip.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-SYN-EX

📅 Datum: 2025-06-08

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Splits type term en begripsvorm in aparte velden

🎯 Doel:

Voeg aparte velden toe voor ‘type term’ (bijv. juridisch, operationeel) en ‘vorm’ (bijv. zelfstandig naamwoord, procesomschrijving).

📌 Aanleiding:

Alle informatie staat nu in één tekstveld, wat analyse en filtering belemmert.

🔍 Probleem:

- Geen semantische differentiatie.

- Geen filtermogelijkheden of validatie op termtype.

📈 Impact:

- Slechtere classificatie van definities.

- Problemen bij export en externe matching.

🛠️ Taken:

- Voeg 2 nieuwe velden toe aan UI en logging.

- Maak dropdownselectie voor bekende waarden.

- Voeg validatie + hints toe.

🧪 Tests:

- Velden worden correct opgeslagen.

- Export bevat beide velden per begrip.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk begrip is verrijkt met type + vorm.

- Filtering is mogelijk op basis van deze velden.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-TERM-SCHEIDING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg AI-toelichting toe per definitie

🎯 Doel:

Laat de AI bij elke gegenereerde definitie automatisch een korte toelichting geven waarin wordt uitgelegd waarom deze formulering correct of wenselijk is.

📌 Aanleiding:

Gebruikers missen inzicht in de keuzes van de AI en begrijpen soms niet waarom een bepaalde formulering gekozen werd.

🔍 Probleem:

- Geen context of motivatie bij de definitie.

- AI blijft een ‘black box’.

📈 Impact:

- Onbegrip bij evaluatie.

- Vertrouwen daalt zonder uitleg.

🛠️ Taken:

- Voeg toelichtingsregel toe aan prompt.

- Toon toelichting in aparte sectie onder definitie.

🧪 Tests:

- Elke definitie bevat begeleidende AI-uitleg.

- Logging toont toelichtingsveld.

✅ Acceptatiecriteria:

- AI-toelichting is zichtbaar per definitie.

- Export bevat toelichtingen correct.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-TOELICHTING-UITLEG

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Filter toetsresultaten per regel in UI

🎯 Doel:

Geef gebruikers de mogelijkheid om toetsresultaten per individuele toetsregel te filteren of op te vragen in tabblad 2 van de app.

📌 Aanleiding:

Gebruikers willen specifieke toetsregels inspecteren, zoals ARAI06 of CON-01. Momenteel worden alle resultaten tegelijk weergegeven.

🔍 Probleem:

- Geen mogelijkheid om toetsregels afzonderlijk te tonen.

- Overzicht is te lang en verwarrend bij 40+ regels.

📈 Impact:

- Moeilijker analyseren van fouten.

- Minder controle over interpretatie.

🛠️ Taken:

- Voeg selectievakje toe: "Toon resultaten voor regel [ID]".

- Herstructureer weergave in tabblad 2.

- Voeg foutuitleg toe bij individuele regelweergave.

🧪 Tests:

- Per regel wordt resultaat afzonderlijk getoond.

- Regels zonder resultaat worden verborgen of leeg weergegeven.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan resultaten filteren op toetsregel-ID.

- UI blijft overzichtelijk bij grote aantallen regels.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- ui_helpers.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-TOETSREGEL-FILTER-UI

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Exporteer definities als losse .txt-bestanden

🎯 Doel:

Voorzie elk begrip in de app van een aparte exportknop waarmee het als los .txt-bestand kan worden opgeslagen.

📌 Aanleiding:

Gebruikers willen definities extern kunnen hergebruiken zonder afhankelijk te zijn van Excel of PDF-export.

🔍 Probleem:

- Geen mogelijkheid tot snelle, lichte export per begrip.

- Alleen verzamelexports zijn nu beschikbaar.

📈 Impact:

- Verminderde flexibiliteit in verwerking of archivering.

- Gebruikers moeten handmatig kopiëren.

🛠️ Taken:

- Voeg exportknop toe onder elk begrip.

- Genereer naamvolgend `.txt`-bestand per begrip.

- Bied download direct aan in Streamlit-interface.

🧪 Tests:

- Bestand bevat de juiste inhoud per begrip.

- Bestandsnaam bevat begrip-ID of slug.

- Download werkt zonder foutmelding in verschillende browsers.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elke definitie is met één klik te exporteren naar .txt.

- Bestandsinhoud is correct en bevat definitie + metadata.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Laag

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-TXT-EXP

📅 Datum: 2025-06-01

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg goedkeuringsknoppen toe per veld

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om per metadata- of definitieveld een expliciete goedkeuring te geven via een ✔️-knop, zodat goedkeuring traceerbaar en visueel duidelijk is.

📌 Aanleiding:

Momenteel is er geen zicht op welke onderdelen van een definitie wel/niet zijn beoordeeld door de gebruiker.

🔍 Probleem:

- Gebrek aan controleerbare bevestiging.

- Geen logging van individuele veldgoedkeuringen.

📈 Impact:

- Onvolledige accordering van definities.

- Risico op interpretatieverschillen bij revisie.

🛠️ Taken:

- Voeg ✔️-knoppen toe naast alle belangrijke velden.

- Sla goedkeuringen op per begrip en veld.

- Toon status in interface en in logbestand.

🧪 Tests:

- Elke knop activeert logging voor dat specifieke veld.

- Bij herladen blijft status behouden.

- ✔️ kan ingetrokken worden indien nodig.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk veld kan individueel goedgekeurd worden.

- Logging bevat wie, wat en wanneer.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-UI-011

📅 Datum: 2025-06-05

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg paginering toe aan lange resultaatschermen

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om UI-secties met veel regels of begrippen te verdelen over meerdere pagina’s, voor leesbaarheid en performance.

📌 Aanleiding:

Bij uitgebreide invoer (zoals >30 toetsregels) wordt het tweede tabblad onoverzichtelijk en traag.

🔍 Probleem:

- Slechte performance bij grote aantallen resultaten.

- Scrollen en zoeken is onhandig voor gebruiker.

📈 Impact:

- Gebruikers raken de context kwijt.

- Applicatie reageert trager dan gewenst.

🛠️ Taken:

- Implementeer paginering (bijv. 10 regels per pagina).

- Voeg navigatieknoppen toe (volgende, vorige).

- Houd context/tabs gesynchroniseerd.

🧪 Tests:

- Weergave blijft snel bij grote datasets.

- Navigatie werkt intuïtief.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI laadt snel, zelfs met >40 toetsregels.

- Navigatie is logisch en stabiel.

📦 Bestand(en):

- ui_helpers.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-UI-PAGINATION

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg AI-spellingcontrole toe voor handmatige invoer

🎯 Doel:

Laat de applicatie automatisch spellingfouten opsporen en voorstellen doen bij handmatige invoer van definities.

📌 Aanleiding:

Zelf ingevoerde definities bevatten regelmatig typfouten die niet worden herkend of gemeld.

🔍 Probleem:

- Geen spellingscontrole op handmatige invoer.

- Foutieve tekst komt direct in log of export.

📈 Impact:

- Slechte kwaliteit van definities.

- Slechte eerste indruk bij gebruikers of lezers.

🛠️ Taken:

- Voeg spellingcheck toe via OpenAI of externe API.

- Highlight foute woorden of stel vervanging voor.

- Voeg optie “corrigeer automatisch” toe.

🧪 Tests:

- Typfouten worden gesignaleerd in testcase.

- Correcte tekst wordt gesuggereerd.

✅ Acceptatiecriteria:

- Spellingcontrole werkt op handmatige invoer.

- Gebruiker krijgt directe feedback of suggestie.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

- spellingcheck.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, eindgebruiker

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-UI-SPELLING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg validatiemodule toe voor toetsregels.json

🎯 Doel:

Voeg een automatisch controlescript toe dat de JSON-definitie van toetsregels valideert op structuur, verplichte velden, en patroonconsistentie.

📌 Aanleiding:

Bij het bewerken van toetsregels ontstaan regelmatig fouten in JSON-indeling of ontbrekende velden.

🔍 Probleem:

- JSON wordt niet automatisch gecontroleerd.

- Applicatie crasht of gedraagt zich onvoorspelbaar bij foute syntax.

📈 Impact:

- Hoge foutgevoeligheid.

- Geen waarborg van correcte toetsregels.

🛠️ Taken:

- Bouw validator met schema- of handmatige check.

- Check presence van velden zoals id, uitleg, voorbeelden, patronen.

- Log alle fouten met regelnummer en beschrijving.

🧪 Tests:

- Fout bij ontbrekend veld wordt correct gemeld.

- Correcte JSON levert geen waarschuwing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Script detecteert syntaxis- én inhoudsfouten.

- Valideert alle regels uit toetsregels.json afzonderlijk.

📦 Bestand(en):

- validatie_toetsregels.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, tester

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-VALIDATIE-TOETSREGELS

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Log individuele woordtests van verboden woorden

🎯 Doel:

Sla resultaten van UI-testacties op (zoals 'Test dit woord') om inzicht te krijgen in patroonherkenning en detectiekwaliteit.

📌 Aanleiding:

De UI biedt een testknop om woorden te controleren op verboden constructies, maar deze resultaten worden niet opgeslagen.

🔍 Probleem:

- Geen terugblik mogelijk op eerdere testen.

- Geen feedback over patroonkwaliteit of fouten.

📈 Impact:

- Analyse van detectiefouten wordt onmogelijk.

- Zelflerend systeem mist data.

🛠️ Taken:

- Maak JSONL-logbestand met testdata per klik.

- Log word, timestamp, patroonhits en gebruiker (optioneel).

- Voeg viewer toe in UI (tabblad 3).

🧪 Tests:

- Elke testactie voegt 1 regel toe aan logbestand.

- Viewer toont geschiedenis correct.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI-tests worden automatisch gelogd.

- Log kan geëxporteerd of ingezien worden.

📦 Bestand(en):

- verboden_woorden.py

- verboden_woord_tests.jsonl

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-VB-TESTLOG

📅 Datum: 2025-06-12

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Integreer verboden_woorden.py als uitbreidbare module

🎯 Doel:

Zorg dat verboden_woorden.py als centrale blokkadelijst wordt gebruikt in de hele app en uitbreidbaar is vanuit UI of scripts.

📌 Aanleiding:

Verboden beginconstructies worden in meerdere scripts apart beheerd. Dit veroorzaakt duplicatie en inconsistente detectie.

🔍 Probleem:

- Opschoningsfunctie gebruikt andere regex dan toetsregel.

- Geen centrale structuur voor beheer.

📈 Impact:

- Onderhoudslast bij updates.

- Inconsistent gedrag tussen UI, toetsing en logging.

🛠️ Taken:

- Centraliseer alle regex in verboden_woorden.py.

- Maak functie die lijst ophaalt en gebruikt in UI + toetsing.

- Voeg importeerbare module toe in config/.

🧪 Tests:

- Regexlijst wordt exact 1x geladen.

- Output is consistent bij gebruik in meerdere modules.

✅ Acceptatiecriteria:

- Lijst met verboden woorden is herbruikbaar en centraal.

- Gebruikt door corrigeer_definitie_op_patronen én toetsing.

📦 Bestand(en):

- verboden_woorden.py

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-VERB-WORD-MODULE

📅 Datum: 2025-06-11

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Maak voorbeeldzinnen bewerkbaar in UI

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om AI-gegenereerde voorbeeldzinnen handmatig te bewerken vóór export of log.

📌 Aanleiding:

Voorbeelden zijn niet altijd representatief of moeten afgestemd worden op het werkveld.

🔍 Probleem:

- Geen editmogelijkheid in tabblad 1.

- Onjuiste voorbeelden komen in export terecht.

📈 Impact:

- Slechtere documentkwaliteit.

- Verminderde bruikbaarheid in communicatie.

🛠️ Taken:

- Voeg editable textareas toe voor voorbeelden.

- Synchroniseer met logging en export.

- Voeg optioneel ‘Reset naar AI-versie’-knop toe.

🧪 Tests:

- Gebruiker kan elk voorbeeld aanpassen.

- Export toont bewerkte versie.

✅ Acceptatiecriteria:

- Voorbeelden zijn bewerkbaar en persistent.

- Logging bevat originele én aangepaste variant.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-VOORBEELDZINNEN-BEWERK

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg dynamische contextinjectie toe via web_lookup

🎯 Doel:

Verrijk de prompt automatisch met achtergrondinformatie van Wikipedia en Overheid.nl voor nauwkeuriger begrip van het onderwerp.

📌 Aanleiding:

De AI weet soms te weinig van het begrip, waardoor het te algemeen of foutief gedefinieerd wordt.

🔍 Probleem:

- Geen feitelijke achtergrondinformatie.

- Onnauwkeurige of vage definitie-output.

📈 Impact:

- Gebruikers moeten meerdere keren opnieuw genereren.

- AI-output is inhoudelijk zwak.

🛠️ Taken:

- Integreer `web_lookup.py` met promptgenerator.

- Voeg samenvatting van scrapingresultaat toe aan prompt.

- Log welke bron is gebruikt.

🧪 Tests:

- Prompt bevat contextsamenvatting van juiste bron.

- Output bevat bronverwijzing indien relevant.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt gebruikt scrapinginformatie automatisch.

- Logging toont welke bron is toegepast.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

- web_lookup.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-WEBLOOKUP-INJECTIE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Synchroniseer definitiecorrectie tussen UI en backend

🎯 Doel:

Zorg dat alle correcties die worden uitgevoerd in corrigeer_definitie_op_patronen() ook zichtbaar worden gemaakt in de gebruikersinterface.

📌 Aanleiding:

Hoewel de backend definities corrigeert op verboden patronen, ziet de gebruiker alleen het oorspronkelijke resultaat. Dit creëert verwarring en onduidelijkheid.

🔍 Probleem:

- Gecorrigeerde definitie is niet zichtbaar in UI.

- Gebruiker krijgt geen feedback op wat er is aangepast.

📈 Impact:

- Gebrek aan transparantie in gegenereerde output.

- Risico dat gebruikers de verkeerde versie beoordelen.

🛠️ Taken:

- Toon beide versies (origineel en gecorrigeerd) in UI.

- Label duidelijk welke versie is gecorrigeerd.

- Voeg toggle toe om verschil te tonen/verbergen.

🧪 Tests:

- Beide versies worden correct weergegeven.

- Annotatie toont welke correctie is toegepast.

- Geen regressie in layout of performance.

✅ Acceptatiecriteria:

- UI toont originele én opgeschoonde versie.

- Logging bevat beide versies gescheiden.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-CORRIGEER-UI-SYNC

📅 Datum: 2025-06-10

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Pas toetsregel ESS-03 aan voor modernere formuleringen

🎯 Doel:

Werk toetsregel ESS-03 bij met bredere patronen en voorbeelden, waaronder eigentijdse taal en AI-gegenereerde varianten.

📌 Aanleiding:

ESS-03 herkent nu te weinig ‘negatief afgebakende definities’ zoals “is niet ...”, of “zonder ...”.

🔍 Probleem:

- Te strakke regex of beperkte voorbeelden.

- Veel moderne formuleringen worden gemist.

📈 Impact:

- Foutpositieven of foutnegatieven in toetsing.

- Gebrekkige betrouwbaarheid van feedback.

🛠️ Taken:

- Voeg patronen toe: “bevat geen”, “zonder”, “geen sprake van”.

- Herstructureer voorbeeldblok.

- Pas JSON en toetslogica aan.

🧪 Tests:

- Definitie “is zonder X” wordt correct herkend.

- Geen regressie bij bestaande gevallen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel is breder maar veilig.

- Output bevat heldere foutmelding.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, taalkundige

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-ESS03-AANPASSING

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg Excel-export toe per begrip en als totaalbestand

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om definities te exporteren naar Excel, met één tabblad per begrip of één overzichtsbestand.

📌 Aanleiding:

Voor analyse of vergelijking willen gebruikers werken in Excel. Momenteel is dit alleen mogelijk via handmatig kopiëren.

🔍 Probleem:

- Geen downloadmogelijkheid naar Excel.

- Informatie wordt versnipperd over meerdere schermen.

📈 Impact:

- Beperkte doorzoekbaarheid en analyseerbaarheid.

- Gebruikerservaring wordt slechter voor exportflows.

🛠️ Taken:

- Bouw functie voor `export_to_excel()` in export_definities.py.

- Voeg toggle toe in UI: per begrip of totaalbestand.

- Voorzie Excel van metadata, toelichting, toetsresultaten.

🧪 Tests:

- Elk tabblad bevat exact 1 begrip.

- Exportbestand is direct openbaar in Excel zonder fouten.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruiker kan Excel-bestand downloaden met alle informatie.

- Layout is leesbaar en correct gestructureerd.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-EXPORT-EXCEL

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg PDF-export toe per begrip

🎯 Doel:

Sta gebruikers toe om een volledige definitie (inclusief toelichting en metadata) als PDF te exporteren, per begrip.

📌 Aanleiding:

Er is vraag naar een printklare versie van een enkele definitie, vooral in contexten zoals documentatie of overleg.

🔍 Probleem:

- Exportoptie biedt nu alleen batchfunctionaliteit.

- Geen gestructureerde layout per begrip.

📈 Impact:

- Minder bruikbaar in werkgroepcontext.

- Geen duidelijke documentversie beschikbaar.

🛠️ Taken:

- Genereer PDF per begrip via knop in UI.

- Gebruik html-pdf converter met stijltemplate.

- Opslaan met bestandsnaam: begrip-titel + datum.

🧪 Tests:

- PDF toont begrip, definitie, toelichting, synoniemen.

- Layout is consistent en afdrukbaar.

✅ Acceptatiecriteria:

- Elk begrip is met 1 klik te downloaden als PDF.

- Layout is professioneel en foutloos.

📦 Bestand(en):

- export_definities.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 4

🆔 ID: BLG-EXPORT-PDF

📅 Datum: 2025-06-06

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Feedbackknoppen integreren en koppelen aan AI-verbetering

🎯 Doel:

Implementeer een feedbackmechanisme waarmee gebruikers een definitie kunnen beoordelen (👍/👎), en gebruik deze input om AI-prompts te versterken.

📌 Aanleiding:

De app genereert veel definities, maar gebruikt geen feedback om ze te verbeteren of bij te sturen.

🔍 Probleem:

- Feedback wordt nergens geregistreerd.

- AI-prompts blijven statisch en niet lerend.

- Gebruikerservaring is niet interactief.

📈 Impact:

- Gebrek aan adaptief systeem.

- Geen inzicht in gebruikersvoorkeuren.

- Gemiste kans op automatische kwaliteitsverbetering.

🛠️ Taken:

- Voeg 👍👎-knoppen toe onder elke definitie.

- Log feedback in JSONL-bestand met begrip-ID, score en timestamp.

- Voeg functie toe in prompt_leraar.py om scores te verwerken.

🧪 Tests:

- Feedback wordt correct gelogd.

- Score heeft impact op herformulering bij volgende generatie.

- Logbestand blijft leesbaar en consistent.

✅ Acceptatiecriteria:

- Gebruikers kunnen feedback geven op elke definitie.

- Feedback wordt automatisch opgeslagen.

- Promptaanpassing gebeurt via lerend subsysteem.

📦 Bestand(en):

- feedback_lus.py

- prompt_leraar.py

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-FB-LOOP

📅 Datum: 2025-06-15

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Voeg veldniveau-goedkeuring toe voor UI-definities

🎯 Doel:

Maak het mogelijk om elk afzonderlijk veld in een definitie (zoals toelichting, bron, context) individueel goed te keuren.

📌 Aanleiding:

Sommige velden zijn correct, andere vragen herziening. Volledige goed- of afkeuring is te grofmazig.

🔍 Probleem:

- Geen nuance mogelijk in accordering.

- Geen zicht op goedgekeurde onderdelen.

📈 Impact:

- Overbodige revisie.

- Verlies van werkbare tussenstappen.

🛠️ Taken:

- Voeg checkbox toe bij elk veld in tabblad 1.

- Log accordering per veld.

- Voeg veldspecifieke status toe aan export.

🧪 Tests:

- Elk veld kan apart gemarkeerd worden.

- UI herkent status bij herladen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Export toont per veld of het goedgekeurd is.

- Logging bevat accordering per veld.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar, reviewer

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-FIELD-UI-APPROVAL

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Finalisatievinkje voor afgewerkte begrippen

🎯 Doel:

Markeer een begrip als definitief goedgekeurd (bijv. met ✅) zodra alle velden en toetsing zijn afgerond.

📌 Aanleiding:

Er is geen overzicht welke begrippen definitief klaar zijn. Dit leidt tot herwerk of onduidelijkheid bij export.

🔍 Probleem:

- Geen aanduiding van ‘klaar’ of ‘afgewerkt’.

- Exports bevatten onvolledige of conceptdefinities.

📈 Impact:

- Lage betrouwbaarheid van documentatie.

- Gebrek aan workflowbeheersing.

🛠️ Taken:

- Voeg ‘finalisatie’ checkbox toe aan UI.

- Toon alleen afgewerkte begrippen in eindexport.

🧪 Tests:

- Alleen gemarkeerde begrippen worden geëxporteerd.

- Checkbox behoudt status bij herladen.

✅ Acceptatiecriteria:

- Finalisatie zichtbaar per begrip.

- Export filtert correct op afgewerkte items.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Midden

🗓️ Sprint: 5

🆔 ID: BLG-FINALISATIE-VINK

📅 Datum: 2025-06-13

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Session override automatisch herstellen

🎯 Doel:

Implementeer een functie die automatisch fouten herstelt wanneer Streamlit session state wordt overschreven door verkeerd datatype (bijv. lijst i.p.v. string).

📌 Aanleiding:

Tijdens het wisselen van scherm of testwoorden in tab 3 kan Streamlit crashen door typeconflicten in session state.

🔍 Probleem:

- String wordt soms overschreven met lijst.

- Foutmelding is niet informatief.

- UI kan blokkeren of onbruikbaar worden.

📈 Impact:

- App crasht of geeft onbruikbare interface.

- Testfunctionaliteit wordt onbetrouwbaar.

🛠️ Taken:

- Implementeer functie `fix_overrides()` die datatypes controleert en converteert.

- Roep deze functie aan vóór sessie-initialisatie.

- Voeg logging toe bij herstelactie.

🧪 Tests:

- Lijst → string wordt correct geconverteerd.

- App crasht niet bij typefout in sessie.

- Logging toont herstelactie.

✅ Acceptatiecriteria:

- App blijft stabiel, ook bij foutieve overrides.

- fix_overrides() wordt standaard toegepast in UI-tab 3.

📦 Bestand(en):

- definitie_agent_webinterface_logging.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 3

🆔 ID: BLG-FIX-OVERRIDE

📅 Datum: 2025-06-14

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Optimaliseer promptstructuur voor GPT-4-definitiegeneratie

🎯 Doel:

Verbeter de promptopbouw voor GPT-4 om consistentere, toetsbare en contextspecifieke definities te genereren.

📌 Aanleiding:

De huidige prompt mist expliciete waarschuwingen tegen verboden constructies en bevat te weinig instructie over semantische nauwkeurigheid.

🔍 Probleem:

- Output varieert sterk.

- Foutieve formuleringen worden niet voorkomen.

📈 Impact:

- Slechte definitiekwaliteit.

- Meer afkeuring bij toetsing.

🛠️ Taken:

- Voeg blokken toe: ‘Veelgemaakte fouten’, ‘Verboden beginconstructies’.

- Voeg toetsregels als instructiefragmenten toe.

- Integreer dynamische contextinvoer.

🧪 Tests:

- Definitie bevat geen 'is', 'de', of herhaling.

- AI-output scoort >80% goed bij toetsing.

✅ Acceptatiecriteria:

- Prompt bevat duidelijke, toetsbare instructie.

- GPT-4-output is direct toetsbaar op 40+ regels.

📦 Bestand(en):

- prompt_generator.py

👥 Betrokkenen:

- Prompt engineer

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 6

🆔 ID: BLG-GPT4-PROMPTOPTIMALISATIE

📅 Datum: 2025-06-23

📌 Status: to do

📝 Backlogitem: Implementeer toetsregel INT-07

🎯 Doel:

Voeg toetsregel INT-07 toe aan de AI-toetser om interne consistentie tussen begrippen in definities te controleren.

📌 Aanleiding:

Zonder deze regel worden contradicties of inconsistent gebruik van termen binnen één definitie niet automatisch gesignaleerd.

🔍 Probleem:

- Gebruiker krijgt geen waarschuwing bij interne inconsistenties.

- AI kan onjuiste semantiek genereren zonder correctiemechanisme.

📈 Impact:

- Lagere betrouwbaarheid van gegenereerde definities.

- Problemen bij hergebruik in juridische of formele documenten.

🛠️ Taken:

- Voeg INT-07 toe aan `toetsregels.json` met uitleg, patronen en voorbeelden.

- Implementeer toets_INT_07() in ai_toetser.py.

- Voeg logging en testresultaten toe aan output.

🧪 Tests:

- Foutieve interne logica wordt herkend (bijv. “persoon” ≠ “instantie”).

- Correcte definities worden goedgekeurd.

- Logging bevat gemarkeerde tegenstrijdigheden.

✅ Acceptatiecriteria:

- Regel is zichtbaar in UI en wordt correct toegepast.

- Logging bevat testoutput.

- Geen foutmeldingen bij uitvoering.

📦 Bestand(en):

- toetsregels.json

- ai_toetser.py

👥 Betrokkenen:

- Ontwikkelaar

⏱️ Prioriteit: Hoog

🗓️ Sprint: 1

🆔 ID: BLG-INT-07-001

📅 Datum: 2025-05-01

📌 Status: done