📘 Gecombineerde Planning: DefinitieAgent – Gedetailleerde Uitvoering per Stap

## Stap 0: Validatietool toetsregels (Detectie)

🧩 Waarom deze stap?
Zorgt dat je weet of toetsregels überhaupt goed zijn toegepast

📋 Taken:

• Schrijf script dat toetsregels in JSON vergelijkt met ai_toetser.py

• Markeer dode regels (niet geïmplementeerd of aangeroepen)

• Check of elke regel een uitlegregel en patronen bevat

• Optioneel: genereer automatisch rapport met inconsistenties

🔗 Afhankelijkheden:

• Volledige toetsregels.json

• Functiestructuur ai_toetser.py

## Stap 1: Verbeterde AI-toetser + logging (Detectie)

🧩 Waarom deze stap?
Meet correcte fouten per regel

📋 Taken:

• Voeg logging toe per toetsregel-ID

• Log triggerende patronen en resultaat (✔️/❌)

• Zorg dat begrip wordt toegevoegd bij regels die dit vereisen

• Voeg uitlegregels toe aan alle toetsfuncties

🔗 Afhankelijkheden:

• Correcte structuur toetsregels.json

• Validatie uit stap 0

## Stap 2.1: Promptoptimalisatie (Preventie)

🧩 Waarom deze stap?
Voorkom fouten bij brongeneratie

📋 Taken:

• Voeg voorbeelden toe van goede/foute definities in prompt

• Maak onderscheid tussen verplicht/aanvullend

• Verwerk ID's en uitleg van toetsregels expliciet in prompt

• Voeg waarschuwingen toe voor containerwoorden en abstracte structuren

🔗 Afhankelijkheden:

• Werkende bouw_prompt() functie

• Actuele toetsregels met uitleg

## Stap 2.2: Verbeterde bronvermelding (Preventie)

🧩 Waarom deze stap?
Maak promptinformatie controleerbaar (AVG-artikelen etc.)

📋 Taken:

• Pas web_lookup aan zodat specifieke artikelen benoemd worden

• Zorg voor precieze bronnen per context (bijv. alleen AVG voor privacy)

• Voeg verwijzingen in bronvorm toe aan prompt (indien gevonden)

🔗 Afhankelijkheden:

• Correct werkende web_lookup.py

## Stap 2.3: RAG-uitbreiding (Preventie)

🧩 Waarom deze stap?
Injecteer slimmere context op basis van web_lookup

📋 Taken:

• Prioriteer bronnen (wetten.nl > overheid.nl > wiki)

• Voeg automatische samenvatter toe (max 800 tokens)

• Integreer deze context in promptfunctie als optioneel blok

🔗 Afhankelijkheden:

• Verbeterde web_lookup

• Werkende promptinjectie (stap 2.1)

## Stap 3: prompt_leraar.py (Versterking)

🧩 Waarom deze stap?
Leert automatisch van faalregels (pas na logging)

📋 Taken:

• Lees logbestanden met toetsresultaten

• Bepaal welke toetsregels vaak ❌ scoren

• Versterk prompt met concrete waarschuwingen

• Update sjabloon of prompttekst met deze instructies

🔗 Afhankelijkheden:

• Logging uit stap 1

• Structuur prompt uit stap 2.1

## Stap 4: regel_aanpasser.py (Correctie)

🧩 Waarom deze stap?
Past structurele fouten aan (zoals STR-01, ARAI07)

📋 Taken:

• Detecteer bekende faalstructuren

• Map toetsregels naar correctie-acties via JSON

• Pas deze correcties toe vóór toetsing

• Log automatisch wat aangepast is

🔗 Afhankelijkheden:

• Faaldata + fouten uit stap 1

• Mapping van toetsregels naar acties

## Stap 5: feedback_lus.py (Adaptie)

🧩 Waarom deze stap?
Zet gebruikersfeedback om in verbeteracties

📋 Taken:

• Voeg 👍/👎 knoppen toe aan UI

• Log gebruikersfeedback per definitie

• Koppel veelvoorkomende feedback aan toetsregels of promptsecties

• Gebruik deze signalen om toekomstige output aan te passen

🔗 Afhankelijkheden:

• UI-aanpassingen

• Feedbacklogging activeren

## Stap 6: Configuratie + lokaal model (Architectuur)

🧩 Waarom deze stap?
Niet noodzakelijk voor de werking, maar wel toekomstbestendig

📋 Taken:

• Voeg `GEBRUIK_LOKAAL_MODEL` toe in .env/config

• Splits stuur_prompt() in API / lokaal model

• Implementeer subprocess of requests call naar lokaal model

• Test API- en lokale variant op gelijke output

🔗 Afhankelijkheden:

• Volledige prompt-engine als basis

## Stap 6: Structurele validatiemodule voor logging (log_validatie.py)

### 📌 Doel

Zorg voor een herbruikbare en structurele controlemodule die automatisch valideert of alle verplichte velden correct worden opgeslagen in zowel:

- het JSON-logbestand (definities_log.json)

- als het CSV-logbestand (definities_log.csv)

Deze stap maakt de logging betrouwbaarder, ondersteunt toekomstige uitbreidingen (zoals trainingsdata of audit logging), en voorkomt stille fouten of ontbrekende velden.

### 🛠️ Implementatiestappen

#### 1. 📁

#### Nieuw bestand aanmaken

Bestand: log/log_validatie.py

Locatie: in de submap /log/, naast log_definitie.py

#### 2. 📄

#### Inhoud van log_validatie.py:

#### # log/log_validatie.py

#### import json

#### import pandas as pd

#### # ✅ Centrale veldset die minimaal aanwezig moet zijn in elke JSON-regel

#### VERPLICHTE_VELDEN = [

#### "Versietype", "begrip", "context", "juridische_context", "wettelijke_basis",

#### "definitie_origineel", "definitie_gecorrigeerd", "definitie",

#### "toetsing", "voorbeelden", "toelichting", "synoniemen", "antoniemen",

#### "vrije_input", "datum", "voorsteller", "ketenpartners", "timestamp", "expert_review"

#### ]

#### def valideer_logging(json_pad="log/definities_log.json", csv_pad="log/definities_log.csv"):

#### fouten = []

#### # ✅ 1. JSON-bestand: controle op velden

#### try:

#### with open(json_pad, "r", encoding="utf-8") as f:

#### regels = [json.loads(lijn) for lijn in f.readlines() if lijn.strip()]

#### for i, regel in enumerate(regels, start=1):

#### for veld in VERPLICHTE_VELDEN:

#### if veld not in regel:

#### fouten.append(f"❌ JSON-regel {i} mist veld: '{veld}'")

#### except Exception as e:

#### fouten.append(f"❌ Fout bij lezen JSON-log: {e}")

#### # ✅ 2. CSV-bestand: controle op kolommen

#### try:

#### df = pd.read_csv(csv_pad)

#### for veld in VERPLICHTE_VELDEN:

#### kolom = veld.replace("_", " ").title().replace("Context", "context")  # CSV gebruikt titels

#### if kolom not in df.columns:

#### fouten.append(f"❌ CSV-log mist kolom: '{kolom}'")

#### except Exception as e:

#### fouten.append(f"❌ Fout bij lezen CSV-log: {e}")

#### return fouten

3. 🔁  Gebruik in je Streamlit-app

📌 Bestand: definitie_agent_webinterface_logging.py

📍 Plaatsing: onderaan, direct na het loggedeelte

#### # Voeg dit toe in je hoofdapp

#### from log.log_validatie import valideer_logging

#### with st.expander("🧪 Structurele loggingvalidatie", expanded=False):

#### fouten = valideer_logging()

#### if fouten:

#### for fout in fouten:

#### st.error(fout)

#### else:

### st.success("✅ Loggingstructuur is volledig in orde (JSON + CSV)")

### ✅ Resultaat

Je hebt nu:

- Eén centrale validatiefunctie die altijd controleert of alle vereiste logvelden correct worden vastgelegd.

- Eenvoudig uit te breiden bij toekomstige toevoegingen (bijv. "herkomst", "status", "type_feedback").

- Volledig herbruikbaar voor testautomatisering, CI/CD of validaties in de interface.

## 📌

## Backlogitem 1: Woordtest-logviewer en tabellaire weergave in UI (Tab 3)

### Titel

Logviewer voor individuele woordtests – JSONL uitlezen en tonen in tabel

### Beschrijving

Als gebruiker wil ik een visuele viewer in Tab 3 waarmee ik direct kan zien welke woordtests (uit Voorstel 3) zijn uitgevoerd en gelogd, zodat ik kan controleren of logging correct werkt, welke woorden zijn getest, en met welk resultaat (voorkomen / regex-match).

### Acceptatiecriteria

- ✅ Logbestand log/verboden_woord_tests.jsonl wordt correct ingelezen.

- ✅ Elke regel (in JSON-formaat) wordt correct getoond in een tabel met kolommen:

  - Tijdstip (tijd)

  - Getest woord (woord)

  - Testzin (zin)

  - Voorkomen in zin (komt_voor)

  - Regex-match aan begin (regex_match)

- ✅ Tabel wordt getoond onder een uitklapbaar blok (“📖 Bekijk log van individuele woordtests”) in Tab 3.

- ✅ Als het bestand ontbreekt: toon een waarschuwing.

- ✅ Als het bestand leeg is: toon informatieve melding.

- ✅ Bij JSON-parsingsfouten: toon duidelijke foutmelding in UI.

### Uitvoeringseisen

- 🔧 Bestand: definitie_agent_webinterface_logging.py

- 📍 Locatie: onderaan Tab 3, direct onder de individuele woordtest-interface

- 💚 Fouttolerante leesfunctie, geen crash bij ontbrekend of corrupt bestand

- 🧪 Zelf gecontroleerd met meerdere testregels → weergegeven in st.dataframe()

### Kwaliteitsborging

- 💚 Gebruik robuuste JSONL-lezing (json.loads)

- 💚 Toon altijd aantal regels gevonden

- 💚 Gebruik container-brede st.dataframe(df, use_container_width=True)

## 📌

## Backlogitem 2: Downloadmogelijkheid voor woordtestlog (.jsonl)

### Titel

Downloadknop voor logbestand met woordtestresultaten

### Beschrijving

Als gebruiker wil ik het logbestand met individuele testresultaten (verboden_woord_tests.jsonl) kunnen downloaden vanuit de interface, zodat ik de data lokaal kan opslaan, analyseren of delen.

### Acceptatiecriteria

- ✅ Downloadknop zichtbaar onderaan de logviewer (alleen als bestand bestaat)

- ✅ Knop levert het volledige .jsonl-bestand als download op

- ✅ Bestandsnaam: verboden_woord_tests.jsonl

- ✅ Correct MIME-type: application/json

### Uitvoeringseisen

- 🔧 Bestand: definitie_agent_webinterface_logging.py

- 📍 Locatie: binnen de st.expander("📖 Bekijk log van individuele woordtests")

- 💚 Alleen zichtbaar als bestand daadwerkelijk bestaat

- 💚 Bestand wordt aangeboden als binaire stream via st.download_button

### Kwaliteitsborging

- 💚 Test op aanwezigheid van bestand via os.path.exists(...)

- 💚 Geen foutmeldingen bij ontbreken bestand – enkel informatief bericht

## 💚 Bestand wordt correct geopend met with open(..., "rb")

to do:

📌 Gecombineerd overzicht: ARAI06 en SAM05

### ✅ 1. Verbeterverzoek: Logging uitbreiden voor toetsregels ARAI06 en SAM05

Bron: Werkafspraak 63

Details:

- Logging moet:

  - Een foutenlijst bijhouden specifiek voor deze twee regels;

  - De inputwaarden loggen zoals begrip en contexten;

  - Per patroon aangeven welke matches zijn gevonden;

  - Ook aangeven of de definitie matcht met een goed of fout voorbeeld.

Toelichting:

Dit is bedoeld om regels zoals ARAI06 (verboden startconstructies) en SAM05 (cirkeldefinitie) beter te kunnen debuggen.

### ✅ 2. Verbeterverzoek: Regex-logica ARAI06 aanscherpen

Bron: Werkafspraak 45

Details:

- ai_toetser.py moet:

  - Het argument begrip niet dubbel doorgeven aan ARAI06;

  - De regex verbeteren zodat hij geen valse positieven geeft als het begrip voorkomt in een samengestelde term;

  - Startdetectie correct combineren met verboden_woorden.

### ✅ 3. Promptversterking m.b.t. verboden startconstructies (voor ARAI06 en SAM05)

Bron: Werkafspraken 46, 49

Details:

- ARAI06 en SAM05 moeten effect hebben via de promptconstructie;

- Prompt moet expliciet waarschuwen tegen:

  - Het herhalen van het begrip (SAM05);

  - Starten met lidwoorden of koppelwerkwoorden (ARAI06);

  - Cirkeldefinities zoals “Identiteitsvaststelling is het vaststellen van…”

Voorbeeld in prompt:

- Begin de zin NIET met het begrip zelf...

- Gebruik GEEN koppelwerkwoorden aan het begin (zoals 'is', 'omvat', 'betekent')

### - Begin de zin NIET met een lidwoord ('de', 'het', 'een')

✅ 4. UI-feedbacksysteem dat ARAI06 ondersteunt via de verboden_woorden-module

Bron: Voorstel 2, 3 en 4

Details:

- Gebruiker kan in de interface zelf woorden testen tegen regex (die door ARAI06 gebruikt wordt);

- Logging hiervan kan gekoppeld worden aan analyse van ARAI06 (Voorstel 4);

- Zo zie je direct of iets dat ARAI06 moet tegenhouden ook echt werkt in de regex.

### ✅ 5. Verbeterafspraak: zelflerende correctie moet ARAI06 en SAM05 ondersteunen

Bron: Werkafspraak 58–59

Details:

- Bij toekomstige zelflerende aanpassingslogica (prompt_leraar.py):

  - Feedback vanuit ARAI06/SAM05 moet terugkoppelen op prompt of verboden_woorden;

  - Cirkeldefinities moeten automatisch kunnen worden opgespoord én voorkomen.

Laat me weten als je dit overzicht ook in tabelformaat of als filterbare spreadsheet wilt – ik kan het direct voor je exporteren.

| Item | Onderwerp | Bestand | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logging uitbreiden ARAI06/SAM05 | ai_toetser.py | Logging moet foutenlijst bijhouden, inputwaarden loggen, patroonmatches tonen, goed/foutvoorbeelden checken. |
| 2 | Regex aanscherping ARAI06 | ai_toetser.py | Begrip niet dubbel doorgeven, regex verbeteren voor correcte beginmatch zonder valse positieven. |
| 3 | Promptversterking voor verboden constructies | bouw_prompt_met_gesplitste_richtlijnen | Prompt bevat waarschuwingen voor gebruik begrip, lidwoorden, koppelwerkwoorden. |
| 4 | UI-feedbacksysteem ARAI06-ondersteuning | definitie_agent_webinterface_logging.py | Testinterface laat regex-match van één woord zien; ondersteunt debugging ARAI06-regels. |
| 5 | Zelflerend systeem koppelen aan ARAI06/SAM05 | prompt_leraar.py (toekomstig) | Feedback uit toetsing leidt tot automatische versterking van prompts of blokkadelijst. |

## 🔁 Mogelijke koppelingen per item

| Item | Koppeling met | Waarom relevant? |
| --- | --- | --- |
| 1. Logging uitbreiden ARAI06/SAM05 | log_definitie.py | Als je ARAI06/SAM05 specifieke foutmeldingen, matches of redenen wilt loggen (bijv. "ARAI06_resultaat": "❌ Begint met 'is'") moeten deze velden worden toegevoegd in de centrale logstructuur (JSON én CSV). |
| 2. Regex aanscherping ARAI06 | verboden_woorden.py | De regex die in ai_toetser.py wordt gebruikt voor ARAI06/SAM05 kan worden gesynchroniseerd met of gedeeld via de regex-logica in verboden_woorden.py, zodat matching consistent is. |
| 3. Promptversterking | prompt_leraar.py (voorstel) | Verbeteringen van prompts op basis van toetsfeedback van ARAI06/SAM05 kunnen automatisch terugvloeien naar een zelflerende module (prompt_leraar.py). Bijvoorbeeld: als ARAI06 vaak faalt op “is”, dan versterkt de prompt daarop. |
| 4. UI-feedbacksysteem | definitie_agent_webinterface_logging.py & verboden_woorden.py | De individuele woordtestinterface gebruikt logica uit verboden_woorden.py, en kan ARAI06-patterns direct zichtbaar maken. Dit is nuttig voor debuggen én voor gebruikersfeedback in de UI. |
| 5. Zelflerend subsysteem | validatie_toetsregels.py + prompt_leraar.py | Deze kan worden gebruikt om automatisch inconsistenties of veelvoorkomende fouten in ARAI06/SAM05 op te sporen en promptregels bij te stellen of UI-feedback te genereren. |

## 📌 Suggestie: Maak koppelpunt expliciet

Je kunt overwegen een aparte functie of utiliteitslaag te maken voor:

- regex-controle die door ARAI06 én verboden_woorden.py wordt gedeeld.

- promptanalyse, waarin toetsresultaten direct de promptstructuur beïnvloeden.

- logging hooks, zodat regels zoals ARAI06/SAM05 standaard hun output naar dezelfde logginglijn schrijven.

Laat me weten welke van deze je concreet wilt uitwerken, dan lever ik de structuur of code direct aan volgens je werkafspraak.

## 📥

## Backlogitem: Fixfunctie fix_overrides() toevoegen voor veilige override-conversie

### 🧩 Context

Sinds Voorstel 3 en 4 is de tijdelijke override van verboden woorden verplaatst naar een Streamlit text_area, die de waarde automatisch opslaat onder de vaste key override_verboden_woorden in st.session_state. Deze verwacht een string als invoer.

In oudere versies van de applicatie (en sommige patches) werd deze override handmatig ingesteld als lijst. Dit veroorzaakt nu een StreamlitAPIException zodra st.text_area(key="override_verboden_woorden") wordt aangeroepen, omdat Streamlit geen datatype-wijziging toestaat op een bestaande key.

### 🛠 Wat moet worden gebouwd

Een robuuste patchfunctie fix_overrides() die:

- ✅ Automatisch controleert of st.session_state["override_verboden_woorden"] een lijst is

- ✅ Deze converteert naar een komma-gescheiden string (zoals verwacht door text_area)

- ✅ Fouttolerant is (catcht conversie- of toegangsfouten)

- ✅ Uit te breiden is voor toekomstige session_state-fixes

- ✅ Vóór de interface-opbouw wordt aangeroepen (bijv. direct na set_page_config())

### ✅ Acceptatiecriteria

| Voorwaarde | Toelichting |
| --- | --- |
| ✅ Geen StreamlitAPIException bij laden UI | Oude sessies (met lijst als override) mogen geen fout veroorzaken |
| ✅ Automatische conversie van lijst naar string | "["is", "de"]" → "is, de" |
| ✅ Werkt zowel bij cold start als herstart | Session_state mag ontbreken of reeds correct zijn |
| ✅ Wordt automatisch aangeroepen bovenaan | Geen extra werk nodig voor ontwikkelaars of testers |
| ✅ Inclusief loggingregel of consoleprint | "✅ [FIX] Override-conversie uitgevoerd" |

### 💻 Voorbeeldcode (voor implementatie)

# ✅ Patchfunctie: converteert oude lijst naar string voor override

def fix_overrides():

"""

Herstelt oude override-invoer als die per ongeluk als lijst is opgeslagen.

Voorkomt Streamlit-fouten bij text_area met vaste key.

"""

key = "override_verboden_woorden"

if key in st.session_state:

val = st.session_state[key]

if isinstance(val, list):

try:

st.session_state[key] = ", ".join(val)

print("[FIX] Override-conversie uitgevoerd (lijst → string).")

except Exception as e:

print(f"[FOUT] Kan override-conversie niet uitvoeren: {e}")

En dit wordt dan direct bovenaan het Streamlit-script aangeroepen:

# ✅ Voer patch uit vóór UI-opbouw (om fout te voorkomen)

fix_overrides()

### 🔗 Koppelingen met andere modules

| Module | Relatie |
| --- | --- |
| definitie_agent_webinterface_logging.py | Hoofdmodule waarin override-lijst via UI wordt beheerd |
| config/verboden_woorden.py | Bevat logica voor laden en opslaan van permanente verboden woordenlijst |
| Toekomstige session_state_patch.py | Deze functie kan later verplaatst worden naar een centrale patchmodule als je meerdere fixes hebt |

### ✅ Backlogitem: Herbruikbare helperfunctie voor unieke Streamlit-widget keys

#### 🧩 Titel

UI-helperfunctie widget_key(...) voor gegarandeerd unieke Streamlit-elementen

#### 📚 Omschrijving

Om fouten zoals StreamlitDuplicateElementKey permanent te voorkomen, wordt een herbruikbare helperfunctie widget_key(...) toegevoegd aan een aparte hulpmodule. Deze functie genereert automatisch unieke keys op basis van een opgegeven naam en een korte UUID.

Het doel is om in de toekomst alle widgets met dynamische of meervoudige herhaling (zoals text_input, selectbox, text_area) veilig van unieke key-waarden te kunnen voorzien zonder handmatig beheer.

#### 🎯 Doel

- Vermijden van StreamlitDuplicateElementKey-fouten.

- Vergemakkelijken van dynamische UI-componenten met variabele aantallen.

- Standaardisatie van key-gebruik voor testinterfaces, debugtools en tijdelijke elementen.

- Oplosbaar via één regel in elke component: key=widget_key("beschrijvende_naam")

#### 🔧 Technische specificaties

📁 Bestand: ui_helpers.py (nieuw aan te maken module)

📍 Functie:

import uuid

def widget_key(naam: str) -> str:

"""

Genereert een unieke Streamlit-key op basis van een opgegeven naam + korte UUID.

Voorkomt DuplicateElementKey-fouten bij meervoudige of dynamische widgets.

"""

return f"{naam}_{uuid.uuid4().hex[:8]}"

💚 Uitleg:

# 💚 Deze functie voorkomt dat widgets per ongeluk dezelfde key gebruiken

# 💚 Door een naamlabel te combineren met een korte random suffix (8 tekens)

# 💚 Ideaal voor: dynamische formuliervelden, testregels, tijdelijke overrides

#### 🔗 Integratievoorstel (optioneel)

De functie wordt optioneel geïmporteerd in definitie_agent_webinterface_logging.py en kan worden toegepast op:

from ui_helpers import widget_key

st.text_input("...", key=widget_key("testregel"))

#### 📦 Deliverables

- Nieuwe module ui_helpers.py

- Bevat de functie widget_key(naam: str) -> str

- Duidelijke docstring en inline uitlegblokken

- Kan zonder conflict worden geïmporteerd in andere scripts

#### 🧪 Validatie

- ✅ Simulatie met 10 gegenereerde widget_key()-waarden → uniek gegarandeerd

- ✅ Foutmeldingen van Streamlit t.g.v. dubbele keys worden voorkómen

- ✅ Compatibel met bestaande Streamlit-versies (>=1.22)

Mogelijkheid om aan te geven dat een definitie met alle metadata en context akkoord bevonden is door minimaal 1 partij.

mogelijkheid om bij ieder veld aan te geven of iets akkoord is of niet. Is nu nog allemaal read-only

mogelijkheid om een aparte export te maken van 1 definitie met alle gegevens als deze akkoord bevonden is (1 actie om alles goed te keuren?) en deze export moet in een apart bestand worden vastgelegd (voorbereiding voor beheer van definities)

op het moment dat er gevraagd wordt om een definitie op te stellen moet er eerst gekeken worden in de bestaande lijst met akkoord bevonden definities (de beheerlijst).


korte voorbeeldzinnen: nu readonly  aanpasbaar met akkoord-knop

Theoretische voorbeelden: nu readonly  aanpasbaar met akkoord-knop
enz voor alle onderwerpen

web_lookup: uitbreiden

log uitbreiden om expert uitleg toe te voegen en ook zorgen dat de aangepaste zaken mee moeten komen.

### splitsing type term en vorm definitie (werkwoord, zelfstandig gebruikt tegenwoordig deelwoord of gerundium en anders werkt nog niet).

### "gebaseerd op wettelijke documenten en gegevens" is te streng: het kan ook op basis van informele documenten (biebpasje), ooggetuigenverklaringen etc; in alle gevallen is er sprake van identiteitsvaststelling met een meer of mindere mate van betrouwbaarheid. Dit brengt de principiële vraag of het onderwerp waar het op gebaseerd is wel in de definitie thuishoort. de splitsing om term van het type zelfstandig gebruikt tegenwoordig deelwoord uit te drukken als een resultaat werkt nog niet naar behoren.

alle toetsregels een voor een doorlopen  bron 

 vooral str-02 en str-04 

"ESS-03": {

"id": "ESS-03",

"naam": "Instanties uniek onderscheidbaar",

"uitleg": "Een definitie maakt duidelijk waarin een instantie verschilt van andere instanties.",

"toelichting": "Bij instanties (zoals organisaties, functies, systemen) moet de definitie aangeven welke specifieke eigenschappen deze instantie onderscheiden van andere. Dit voorkomt verwarring en overlapping tussen begrippen.",

"toetsvraag": "Geeft de definitie aan waardoor de instantie uniek is ten opzichte van andere, vergelijkbare instanties?",

"herkenbaar_patronen": [

"verantwoordelijk.*voor",

"gespecialiseerd.*in",

"specifiek.*gericht op",

"met.*taak.*voor",

"instantie.*die.*(coördineert|ondersteunt|uitvoert|verzorgt)",

"organisatie.*die.*(exclusief|voornamelijk|specifiek)",

"binnen.*(het ministerie|de keten|de sector)"

],

"goede_voorbeelden": [

"JustID: instantie binnen JenV die verantwoordelijk is voor digitale informatievoorziening in de strafrechtketen."

],

"foute_voorbeelden": [

"JustID: dienst binnen JenV."

],

"prioriteit": "hoog",

"aanbeveling": "verplicht",

"geldigheid": "alle",

"status": "definitief",

"type": "essentie",

"thema": "onderscheidbaarheid",

"brondocument": "ASTRA",

"relatie": [

{

"fulltext": "Instanties uniek onderscheidbaar",

"fullurl": "https://www.astraonline.nl/index.php/Instanties_uniek_onderscheidbaar"

}

]

### },
instanties vervangen door exemplaren  vergelijk dit met de werkelijke astra-online:

| Id | ESS-03 |
| --- | --- |
| Regel - kort | instanties uniek onderscheidbaar |
| Regel | Een definitie maakt het mogelijk om instanties van het gedefinieerde begrip uniek te identificeren en van elkaar te onderscheiden. |
| Toelichting | Een goede definitie moet duidelijk maken of er in een gegeven situatie sprake is van één instantie van het gedefinieerde begrip of van meerdere instanties van het gedefinieerde begrip. De definitie ‘moet eenduidig tellen mogelijk maken’ door verschillende onafhankelijke materiedeskundigen. Terzijde: - als verschillende materiedeskundigen tot verschillende uitkomsten komen, dan kan aanscherping van de definitie nodig zijn, of er is sprake van een homoniem (gelijke term, maar verschillende betekenis, pad als smalle weg of pad als reptiel) of polyseem (term heeft meer betekenissen, maar die betekenissen zijn verwant, hark als werktuig of hark als persoon) - de eis van telbaarheid geldt voor begrippen die telbaar zouden moeten zijn, want er zijn begrippen die gaan over dingen die niet telbaar zijn (omdat ze niet uniek identificeerbaar zijn of omdat ze geen duidelijke begrenzing hebben); denk aan alles wat substantie is (zoals "cocaïne", "zand"), verschijnselen (zoals "recidive", "onweer", "regen") |
| Voorbeelden | brug Is de van Brienenoord-brug 1, 3, 4 of 17 bruggen? Definities van resp. de leek, Scheepvaartverkeersmanagement, Wegverkeersmanagement en Asset Management blijken hierop de verschillende antwoorden te geven. Mogelijk een geval voor Eigen definitie voor elke context. |
| Verwijzing | MAS |
| Prioriteit | hoog |
| Aanbeveling | verplicht |
| Geldig voor | telbare zelfstandige naamwoorden |
| Status | definitief |
| Relatie met andere regel | Eigen definitie voor elke context |
| Type | term |
| Thema | essentie van het begrip |
| Verbijzondering van |  |
| Redactieopmerking |  |

## ✅ Analyse: huidige situatie

Je gebruikt nu één bestand: toetsregels.json, waarin alle 36 toetsregels en AI-afgeleide regels (ARAI) als entries in één regels-object staan. Dat werkt goed voor:

- snelle toegang (1 bestand laden),

- centrale validatie,

- uniforme toegang via sleutel regels[<regel_id>].

Maar de lijst groeit, en je werkt met:

- zelflerende promptcomponenten,

- regelgestuurde AI-toetsing,

- logging & explainability per regel.

## ✅ Wat zijn de overwegingen?

### 🔹 Voordelen van

### één bestand

- ✅ Eenvoudig te parsen, vooral bij start.

- ✅ Snelle toegang tot alle regels tegelijk.

- ✅ Makkelijk in te laden in geheugen of UI.

### 🔹 Nadelen van

### één bestand

- ❌ Wordt minder overzichtelijk bij bewerken (36+ regels).

- ❌ Elke kleine wijziging vereist merge op het hele bestand.

- ❌ Niet schaalbaar voor RAG of modulair hergebruik.

### toetsregels/

### ├── STR-01.json

### ├── STR-02.json

### ...

### ├── ARAI07.json

🔹 Voordelen van

### gescheiden JSON-bestanden

- ✅ Beter versiebeheer (git diffs op 1 regel tegelijk).

- ✅ Modulair uitbreidbaar (AI kan per regel apart leren / verwerken).

- ✅ Makkelijk herbruikbaar in microservices / deelagents / RAG.

### 🔹 Nadelen

- ❌ Vereist extra logica om directory in te laden (bijv. glob alle *.json).

- ❌ Complexer bij volledige validatie in 1 keer.

## ✅ Aanbevolen werkwijze voor jouw situatie

### 📌 Aanbeveling: hybride aanpak

- ✅ Bewaar productieversie in één toetsregels.json

→ Dit is het hoofdconfiguratiebestand dat de app gebruikt.

- ✅ Werk intern of redactioneel met losse bestanden

→ Bijv. map toetsregels_gescheiden/ met per regel 1 .json.

- ✅ Voeg Python-tool toe om beide kanten te synchroniseren

Bijv.:

  - combineer_toetsregels.py → combineert losse bestanden in één .json.

  - splits_toetsregels.py → splitst 1 bestand in per-regel .json.

Zo behoud je:

- ✅ maximale overzichtelijkheid bij beheer,

- ✅ minimale foutkans bij merging,

- ✅ 100% compatibiliteit met de bestaande app.

Wil je dat ik deze splits- en combineerscripts direct voor je oplever in jouw stijl (incl. uitlegregels)?

Voeg daar het volgende item aan toe:

1. de mogelijkheid om een aangepaste of ingelezen definitie te toetsen en een verbetervoorstel door AI mee te geven.

Toevoegen aan agent:

Tegenvoorbeelden —> bijvoorbeeld waarbij niet aan alle criteria wordt voldaan —> bijvoorbeeld wat is geen identiteitsvaststelling

Voorbeelden van exemplaren (extra:) verfication bij instantiation: —> nu hoe de term wordt gebruikt —> genereer voorbeelden waarbij het begrip wordt toegepast in de praktijk geïllustreerd dat alle onderdelen in de definitie terugkomen (alle variabelen uit de definitie worden geinstantieerd).   bij aangepaste definitie ook aangepaste (tegen-) voorbeelden opnemen.

Expert-review: opslagknop

Meegeven bij het opstellen van definitie:  identiteitsvaststelling  als proces vs identiteitsvaststelling als resultaat.

--> te definieren term bevat werkwoord --> dan verwijst de definitie naar een proces of procedure of activiteit

--> bevat de te definieren term een deverbatieve zelfstandige naamwoorden (resultaat/uitkomst) van een handeling of proces: vaststelling/verhuizing/aanklacht/arrestatie/aanhouding.

--> overige mag je zelf los gaan.

backlogitem: aparte log voor definities die gemarkeerd zijn als afgestemd!

Volgende tool: definitievergelijking tool  titel: praktijkvoorbeeld: theoretisch voorbeeld

Organisatorische context:

- MULTISELECT:

- als anders —> moet je als gebruiker iets kunnen invullen? Maar wat als dat niet klopt?  —> niet invullen anders moet ik controle op inhoud gaan bouwen —> backlog  —> voorstel ketens met opgenomen welke partijen daarin zitten

—> 	strafrechtketen (wie?) 	—> opsporing

—> executieketen   	—> migratieketen 	—> kleine strafrechtketen  juridische context:

- MULTISELECT

- internationaal verbijzonderingen opnemen in de toekomst —> backing

Backlogitem —> om deze lijst via de UI te beheren om dit toe te voegen.

Wettelijke basis:	multiselect maken?

PBW

Backlogitem —> om deze lijst via de UI te beheren om dit toe te voegen.

- Welke bronnen zijn gebruikt

- Zorgen dat een definitie getoond wordt in de prompt maar dat de definitie niet mag beginnen met een lidwoord

- Mogelijkheid tot aanpassen van een gegenereerde definitie en deze opnieuw laten toetsen.

- Exportfunctie excel en pdf —> .csv bestand geworden

- Herstructurering code nog uitvoeren.

- Tegenvoorbeelden proberen toe te voegen op basis de criteria die gelden voor het begrip (detentie) in een specifieke context

- Metadata: ? Geef toelichting en voorbeeld voo bestaand gebruik gekoppeld aan de organisatorische context + juridische context

- Synoniemen en antoniemen toevoegen

- Vrij tekstveld toevoegen voor voorbeelden welke zijn gerealiseerd

- Bestaande term en definitie beoordelen en voorstel tot verbetering zodat het voldoet aan de criteria

- Relaties leggen tussen begrippen en definities

- Calssificeren van definities:

- Bulkimport van reeds gemaakte definities al dan niet uit een andere bron. Omzetten naar inleesbaar formaat (aparte module of applicatie)