# Backlog Overzicht (Gecombineerd)

| ID | Titel | Beschrijving | Bron |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Logviewer individuele woordtests | Logviewer in Tab 3 tonen voor log/verboden_woord_tests.jsonl in een uitklapbare tabel. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B2 | Downloadlog woordtest (.jsonl) | Downloadknop voor het volledige verboden_woord_tests.jsonl-logbestand onder de logviewer. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B3 | Patchfix fix_overrides() | Functie die session_state["override_verboden_woorden"] converteert van lijst naar string vóór UI-opbouw. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B4 | Helper ui_helpers.widget_key() | Module ui_helpers.py met widget_key(...) voor unieke widgetkeys. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B5 | Field-level goedkeuring & export | Per veld akkoord aangeven en volledige akkoord bevonden definities exporteren. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B6 | Web_lookup & logging uitbreiden | Expertuitleg en aanpassingen loggen in web_lookup-modules. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B7 | Splitsing type term & vorm | Ondersteuning voor werkwoord, zelfstandig tegenwoordig deelwoord, gerundium. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B8 | Flexibele definitiebronnen | Informele bronnen (biebpasje, ooggetuigen) opnemen met betrouwbaarheidsniveau. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B9 | Toetsregels systematisch valideren | Alle toetsregels (focus STR-02 & STR-04) systematisch doorlopen. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B10 | Scripts splits/combine toetsregels | combineer_toetsregels.py & splits_toetsregels.py voor beheer. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B11 | Virtuele omgeving & dependencies | Setup .venv, installeer pakketten en leg dependencies vast. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B12 | Tests voor refactor | Pytest-tests toevoegen voor core/ en io/ modules. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B13 | Projectstructuur herstructureren | app.py, core/, io/, tests/ voor Streamlit-app. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B14 | Risicozones refactoren | config_loader.py, log_definitie.py centraliseren, business logic vs I/O. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B15 | Stijl & static checks | Black, isort, flake8, mypy integreren. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B16 | Continue validatie & smoke-tests | Automatiseer pytest- en Streamlit smoke-tests. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B17 | Git init & branches | Repo initialiseren en branchstrategie definiëren. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B18 | CI-pipeline (GitHub Actions) | .github/workflows/ci.yml voor lint, tests, smoke-test. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B19 | Optimalisatie & deployment | Branches, PRs, Docker/Streamlit sharing. | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf |
| B20 | AI-toetsing definitievoorstel | Toets aangepaste of ingelezen definitie en genereer AI-verbetervoorstel. | Gebruikersverzoek |
| B21 | Logging ARAI06/SAM05 | Logging uitbreiden voor ARAI06 en SAM05 (foutenlijst, inputwaarden, patroonmatches). | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B22 | Regex-aanscherping ARAI06 | Verbeter regex-logica voor ARAI06 (startdetectie zonder valse positieven). | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B23 | Promptversterking ARAI06/SAM05 | Promptwaarschuwingen tegen verboden startconstructies en cirkeldefinities. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B24 | UI-feedback ARAI06 | Interface voor regex-testen en debugging ARAI06. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B25 | Zelflerend systeem ARAI06/SAM05 | Promptoptimalisatie gebaseerd op faaldata van ARAI06/SAM05. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B26 | Log-validatie module | Module log/log_validatie.py voor JSON- en CSV-logvalidatie. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B27 | Beheer akkoorddefinities | Gebruik beheerlijst van akkoord bevonden definities als bron bij nieuwe aanvragen. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B28 | Bewerkbare voorbeeldzinnen | Voorbeelden (korte/theoretische) bewerkbaar maken met akkoordknop. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |
| B29 | Aanpassing ESS-03 | Regel en toelichting “instanties uniek onderscheidbaar” bijwerken. | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx |