Technisch Plan + Backlog: DefinitieAgent

# 📘 Technisch Plan

Titel: Promptoptimalisatie + Slimme contextinjectie (RAG)
Versie: v1.0
Status: Klaar voor implementatie
Doel: AI-definities genereren die voldoen aan prioritaire toetsregels, met betere context en uitleg.

1. Promptoptimalisatie (Prompt Engineering)

Doel:
Maak de GPT-prompt explicieter, zodat de AI:
- Begrijpt wat een goede definitie is
- Slechte formuleringen vermijdt
- De toetsregels toepast zoals bedoeld

Taken:
- Voeg minimaal 3 goede en 3 foute voorbeelden toe aan de prompt
- Specificeer instructies als: “Vermijd containertermen zoals 'optimaal', 'belangrijk'...”
- Benoem de toetsregels bij naam en ID in de prompt (zoals STR-01)
- Voeg uitlegprompt toe: “Licht toe hoe deze definitie voldoet aan STR-01, CON-01...”

2. Slimme contextinjectie (RAG)

Doel:
Verbeter achtergrondinformatie via:
- Bronselectie op relevantie
- Samenvatting van contextinfo
- Beperkte tokenruimte met hoge informatiedichtheid

Taken:
- Breid web_lookup.py uit met bronprioritering (wetten > overheid.nl > wiki)
- Voeg automatische samenvatter toe
- Max 800 tokens aan context
- Minimale contexthits (2+) vereist voor opname

3. Promptintegratie in bouw_prompt()

Taken:
- Splits prompt in: taakomschrijving, context, regels, bronnen, instructies
- Voeg uitlegprompt toe (optioneel): “Waarom voldoet deze definitie aan STR-01?”

4. Testplan

Testcriteria:
- Eén zin
- Contextspecifiek (CON-01)
- Begrijpelijk voor juridisch-beleidsmatig gebruik

Testsets:
- Begrippen: sanctie, beoordeling, afhandeling, hergebruik, gegevensverstrekking
- Evaluatie: ✔️ per toetsregel, herformuleringen nodig?

5. Betrokken bestanden

- definitie_agent_webinterface_logging.py: aanpassing prompt
- web_lookup.py: bronselectie en samenvatting
- toetsregels.json: optioneel toevoegen voorbeelden

6. Planning (inschatting)

- Promptverbetering: 1 dag
- web_lookup uitbreiden: 1 dag
- Samenvatting integreren: 0,5 dag
- Testen en finetunen: 1 dag
Totaal: ~3,5 dagen

# 🗂️ Backlogitems

TO DO: Controle toetsregels, verbetering bronnen, en uitbreidingsopties

1. Toetsregels controleren op juiste gebruik
- [ ] Controleer voor alle toetsregels (behalve CON-01 en CON-02):
  - [ ] Of ze correct worden gebruikt in de promptopbouw (met juiste uitleg, prioriteit en aanbeveling).
  - [ ] Of ze volledig zijn geïmplementeerd in ai_toetser.py:
    • juiste uitleg, toetsvraag, patronen en voorbeelden
    • correcte toepassing van invoer (bijv. begrip, bronnen, context)
  - [ ] Of ze daadwerkelijk worden toegepast bij toetsing (geen dode regels of vergeten voorwaarden).
  - [ ] Of er dubbele of inconsistente regels zijn (bijv. ARAI-varianten die overlappen met officiële regels).

2. Verbeteren van bronvermelding bij gegenereerde definities
- [ ] Zorg dat de gegenereerde broninformatie:
  - [ ] concreet is (bijv. “Artikel 5, lid 1 sub b van de AVG” i.p.v. “de AVG”).
  - [ ] controleerbaar is voor de gebruiker (volledige bronvermelding of verwijzing).
  - [ ] nauwkeurig is afgestemd op de gebruikte context (bijv. alleen strafrechtelijke bronnen als context = “Strafrecht”).

3. Uitbreiding van geraadpleegde bronnen in web_lookup.py
- [ ] Voeg nieuwe, betrouwbare bronnen toe zoals:
  - [ ] wetten.nl – inclusief artikelstructuur en opsplitsing naar leden.
  - [ ] EUR-Lex.europa.eu – voor EU-verordeningen, richtlijnen, met artikelniveau.
  - [ ] Beleidsdocumenten op Rijksoverheid.nl – met filtering op relevant domein.
  - [ ] Juridische databanken (indien mogelijk) – via scrapes of SRU-API.
  - [ ] Open data van ketenpartners – bijv. OM, DJI, Justid als bruikbare bronnen bestaan.

Laat me weten of ik direct één van de volgende onderdelen moet uitvoeren:
- [ ] Een checkscript bouwen om automatisch te detecteren:
      • welke toetsregels niet worden toegepast in ai_toetser.py
      • welke regels niet zijn opgenomen in de promptopbouw
- [ ] De web_lookup.py module uitbreiden met scraping/parsing van:
      • wetten.nl
      • EUR-Lex (EU-wetgeving)
- [ ] Een voorbeeld prompt en bronvermelding maken met:
      • correcte vermelding op artikelniveau
      • zoals: “Artikel 4, lid 2 van de AVG definieert verwerking als...”